ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положения об очередности планируемого развития территории (далее также – Положения) представляет собой составную часть проекта планировки территории, включающую в себя взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, научно-технические, градостроительные многоуровневые и многофункциональные действия (последовательность действий), направленные на достижения устойчивого развития территории проектирования.

В настоящих Положениях предлагается развитие территории проектирования по следующим направлениям:

В настоящих Положениях предлагается развитие территории проектирования по следующим направлениям:

- общественно-деловая сфера;

- коммунально-транспортная сфера.

С учетом указанных направлений предлагается следующая очередность планируемого развития территории, а также этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее также – ОКС), отраженные в табличной форме ниже.

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

| 1-я очередь |
| --- |
| Этапы проектирования, строительства, реконструкции ОКС | Описание развития территории | Примечание |
| 1 этап | Проведение кадастровых работ | Перераспределение и формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет |
| 2 этап | Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку | Общеобразовательная школа на 1125 учащихся. Здание административно-диспетчерской службы. Парковки |
| 3 этап | Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения | В соответствии с техническим заданием и техническими условиями на подключение. |
| 2-я очередь |
| 1 этап | Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций | Строительство общеобразовательной школы на 1125 учащихся; Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном. |
| 2 этап | Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию |  |

# Text boxes

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА (III ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) В ЧАСТИ КВАРТАЛА 20 ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ООО «Терпланпроект»

2017