Существенные условия

договора о развитии застроенной территории квартала «Прибрежный – 3.1»

I. Обязательства Застройщика

1.1. Застройщик обязан в срок не позднее 1 года со дня заключения договора о развитии застроенной территории квартала «Прибрежный – 3.1» подготовить проект планировки территории с разбивкой по этапам строительства, включая проект межевания, на площадь проектируемой территории, ограниченной красными линиями улиц 60 лет Октября, Мусы Джалиля, Г.И. Пикмана и пешеходным бульваром, – 59 794,7 кв.м, в соответствии с градостроительной документацией. При разработке проекта инженерных сетей квартала Застройщик обязан предусмотреть точки подключения для обеспечения тепловой энергией объектов муниципальной собственности: нежилого здания спортивного комплекса (Лит А.) по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 2/1 и быстровозводимого спортивного комплекса (модуль) для развития адаптивного спорта в городских и сельских поселениях.

1.2. Застройщик обязан в срок не позднее 5 лет со дня заключения договора о развитии застроенной территории квартала «Прибрежный – 3.1» создать либо приобрести благоустроенные жилые помещения, указанные в таблице:

| Жилое помещение | Количество | Общая площадь жилого помещения (исключая площадь балконов и лоджий) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Однокомнатная квартира | 13 | не менее 33 кв.м |  |
| Двухкомнатная квартира | 26 | не менее 47 кв.м |  |
| Трехкомнатная квартира | 32 | не менее 57 кв.м |  |
| Комната в 2-комнатной квартире | 1 | не менее 18 кв.м | , |

для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.

В течение срока действия договора количество квартир, предоставляемых Застройщиком для переселения граждан из муниципальных жилых помещений в домах, подлежащих сносу, подлежит изменению в случае изменения количества находящихся в муниципальной собственности муниципальных жилых помещений в домах, подлежащих сносу, предоставленных гражданам по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения.

В течение 30 дней со дня создания либо приобретения каждого жилого помещения (жилых помещений) для переселения граждан Застройщик передает в муниципальную собственность города указанные в таблице настоящего пункта жилые помещения на безвозмездных условиях.

1.3. Обеспечение исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего раздела, осуществляется путем перечисления на счет администрации города денежных средств в размере 5% от права на заключение договора о развитии застроенной территории квартала «Прибрежный – 3.1». Данные денежные средства не могут использоваться Застройщиком до исполнения всех обязательств по договору и могут быть использованы администрацией города в случае неисполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего раздела, либо неисполнения им обязательств в указанный срок. Денежные средства могут использоваться администрацией города только в целях приобретения или создания жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения.

1.4. Застройщик обязан в срок не позднее 5 лет со дня заключения договора о развитии застроенной территории квартала «Прибрежный – 3.1» уплатить выкупную цену, равную рыночной стоимости изымаемых жилых помещений на день их изъятия, за изымаемые на основании постановления администрации города в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации жилые помещения в многоквартирных домах, подлежащих сносу, принадлежащие на праве собственности гражданам.

Выкупная цена за изымаемые жилые помещения уплачивается Застройщиком в следующие сроки:

- 20% общей выкупной цены за изымаемые жилые помещения уплачивается в течение 11 месяцев с даты издания администрацией города постановления об изъятии жилых помещений;

- 80% -  в течение оставшегося периода времени, равными платежами, а именно:

20% - не позднее 2 лет с даты заключения договора;

20% - не позднее 3 лет с даты заключения договора;

20% - не позднее 4 лет с даты заключения договора;

20% - не позднее 5 лет с даты заключения договора.

Выкупная цена за каждое изымаемое жилое помещение определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Выкупная цена за изымаемые жилые помещения перечисляется Застройщиком на счет, указанный администрацией города в договоре о развитии застроенной территории         квартала «Прибрежный – 3.1».

1.5. Застройщик обязан в 10-летний срок осуществить строительство на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

1.6. Застройщик обязан в 10-летний срок со дня заключения договора о развитии застроенной территории квартала «Прибрежный – 3.1» осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, в соответствии с графиком ввода объектов в эксплуатацию, а именно:

1.6.1. Осуществить строительство внутриквартальных инженерных коммуникаций с учетом потребности в объектах инженерной инфраструктуры с расчетными расходами. Расчетные расходы принять в соответствии с проектом планировки квартала.

1.6.2. Осуществить строительство объектов социального и коммунально-бытового назначения, встроенных в жилые здания:

- детского билдинг-сада общей вместимостью, принятой из расчета по нормативным показателям, но не менее 100 мест;

- участкового пункта полиции;

- помещений жилищно-эксплуатационного участка;

- помещений спортивного назначения;

- кабинетов амбулаторно-поликлинического обслуживания; помещений аптеки, банка, детского развлекательного центра;

- объектов торгового и офисного назначения площадью 3600 кв. м.

При этом расчет потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения, встроенных  в нежилые первые этажи проектируемых многоквартирных жилых домов квартала «Прибрежный – 3.1», определяется документацией по планировке территории в соответствии с расчетными показателями в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденных приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2009 №31-НП.

1.6.3. Осуществить строительство системы улично-дорожной сети:

- пешеходного бульвара, являющегося продолжением бульвара Рябинового в створе улиц 60 лет Октября и Г.И. Пикмана, размещаемого в границах красных линий, являющегося территорией общего пользования, исключающего транспортное движение и предназначенного для пешеходной связи между улицами 60 лет Октября и Г.И. Пикана, с полным комплексом благоустройства и озеленения;

- необустроенного участка улицы от улицы Мусы Джалиля до существующего участка улицы Г.И. Пикмана, проходящего вдоль квартала «Прибрежный-3.2».

1.6.4. Разместить в границах планировочного квартала стоянки и места для хранения автомобилей, в том числе в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1,2 машиноместа на одну квартиру (в соответствии с п. 11.31 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в редакции от 30.12.2016). Стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 118.13330 и СП 54.13330. Допускается отклонение, не превышающее плюс-минус 30% нормативных показателей СП.

1.6.5. Для жизнеобеспечения существующих жилых домов деревянной застройки до момента их сноса, объектов социально-бытового назначения сохранить существующие сети инженерного обеспечения территории квартала «Прибрежный – 3.1» либо обеспечить временными инженерными системами обеспечения до введения в эксплуатацию вновь построенных инженерных сетей.

1.7. Застройщик обязан на условиях безвозмездной передачи, не позднее срока окончания договора о развитии застроенной территории квартала «Прибрежный – 3.1», передать в муниципальную собственность города объекты, указанные в подпункте 1.6.1 пункта 1.6 настоящего раздела.

1.8. Снос многоквартирных домов, указанных в пункте 1.2. приложения 3 к извещению о проведении аукциона, производится Застройщиком в течение 1 месяца со дня предоставления администрацией города письменной заявки о сносе дома в связи с его освобождением всеми гражданами, ранее проживавшими в доме.

1.9. Застройщик обязан выплатить администрации города цену предмета аукциона (определяется по результатам аукциона) за вычетом внесенного задатка в течение 5 лет в следующем порядке:

- 20% общей цены предмета аукциона уплачивается в течение 11 месяцев с даты заключения договора;

- 80% - в течение оставшегося периода времени, равными платежами, а именно:

- 20% - не позднее 2 лет с даты заключения договора;

- 20% - не позднее 3 лет с даты заключения договора;

- 20% - не позднее 4 лет с даты заключения договора;

- 20% - не позднее 5 лет с даты заключения договора.

II. Обязательства администрации города

2.1. Администрация города обязана утвердить проект планировки территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в срок не позднее 2 месяцев со дня его предоставления Застройщиком.

2.2. Администрация города обязана в 2-месячный срок со дня заключения договора о развитии застроенной территории квартала «Прибрежный – 3.1» принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.

2.3. Администрация города обязана после выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 раздела I приложения 4 к извещению о проведении аукциона, не позднее 4 месяцев со дня выполнения указанных обязательств, предоставить Застройщику земельный(ые) участок(ки) без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, который(ые) не предоставлен(ы) в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам.

2.4. Администрация города обязана в сроки, предусмотренные муниципальной программой «Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах», осуществить снос многоквартирных домов, указанных в пункте 1.1. приложения 3 к извещению о проведении аукциона.

2.5. Администрация города для обеспечения инженерной инфраструктуры строящихся жилых объектов после утверждения проекта планировки квартала в течении двух лет разрабатывает проект устройства магистральных сетей водоснабжения и выполняет строительство в соответствии с этапами, предусмотренными в проекте планировки квартала, до границ земельного участка, отведенного под развитие застроенной территории (точкой раздела является колодец или камера, расположенные вне границ земельного участка).

2.6. Администрация города обязана в сроки, предусмотренные муниципальной программой капитального строительства, осуществить строительство автодорог:

- улица Г.И. Пикмана в створе улиц Чапаева – Мусы Джалиля (2019 - 2020 гг.);

-улица Мусы Джалиля в створе улиц Г.И. Пикмана – 60 лет Октября (2020 – 2021 гг.).