Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 17.04.2024 №310 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Нижневартовска" и учитывая итоговый протокол общественного обсуждения проекта постановления администрации города "Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" от __.__.2024:

1. Утвердить муниципальную программу "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" согласно приложению.

2. Прекратить с 01.01.2025 реализацию муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска", утвержденной постановлением администрации города от 28.06.2013 №1304.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (В.А. Мыльников) обеспечить официальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и утверждении бюджета города Нижневартовска, начиная с бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко

Приложение к постановлению

администрации города

от __________ №________

Муниципальная программа

"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"

Паспорт муниципальной программы

"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | департамент строительства администрации города |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2036 |
| Цели муниципальной программы | создание условий для комфортного проживания граждан на территории города |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 4 770 502,12 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |
| Цель "Создание условий для комфортного проживания граждан на территории города" |
| 1. | Объем жилищного строительства | НП, ВДЛ, ГП ХМАО, МП | тысяча квадратных метров | 60,6 | 2023 | 29 | 29,1 | 29,5 | 30 | 30,1 | 30,5 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 33,3 | департамент строительства администрации города |
| 2. | Ввод инженерных сетей | МП | километр | 1,34 | 2023 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 3. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства в целях бесплатного однократного предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей | МП | единица | - | - | 0 | 0 | 202 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 4. | Ввод объектов физической культуры и спорта | МП | единица | 2 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 5. | Ввод объектов образования | МП | единица | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 6. | Объем разработанной проектной документации | МП | единица | 2 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 7. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | километр | 151,74 | 2023 | 153,57 | 153,57 | 153,57 | 157,72 | 160,25 | 161,96 | 162,61 | 162,61 | 162,61 | 162,61 | 162,61 | 162,61 | департамент строительства администрации города |
| 8. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | МП | километр | 1,37 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 2,54 | 1,71 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент строительства администрации города |

- План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | год |
| Цель "Создание условий для комфортного проживания граждан на территории города" |
| 1. | Объем жилищного строительства | НП, ВДЛ, ГП ХМАО, МП | тысяча квадратных метров | 9 | 16 | 22 | 29 |
| 2. | Ввод инженерных сетей | МП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства в целях бесплатного однократного предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей | МП | единица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ввод объектов физической культуры и спорта | МП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Ввод объектов образования | МП | единица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Объем разработанной проектной документации | МП | единица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | километр | 153,57 | 153,57 | 153,57 | 153,57 |
| 8. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | МП | километр | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию жилищного строительства" |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |
|  | Срок реализации | 2025 – 2029 |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |
| 1.1. | Стимулирование жилищного строительства | мероприятия по проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры; реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) | объем жилищного строительства; ввод инженерных сетей; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства в целях бесплатного однократного предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей; объем разработанной проектной документации |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность услуг образования, культуры, физической культуры и спорта" |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |
|  | Срок реализации | 2025 |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |
| 2.1. | Создание объектов образования, физической культуры и спорта | мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) объектов физической культуры и спорта; мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования | ввод объектов физической культуры и спорта; ввод объектов образования; объем разработанной проектной документации |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |
|  | Срок реализации | 2025 – 2031 |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |
| 3.1. | Развитие и сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | обеспечение проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения; реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог; объем разработанной проектной документации |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение экологической безопасности города" |
|  | Ответственный за реализацию: | департамент строительства администрации города |
|  | Срок реализации | 2025 – 2029 |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |
| 4.1. | Повышение уровня экологической безопасности города | реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции природоохранных объектов | объем разработанной проектной документации |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" |
|  | Ответственный за реализацию: | департамент строительства администрации города |
|  | Срок реализации | 2025 – 2036 |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |
| 5.1. | Обеспечение осуществления функций учреждения, подведомственного департаменту строительства администрации города | обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | - |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | всего |
| Муниципальная программа (всего) | всего | 1 250 036,74 | 199 590,89 | 1 026 771,34 | 433 178,93 | 225 044,35 | 419 686,03 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 308 466,44 | 4 770 502,12 |
|  | бюджет автономного округа | 945 192,00 | 0,00 | 138 000,00 | 37 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 424,50 |
|  | бюджет города | 304 844,74 | 199 590,89 | 888 771,34 | 395 946,43 | 225 044,35 | 419 686,03 | 308 466,44 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 3 650 077,62 |
| Объем налоговых расходов (справочное) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию жилищного строительства" | всего | 0,00 | 0,00 | 883 860,57 | 221 671,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 531,87 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 37 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 232,50 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 745 860,57 | 184 438,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 299,37 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность услуг образования, культуры, физической культуры и спорта" | всего | 994 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 939,00 |
|  |  | бюджет автономного округа | 945 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 192,00 |
|  |  | бюджет города | 49 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 747,00 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения" | бюджет города | 64 593,30 | 9 086,45 | 9 504,43 | 29 962,15 | 25 998,87 | 238 140,55 | 126 920,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 206,71 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение экологической безопасности города" | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | бюджет города | 190 504,44 | 190 504,44 | 133 406,34 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 2 148 324,54 |

Перечень создаваемых объектов в рамках муниципальной программы "Капитальное строительство и

реконструкция объектов города Нижневартовска"

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) (тыс. рублей) | Остаток стоимости на 01.01.2025 (тыс. рублей) | Источники финансирования | Инвестиции (тыс. рублей) | Механизм реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |
| Всего | всего | 1 059 532,30 | 9 086,45 | 893 365,00 | 251 633,45 | 43 498,87 | 238 140,55 | 126 920,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет автономного округа | 945 192,00 | 0,00 | 138 000,00 | 37 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет города | 114 340,30 | 9 086,45 | 755 365,00 | 214 400,95 | 43 498,87 | 238 140,55 | 126 920,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию жилищного строительства" |
| 1.1. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | 2,551 км / 9,635 км/ 2 шт. | 2019 – 2028 (ПИР, СМР) | 221 671,30 | 221 671,30 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221671,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184438,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | 104 зем.уч. | 2018 – 2027 (ПИР, СМР) | 343948,17 | 343 948,17 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 343948,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| 1.3. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | 98 зем.уч. | 2018 – 2027 (ПИР, СМР) | 355 912,40 | 355 912,40 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 355912,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| 1.4. | Инженерное обеспечение квартала "Прибрежный-3.1" г. Нижневартовска | 1,05 км | 2024 – 2027 (ПИР) | 184 000,00 | 184 000,00 | всего | 0,00 | 0,00 | 184000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 138000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 46000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность услуг образования, культуры, физической культуры и спорта" |
| 2.1 | Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска | 339 чел./час; 3000 зрит. мест | 2023 (ПИР) 2023 - 2025 (СМР) | 3 118 344,2 | 994 939,00 | всего | 994 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 945 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 49 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
| 3.1. | Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Кварталы 19 - 22. Улица N 17 от улицы Омской (N 10В) до улицы Мира (N 10). Улица N 20 от улицы Мира (N 10) до улицы N 23. Улица N 23 от улицы Ханты-Мансийской (N 15) до улицы N 17 | 1,473 км | 2008 (ПИР) 2013 – 2016; 2024 -2028 (СМР) | 12 000,00 | 12 000,00 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| 3.2. | Мост на проезде от улицы 2П-2 к садово-огородническим товариществам "Буровик", "Березка", "Рубин" г. Нижневартовска | 220 м. | 2020 – 2028 (ПИР, СМР) | 2804,40 | 2 804,40 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| 3.3. | Мост через реку Рязанка на автомобильной дороге за поселком Дивный г. Нижневартовска | 56 м. | 2020 – 2030 (ПИР, СМР) | 77 464,51 | 3 155,80 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| 3.4. | Улица Осенняя от улицы Рабочей до улицы Садовой г. Нижневартовска | 1,65 км. | 2022 (ПИР); 2030 (СМР) | 225 474,20 | 225 474,20 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 474,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| 3.5. | Реконструкция улицы Ханты-Мансийской в городе Нижневартовске | 2,4518 км. | 2026 – 2027 (ПИР); 2027 – 2028 (СМР) | 1 578 965,60 | 5 647,20 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| 3.6. | Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска | 0,583 км. | 2019 – 2022 годы | 111 715,83 | 111 715,83 | бюджет города | 64 593,30 | 9 086,45 | 9 504,43 | 9 510,55 | 9 510,55 | 9 510,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| 3.7. | Реконструкция улицы Пионерской от улицы Чапаева до ж.д. 12 по улице Пионерской во внутриквартальный проезд | 0,65 км. | 2031 (ПИР) | 126 920,96 | 126 920,96 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126920,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| 3.8. | Реконструкция улицы Интернациональной (от улицы Ханты-Мансийской до транспортной развязки "Бегущая лань") в городе Нижневартовске | 2,4465 км | 2023 - 2024 годы (ПИР); 2026 - 2029 годы (строительно-монтажные работы) | 1 575 730,12 | 15 488,32 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 488,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| 3.9. | Реконструкция путепровода на автомобильной дороге Восточный объезд г. Нижневартовска | 0,091 км | 2029 год (проектно-изыскательские работы) | 8 739,14 - | 1 000,00 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение экологической безопасности города" |
| 4.1. | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска | 5 шт. | 2025 – 2036 | 141 286,29 | 17 500,00 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |