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ПРОЕКТ
Об утверждении муниципальной программы города Нижневартовска "Формирование современной городской среды" 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации            на период до 2024 года", постановлением администрации города от 24.09.2018 №1241 "О модельной муниципальной программе города Нижневартовска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нижневартовска, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации в соответствии с национальными целями развития", решением Думы города от _____________ №______ "Об одобрении проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды":
1. Утвердить муниципальную программу города Нижневартовска "Формирование современной городской среды " согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 02.10.2017 №1474 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2022 годы"

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с формированием бюджета города Нижневартовска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов
Приложение к постановлению

                                                                                      администрации города

                                                                                      от____________№__________
Муниципальная программа города Нижневартовска
"Формирование современной городской среды"
Паспорт муниципальной программы города Нижневартовска

"Формирование современной городской среды"
	Наименование муниципальной программы
	"Формирование современной городской среды" 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел координации строительного комплекса администрации города

	Соисполнители муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"

	Цель муниципальной программы
	Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Нижневартовска путем реализации комплекса первоочередных мероприятий

	Задача муниципальной программы
	Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования

	Основное мероприятие муниципальной программы
	Благоустройство общественных территорий

	Наименование портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию  национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации
	1. Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Космонавтов);

2. Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Спортивной славы);

3. Реконструкция Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске (Реконструкция Сквера Строителей);

4. Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Мусы Джалиля);

5. Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Омской);

6. Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне);

7. Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.

	Целевые показатели муниципальной программы
	1. Увеличение количества обустроенных общественных территорий (парков, скверов, бульваров, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон отдыха) с 1 до 16 единиц.

2. Увеличение количества микрорайонов и территорий города, обеспеченных системами освещения с 0 до 32 единиц.

4. Увеличение количества микрорайонов и территорий города, обеспеченных системами отвода ливневых вод с 0 до 33 единиц

	Сроки реализации муниципальной программы
	2019-2025 годы и на период до 2030 года

	Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 895 443,97 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2019 год – 69489,30 тыс. рублей;

- 2020 год – 65 755,00 тыс. рублей;

- 2021 год – 53 327,00 тыс. рублей;

- 2022 год – 293525,07 тыс. рублей;
- 2023 год – 42 163,00 тыс. рублей;

- 2024 год – 252 577,55 тыс. рублей;

- 2025 год – 118 607,05 тыс. рублей;

- 2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей;

	Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в городе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы
	Общий объем финансового обеспечения составляет 338 796,76 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2019 год – 46 479,20 тыс. рублей;

- 2020 год – 43 661,00 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,00 тыс. рублей;
- 2022 год – 248 656,56 тыс. рублей
- 2023 год – 0,00 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,00 тыс. рублей;

- 2025 год – 0,00 тыс. рублей;

- 2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей;


I. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для устойчивого развития территории города на основе документов градостроительного регулирования, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности, оказывают положительное влияние на создание благоприятных условий для деловой среды.

1.2. Реализация инвестиционных проектов.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация инвестиционных проектов по благоустройству общественных территорий, которые позволят повысить уровень экологического, санитарного и эстетического состояния города 
1.3. Развитие конкуренции.

Одним из основных целевых индикаторов муниципальной программы является годовой объем ввода жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

Существенным препятствием развития массового жилищного строительства продолжает оставаться ограниченность возможностей обеспечения земельных участков необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Реализация данной цели муниципальной программы предполагает решение следующих задач:

- проведение эффективной градостроительной политики, отвечающей современным требованиям архитектурно-пространственной организации;

- создание условий для строительства жилья;

- развитие конкуренции на рынке жилищного строительства.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здоровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения поставленных целей и задач в полном объеме.


II. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел координации строительного комплекса администрации города.

Ответственный исполнитель муниципальной программы выполняет следующие основные функции:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- обеспечивает привлечение средств из бюджетов других уровней на реализацию муниципальной программы;

- обеспечивает реализацию основных мероприятий муниципальной программы и контролирует их исполнение;

- вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направленных на проведение основных мероприятий муниципальной программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- готовит изменения в муниципальную программу в установленном порядке;

- готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств; 

- ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в департамент экономики администрации города отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств с пояснительной запиской для формирования итогов социально-экономического развития города Нижневартовска за отчетный период;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- доводит до сведения Думы города информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы за прошедший финансовый год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;

- формирует и размещает информацию о реализации муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе "Комфортная городская среда";

- вносит оперативную информацию в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

- вносит информацию в государственную автоматизированную систему "Управление" (ГАСУ);

- координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы.

Соисполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

Соисполнитель муниципальной программы в рамках исполнения основных мероприятий муниципальной программы выполняет следующие функции:

- в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными Уставом учреждения, реализует функции заказчика по проектированию, строительству, реконструкции объектов, включенных в Перечень основных мероприятий муниципальной программы;

- согласовывает проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в отношении реализуемых мероприятий;

- уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств.

- направляет в установленные сроки ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о ходе реализации основных мероприятий для мониторинга, формирования сводного отчета, оценки эффективности, представления в органы власти автономного округа, а также по запросу главы города и Думы города;

- представляет ответственному исполнителю муниципальной программы предложения для внесения изменений в муниципальную программу.
Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе сметного метода с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Мероприятия муниципальной программы способствуют внедрению и применению технологий бережливого производства в муниципалитете путем формирования системы ДПО в сфере бережливого производства, разработки дополнительных программ обучения сотрудников органов местного самоуправления бережливому производству в соответствии со специализацией и потребностями заказчиков, с учетом положений, утвержденных Концепцией "Бережливый регион".

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и бюджета города.

Средства федерального бюджета и бюджета автономного округа поступают в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п;
Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет отдел координации строительного комплекса администрации города.
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и меры по их преодолению приведены в таблице 5.
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы города Нижневартовска

"Формирование современной городской среды"
	N п/п
	Наименование показателя
	Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026-2030 годы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Количество обустроенных общественных территорий (парков, скверов, бульваров, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон отдыха) (ед.) <1>
	1
	2
	1
	1
	5
	2
	2
	3
	-
	16

	2.
	Количество микрорайонов и территорий города, обеспеченных системами освещения (ед.) <2>
	-
	2
	1
	3
	4
	10
	6
	6
	-
	32

	3.
	Количество микрорайонов и территорий города, обеспеченных системами отвода ливневых вод (ед.) <3>
	-
	3
	-
	2
	4
	8
	9
	7
	-
	33


<1> - определяется по фактическому числу построенных (обустроенных) объектов за отчетный период;

<2> - определяется по фактическому числу микрорайонов и территорий города, в которых возведены системы освещения за отчетный период.
<3> - определяется по фактическому числу микрорайонов и территорий города, в которых возведены системы отвода ливневых вод за отчетный период.

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Нижневартовска

"Формирование современной городской среды"
	№

п/п
	Основные мероприятия

муниципальной программы

(связь мероприятий

с показателями

муниципальной программы)
	Ответственный

исполнитель/

соисполнители

муниципальной

программы
	Источники

финансирования
	Финансовые затраты

на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

	
	
	
	
	всего
	в том числе:

	
	
	
	
	
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023
год
	2024
год
	2025
год
	2025-2030
годы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Нижневартовска

путем реализации комплекса первоочередных мероприятий

	Задача: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования

	1.
	Благоустройство общественных территорий, в том числе:
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	895 443,97
	69 489,30
	65 755,00
	53 327,00
	293 525,07
	42 163,00
	252 577,55
	118 607,05
	895 443,97

	
	
	
	федеральный бюджет
	92 239,81
	0,00
	0,00
	0,00
	971,11
	1 172,50
	49 168,05
	40 928,15
	92 239,81

	
	
	
	бюджет автономного округа
	482 862,40
	59 065,90
	55 891,70
	45 327,90
	34 904,22
	35 135,00
	183 438,84
	69 098,84
	482 862,40

	
	
	
	бюджет города
	320 341,76
	10 423,40
	9 863,30
	7 999,10
	257 649,74
	5 855,50
	19 970,66
	8 580,06
	320 341,76

	1.1.
	Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина г. Нижневартовска      (показатель 1)
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	36 136,24
	0,00
	0,00
	0,00
	36 136,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	36 136,24
	0,00
	0,00
	0,00
	36 136,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Обустройство улицы Омской               от улицы Нефтяников до улицы    Чапаева г. Нижневартовска (показатель 1) 
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	32 414,73
	0,00
	0,00
	0,00
	32 414,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	32 414,73
	0,00
	0,00
	0,00
	32 414,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г. Нижневартовске (показатель 1)
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	17 138,84
	17 138,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	14 568,01
	14 568,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	2 570,83
	2 570,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Сквер Спортивной славы по улице 60 лет Октября в г. Нижневартовске (показатель 1)
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	43 661,00
	0,00
	43 661,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	37 111,80
	0,00
	37 111,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	6 549,20
	0,00
	6 549,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.
	Сквер Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в г. Нижневартовске (показатель 1)
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	14 041,00
	14 041,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	11 934,85
	11 934,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	2 106,15
	2 106,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.
	Благоустройство проспекта Победы от ул. Мира до ул. Ленина в г. Нижневартовске (показатель 1)
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	36 352,86
	0,00
	0,00
	0,00
	36 352,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	36 352,86
	0,00
	0,00
	0,00
	36 352,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.
	Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской г. Нижневартовска (показатель 1)
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	37618,00
	0,00
	0,00
	37618,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	31975,30
	0,00
	0,00
	31975,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	5642,70
	0,00
	0,00
	5642,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.
	Благоустройство внутриквартального проезда вдоль дома №88а к дому №86а по ул. Нефтяников г. Нижневартовска (показатель 1)
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	700,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2980,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.
	Благоустройство проезда квартала П-4 г. Нижневартовска (показатель 1)
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2700,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	472,50
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011,50
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	216,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.
	Благоустройство территории зоны отдыха озера Комсомольского          г. Нижневартовска (показатель 1)
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	167583,50
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16677,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	137848,84
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13057,66
	0,00
	0,00

	1.11.
	Комсомольский бульвар от улицы Мира до Комсомольского озера      (показатель 1)
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 850,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 390,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 760,00
	0,00
	0,00

	1.12.
	Обустройство улицы Рабочей            от улицы Заводской до улицы Осенней г. Нижневартовска (показатель 1)
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 200,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	735,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 129,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	336,00
	0,00

	1.13.
	Обустройство территории СК "Олимпия" (показатель 1)
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 012,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 052,10
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 478,94
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	480,96
	0,00

	1.14.
	Внутриквартальные проезды квартала В1.1 г. Нижневартовска (показатель 1) 
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60 000,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 500,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44 700,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 800,00
	0,00

	1.15.
	Благоустройство проспекта Победы от улицы Омской до улицы           Г.И. Пикмана (показатель 1)
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	143 752,73
	0,00
	0,00
	0,00
	143 752,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	143 752,73
	0,00
	0,00
	0,00
	143 752,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.16.
	Обустройство территории квартала Молодежный г. Нижневартовска (показатель 1)
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	6 470,51
	0,00
	0,00
	0,00
	6 470,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	971,11
	0,00
	0,00
	0,00
	971,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	2 265,92
	0,00
	0,00
	0,00
	2 265,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	3 233,48
	0,00
	0,00
	0,00
	3 233,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.17.
	Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска, в т.ч. кварталы: №№ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 10Б, 10В, 10Г, 11,12, 13, 14, 15, 15А, 16, Молодежный, Мира 27, Мира 31, 7А, 8А, Северный, Прибрежный-1, Прибрежный-2, Прибрежный-3, Центральный, 16А, Старый Вартовск (показатель 3)
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	92 505,00
	18 644,00
	19 754,00
	0,00
	18 644,00
	19 754,00
	15 709,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	78 629,20
	15 847,40
	16 790,90
	0,00
	15 847,40
	16 790,90
	13 352,60
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	13 875,80
	2 796,60
	2 963,10
	0,00
	2 796,60
	2 963,10
	2 356,40
	0,00
	0,00

	1.18.
	Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска, в т.ч. кварталы: №№ 3, 4, 5з, 5в, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 10Б, 10В, 10Г, 11,12, 13, 14, 15, 15А, 16, Молодежный, Мира 27, Мира 31, 7А, 8А, Северный, Прибрежный-1, Прибрежный-2, Прибрежный-3, Центральный, 16А, Старый Вартовск (показатель 4)
	отдел координации

строительного комплекса

администрации города/

МКУ "Управление

капитального строительства города Нижневартовска"
	всего
	168 857,56
	19 665,46
	2 340,00
	15 709,00
	19 754,00
	15 709,00
	47 285,05
	48 395,05
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	57 282,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 641,05
	28 641,05
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	94 839,04
	16 715,64
	1 989,00
	13 352,60
	16 790,90
	13 352,60
	15 847,40
	16 790,90
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	16 736,42
	2 949,82
	351,00
	2 356,40
	2 963,10
	2 356,40
	2 796,60
	2 963,10
	0,00

	
	Всего по муниципальной программе
	
	всего
	895 443,97
	69 489,30
	65 755,00
	53 327,00
	293 525,07
	42 163,00
	252 577,55
	118 607,05
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	92 239,81
	0,00
	0,00
	0,00
	971,11
	1 172,50
	49 168,05
	40 928,15
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	482 862,40
	59 065,90
	55 891,70
	45 327,90
	34 904,22
	35 135,00
	183 438,84
	69 098,84
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	320 341,76
	10 423,40
	9 863,30
	7 999,10
	257 649,74
	5 855,50
	19 970,66
	8 580,06
	0,00

	 
	инвестиции в объекты муниципальной собственности
	 
	всего
	895 443,97
	69 489,30
	65 755,00
	53 327,00
	293 525,07
	42 163,00
	252 577,55
	118 607,05
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	92 239,81
	0,00
	0,00
	0,00
	971,11
	1 172,50
	49 168,05
	40 928,15
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	482 862,40
	59 065,90
	55 891,70
	45 327,90
	34 904,22
	35 135,00
	183 438,84
	69 098,84
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	320 341,76
	10 423,40
	9 863,30
	7 999,10
	257 649,74
	5 855,50
	19 970,66
	8 580,06
	0,00

	В том числе:

	 
	Проекты, портфели проектов города (в том числе направленные на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации):
	 
	всего
	338 796,76
	46 479,20
	43 661,00
	0,00
	248 656,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	70 216,44
	33 104,64
	37 111,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	260 930,64
	5 724,88
	6 549,20
	0,00
	248 656,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности
	 
	всего
	331 147,08
	38 829,52
	43 661,00
	0,00
	248 656,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	70 216,44
	33 104,64
	37 111,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	260 930,64
	5 724,88
	6 549,20
	0,00
	248 656,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объектам муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов города)
	 
	всего
	564 296,89
	30 659,78
	22 094,00
	53 327,00
	44 868,51
	42 163,00
	252 577,55
	118 607,05
	0,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	92 239,81
	0,00
	0,00
	0,00
	971,11
	1 172,50
	49 168,05
	40 928,15
	0,00

	
	
	
	бюджет автономного округа
	412 645,96
	25 961,26
	18 779,90
	45 327,90
	34 904,22
	35 135,00
	183 438,84
	69 098,84
	0,00

	
	
	
	бюджет города
	59 411,12
	4 698,52
	3 314,10
	7 999,10
	8 993,18
	5 855,50
	19 970,66
	8 580,06
	0,00


     Таблица 3 

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных,

федеральных и региональных проектов Российской Федерации в рамках муниципальной программы города Нижневартовска "Формирование современной городской среды"
	№

п/п
	Наименование портфеля проектов, проекта 
	Наименование проекта или мероприятия
	Номер основного мероприятия
	Цели 
	Срок реализации
	Источники финансирования 
	Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026-2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	13
	13
	13

	1
	Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Космонавтов)
	Благоустройство общественных территорий
	1
	Формирование комфорта, эстетической и функциональной привлекательности, улучшение качества и удобства жизни горожан
	2019 год
	всего 
	14 041,00
	14 041,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	бюджет города
	14 041,00
	14 041,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Спортивной славы)
	Благоустройство общественных территорий
	1
	Формирование комфорта, эстетической и функциональной привлекательности, улучшение качества и удобства жизни горожан
	2021 год
	всего 
	43 661,00
	0,00
	43 661,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	бюджет города
	43 661,00
	0,00
	43 661,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Реконструкция Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске (Реконструкция Сквера Строителей)
	Благоустройство общественных территорий
	1
	Формирование комфорта, эстетической и функциональной привлекательности, улучшение качества и удобства жизни горожан
	2018-2019 годы
	всего 
	17 138,84
	17 138,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	14 568,01
	14 568,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	бюджет города
	2 570,83
	2 570,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Мусы Джалиля)
	Благоустройство общественных территорий
	1
	Формирование комфорта, эстетической и функциональной привлекательности, улучшение качества и удобства жизни горожан
	2021 год
	всего 
	36 136,24
	0,00
	0,00
	0,00
	36 136,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	бюджет города
	36 136,24
	0,00
	0,00
	0,00
	36 136,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Омской)
	Благоустройство общественных территорий
	1
	Формирование комфорта, эстетической и функциональной привлекательности, улучшение качества и удобства жизни горожан
	2022 год
	всего 
	32 414,73
	0,00
	0,00
	0,00
	32 414,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	бюджет города
	32 414,73
	0,00
	0,00
	0,00
	32 414,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне)
	Благоустройство общественных территорий
	1
	Обеспечение системами отвода ливневых вод с территории
	2018 год
	всего 
	7 649,68
	7 649,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	6 601,78
	6 601,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	бюджет города
	1 047,90
	1 047,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.
	Благоустройство общественных территорий
	1
	Повышение уровня освещенности территории
	2018 год
	всего 
	180 105,59
	0,00
	0,00
	0,00
	180 105,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	бюджет города
	180 105,59
	0,00
	0,00
	0,00
	180 105,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Таблица 4

	Характеристика основных мероприятий муниципальной программы города Нижневартовска "Формирование современной городской среды", их связь с целевыми показателями

	№ п/п
	Основные мероприятия
	Целевой

показатель

	
	Наименование
	Содержание (направления расходов)
	Наименование портфеля проектов (проекта)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Нижневартовска

путем реализации комплекса первоочередных мероприятий

	Задача: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования

	1.
	Благоустройство общественных территорий
	Мероприятие предусматривает:

 - расходы на обустройство пешеходных зон, систем освещения общественных мест, в том числе в застроенных микрорайонах города, строительство систем отвода ливневых вод с территорий застроенных микрорайонов города
	1. Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Космонавтов);

2. Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Спортивной славы);

3. Реконструкция Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске (Реконструкция Сквера Строителей);

4. Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Мусы Джалиля);

5. Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Омской);

6. Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне);

7. Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской (Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана)
	1-3


Таблица 5
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы города Нижневартовска "Формирование современной городской среды" и мер по их преодолению
	№ п/п
	Описание риска
	Меры по преодолению рисков

	1
	2
	3

	1
	Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения
	Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы за счет своевременного перераспределения экономии на более приоритетные направления расходов



	2
	Отставание от сроков реализации основных мероприятий, в том числе по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств поставщиками и подрядчиками работ
	Осуществление мониторинга реализации мероприятий;

заключение соглашений, договоров о взаимодействии с четкой регулировкой ответственности и контролем эффективности их реализации

	3
	Удорожание стоимости работ (услуг), товаров
	Оперативное внесение необходимых изменений, в том числе перераспределение финансовых ресурсов в целях эффективного использования бюджетных средств

	4
	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве территорий микрорайонов и общественных территорий
	Информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий, проведение мониторинга и анализа, освещение в средствах массовой информации, в первую очередь на сайте администрации города, процессов и результатов реализации муниципальной программы


