**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 января 2024 года |  | №1 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Кощенко  Дмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. | | |
| Приглашенные: 4 человека. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |
| **Форма проведения:** заочная | | |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

**1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**2. Об исполнении решений Проектного комитета.**

**1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Попович, Боков, Котов, Шипицина, Силецкий)

**РЕШИЛИ:**

1.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации" и "Новогодний Нижневартовск 2024" принять к сведению.

1.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

1.2.1. Назначить куратором проекта Князеву Светлану Геннадьевну — исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города.

1.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2024" принять к сведению.

1.3.1. Назначить куратором проекта Князеву Светлану Геннадьевну — исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города.

1.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

**2. Об исполнении решений Проектного комитета.**

(Попович)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Считать исполненными и снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 2.2.2. протокола заседания Проектного комитета от 20.12.2023 №12.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| СОГЛАСОВАНО:  Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальник управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 30.01.2024 №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации**  **города Нижневартовска**  30 января 2024 года г. Нижневартовск   |  |  | | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | 1. Кощенко  Дмитрий Александрович | - глава города, председатель Проектного комитета | | 2. Ситников  Виктор Петрович | - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 3. Попович  Наталья  Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города | | 4. Боков  Анатолий Николаевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 5. Ефремов  Сергей Иванович | – исполняющий обязанности заместителя главы города | | 6. Князева  Светлана Геннадьевна | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города | | 7. Мурашко  Ирина Николаевна | - заместитель главы города по экономике и финансам | | 8. Мыльников  Виктор Алексеевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города | | 9. Жукова  Наталья Сергеевна | - управляющий делами администрации города | | 10. Крутовцов  Александр  Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города | | **Приглашенные:** |  | | 11. Котов  Дмитрий Анатольевич | - заместитель директора департамента образования администрации города | | 12. Попенко  Олег Александрович | - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города | | 13. Силецкий  Иван Петрович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | | 14. Шипицина  Елена  Анатольевна | - заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города | |