ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации города от 23.07.2015 №1378 "Об утверждении муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годах и на период до 2030 года" (с изменениями от 24.02.2016 №226, 29.03.2016 №418, 13.01.2017 №26, 24.03.2017 №448, 26.12.2017 №1933, 30.03.2018 №439, 31.08.2018 №1187, 21.12.2018 №1465, 30.05.2019 №412, 12.03.2020 №201, 05.10.2020 №863, 26.02.2021 №156, 23.06.2021 №505)  |  |

В целях приведения муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годах и на период до 2030 года" в соответствие с бюджетом города Нижневартовска на 2021 год:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 23.07.2015 №1378 "Об утверждении муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годах и на период до 2030 года" (с изменениями от 24.02.2016 №226, 29.03.2016 №418, 13.01.2017 №26, 24.03.2017 №448, 26.12.2017 №1933, 30.03.2018 №439, 31.08.2018 №1187, 21.12.2018 №1465, 30.05.2019 №412, 12.03.2020 №201, 05.10.2020 №863, 26.02.2021 №156, 23.06.2021 №505):

1.1. В Паспорте муниципальной программы:

- строку "Соисполнители муниципальной программы" дополнить словами "; Департамент общественных коммуникаций администрации города; Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр";

- пункты 6, 9 строки "Целевые показатели муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"6. Увеличение площади зеленых насаждений, соответствующих установленным нормативным показателям, до 61,28 га.";

"9. Увеличение количества мероприятий, направленных на контроль достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, до 43 ед.";

- в строке "Параметры финансового обеспечения муниципальной программы" цифры "358 062,73", "45 443,38" заменить соответственно цифрами "367 396,09", "54 776,74".

1.2. Строки 6, 9 таблицы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению

1.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

главы города Д.А. Кощенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению администрации городаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Площадь зеленых насаждений, соответствующих установленным нормативным показателям (га)6 | 0,23 | 2,3 | 5 | 5,1 | 3,08 | 4,55 | 6,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61,28 |
| 9. | Количество мероприятий, направленных на контроль достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду (ед.)9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению администрации городаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Таблица 2

 **Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Основные мероприятия** **муниципальной программы** **(их связь с целевыми** **показателями** **муниципальной программы)** | **Ответственный****исполнитель/****соисполнители****муниципальной****программы** | **Источники****финансирования** | **Финансовые затраты на реализацию** **(тыс. рублей)** |
| **всего** | **в том числе**  |
| **2018****год** | **2019****год** | **2020****год** | **2021****год** | **2022****год** | **2023****год** | **2024****год** | **2025****год** | **2026****год** | **2027****год** | **2028****год** | **2028****год** | **2030****год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Цель: обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды в городе Нижневартовске** |
| **Задача 1. Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду** |
| 1.1. | Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами (показатели 1, 2, 9) | управление по природопользованию и экологии администрации города | всего | 166 023,80 | 2 992,19 | 6 339,54 | 7 145,50 | 11 459,80 | 13 744,63 | 13 389,74 | 77 952,40 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| бюджетавтономногоокруга | 1 775,20 | 324,00 | 324,00 | 281,50 | 281,50 | 282,10 | 282,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 164 248,60 | 2 668,19 | 6 015,54 | 6 864,00 | 11 178,30 | 13 462,53  | 13 107,64 | 77 952,40 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;муниципальное бюджетное учреждение"Управление по дорожному хозяйству и благоустройствугорода Нижневартовска"  | бюджет города | 4 834,99 | 0,00 | 466,94 | 198,20 | 959,69 | 1 605,08  | 1 605,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по задаче 1** |  | **всего** | **170 858,79** | **2 992,19** | **6 806,48** | **7 343,70** | **12 419,49** | **15 349,71** | **14 994,82** | **77 952,40** | **5 500,00** | **5 500,00** | **5 500,00** | **5 500,00** | **5 500,00** | **5 500,00** |
| **бюджет****автономного****округа** | **1 775,20** | **324,00** | **324,00** | **281,50** | **281,50** | **282,10** | **282,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **бюджет** **города** | **169 083,59** | **2 668,19** | **6 482,48** | **7 062,20** | **12 137,99** | **15 067,61** | **14 712,72** | **77 952,40** | **5 500,00** | **5 500,00** | **5 500,00** | **5 500,00** | **5 500,00** | **5 500,00** |
| **Задача 2. Обеспечение рационального использования, сохранения и восстановления природных ресурсов** |
| 2.1. | Охрана, защита, воспроизводство и благоустройство городских лесов (показатели 2-4, 6, 7, 10) | управление по природопользованию и экологии администрации города;;муниципальноебюджетное учреждение"Управлениелесопаркового хозяйствагорода Нижневартовска" | бюджет города | 131 210,72 | 0,00 | 0,00 | 18 287,12 | 41 234,48 | 30 594,56 | 30 594,56 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2.2. | Создание, содержание, реконструкция и учет элементов озеленения (показатели 2, 6, 7) | управление по природопользованию и экологии администрации города | бюджет города | 44 228,44 | 515,00 | 9 195,86 | 517,58 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2.3. | Исследование обводненных карьеров на территории города Нижневартовска (показатель 8) | управление по природопользованию и экологии администрации города | бюджетгорода | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по задаче 2** |  | **бюджет** **города** | **176 439,16** | **515,00** | **9 195,86** | **18 804,70** | **41 234,48** | **30 594,56** | **30 594,56** | **6 500,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **6 500,00** |
| **Задача 3. Экологическое просвещение населения** |
| 3.1. | Организация и проведение массовых экологических мероприятий, обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды и природопользования (показатель 5) | управление по природопользованию и экологии администрации города | бюджет города | 13 790,06 | 366,31 | 987,36 | 170,37 | 561,11 | 425,01 | 779,90 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| департамент по социальной политике администрации города;муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств";муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь";муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" | бюджет города | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | бюджет города | 6 026,39 | 35,00 | 607,10 | 365,56  | 419,97 | 549,38 | 549,38 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | департамент общественных коммуникаций администрации города;муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" | бюджет города | 141,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по задаче 3** |  | **бюджет** **города** | **20 098,14** | **541,31** | **1 594,46** | **535,93** | **1 122,77** | **974,39** | **1 329,28** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **всего** | **367 396,09** | **4 048,50** | **17 596,80** | **26 684,33** | **54 776,74** | **46 918,66** | **46 918,66** | **86 452,40** | **14 000,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **14 000,00** |
| **бюджет****автономного****округа** | **1 775,20** | **324,00** | **324,00** | **281,50** | **281,50** | **282,10** | **282,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **бюджет** **города** | **365 620,89** | **3 724,50** | **17 272,80** | **26 402,83** | **54 495,24** | **46 636,56** | **46 636,56** | **86 452,40** | **14 000,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **14 000,00** |