**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

1. Наименование инициативного проекта: **«Обустройство тротуара вдоль улицы Героев Самотлора чётная сторона с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами, озеленением от улицы Восточный проезд до улицы Ленина» (далее — Проект).**

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 26.03.2024 по 29.10.2024 (окончательный расчет по проекту).

3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "СГСК".

В рамках проекта выполнено устройство тротуара и велодорожки протяженностью 214 метров, опор освещения, установка лавочек и урн.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: Не предусмотрено.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость проекта****всего** | **в том числе** | **Цена контракта** | **Экономия** | **Причины экономии** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 9 967 735,00 | 9 967 735,00 | 0 | 8 721 533,53 | 1 246 201,47 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |