Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 17.04.2024 №310                      "О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Нижневартовска", учитывая итоговый протокол общественного обсуждения проекта постановления администрации города "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" от 11.07.2024:

1. Утвердить муниципальную программу "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" согласно приложению.

2. Прекратить с 01.01.2025 реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск", утвержденной постановлением администрации города от 02.10.2017 №1474.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (В.А. Мыльников) обеспечить официальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и утверждении бюджета города Нижневартовска, начиная с бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко

Приложение к постановлению

администрации города

от _________ №___

Муниципальная программа

"Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"

Паспорт муниципальной программы

"Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | департамент строительства администрации города |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2036 |
| Цели муниципальной программы | создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 701 217,68 тыс.рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды" |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |
| Цель "Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП ХМАО, МП | единица | 1 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 2. | Площадь созданной и благоустроенной территории городского кладбища | МП | гектар | 1,01 | 2023 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 3. | Протяженность тротуаров | МП | погонный метр | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 724,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |

- План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | год |
| Цель "Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП ХМАО, МП | единица | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Площадь созданной и благоустроенной территории городского кладбища | МП | гектар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Протяженность тротуаров | МП | погонный метр | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2025 |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 1.1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | количество благоустроенных общественных территорий |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство общественных территорий" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2025 – 2029 |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 2.1. | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (в том числе городских кладбищ) | реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий; реализации мероприятий по созданию и благоустройству городских кладбищ; реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) | количество благоустроенных общественных территорий; площадь созданной и благоустроенной территории городского кладбища |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории улично-дорожной сети" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2025 – 2028 |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 3.1. | Повышение уровня благоустройства территории улично-дорожной сети | реализация мероприятий по благоустройству территории улично-дорожной сети | протяженность тротуаров |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения ( тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | всего |
| Муниципальная программа (всего) |  | всего | 22 000,00 | 0,00 | 126 012,00 | 348 783,50 | 204 422,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 217,68 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 052,10 | 27 177,00 | 472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 701,60 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 4 478,94 | 182 548,84 | 2 011,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 039,28 |
|  |  | бюджет города | 22 000,00 | 0,00 | 120 480,96 | 220 779,84 | 120 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 476,80 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 4 212,00 |
| 1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | бюджет города | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство общественных территорий" | всего | 11 000,00 | 0,00 | 126 012,00 | 348 783,50 | 122 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 495,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 052,10 | 27 177,00 | 472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 701,60 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 4 478,94 | 182 548,84 | 2 011,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 039,28 |
|  |  | бюджет города | 11 000,00 | 0,00 | 120 480,96 | 139 057,66 | 120 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 754,62 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории улично-дорожной сети" | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 722,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 722,18 |