Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 21.08.2023

					(руб.)
№ пп	Наименование инициативного проекта	Стоимость проекта всего	в том числе		Цена контракта	Экономия	Трудовое/имущественное участие	Информация о ходе реализации инициативного проекта
			Бюджет МО	Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)
1	Сквер «Поколение»	7495507,20	7327507,20	168000,00	5900797,11	1594710,09	Трудовое участие	Контракт от 16.05.2023. Подрядчик ООО "СГСК". Срок реализации по контракту 30.09.2023. Завершены подготовительные работы, устройство шурфов, устройство фундаментов опор освещения. Ведутся работы по устройству бордюров, устройству тротуарной плитки, вертикальной планировке и благоустройству территории.
	Итого	7495507,20	7327507,20	168000,00	5900797,11	1594710,09