от 20.05.2024 №389

О подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 "Об утверждении Правил оценки готовности          к отопительному периоду", во исполнение Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к работе в осенне-зимний период, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2020 №643-п "О мерах по реализации государственной программы                                Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство",                          в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов                                 жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в отопительный период                      2024-2025 годов:

1. Утвердить:

1.1. Программу проведения проверки готовности объектов            жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2024-2025 годов согласно приложению 1.

1.2. Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов согласно приложению 2.

1.3. План организационных мероприятий для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов согласно приложению 3.

1.4. Состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2024-2025 годов согласно приложению 4.

1.5. Состав комиссии по оценке готовности жилого фонда (потребителей тепловой энергии) к работе в отопительный период 2024-2025 годов согласно приложению 5.

1.6. Состав комиссии по оценке готовности предприятий коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии) к работе в отопительный период 2024-2025 годов согласно приложению 6.

1.7. Состав комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы департамента образования администрации города (потребителей тепловой энергии) к работе в отопительный период 2024-2025 годов согласно приложению 7.

1.8. Состав комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы департамента по социальной политике администрации города (потребителей тепловой энергии) к работе в отопительный период 2024-2025 годов согласно приложению 8.

1.9. График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций согласно приложению 9.

1.10. График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов предприятий коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии) согласно приложению 10.

1.11. График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов жилого фонда (потребителей тепловой энергии) согласно приложению 11.

1.12. График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии) согласно приложению 12.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города А.Н. Бокова, заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                          В.П. Ситников

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 20.05.2024 №389

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

муниципального образования город Нижневартовск

к отопительному периоду 2024-2025 годов

I. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 №190-ФЗ                           "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 "Об утверждении Правил оценки готовности                 к отопительному периоду" и определяет порядок оценки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду (далее - объекты) путем проведения проверок готовности объектов органами местного самоуправления и составления паспортов готовности объектов.

II. Порядок проведения проверки готовности объектов

2.1. Требования по готовности к отопительному периоду и документы, проверяемые в ходе проведения проверки готовности объектов, установлены главами III-V Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации                       от 12.03.2013 №103.

2.2. Проверка готовности объектов осуществляется комиссиями                       по оценке готовности к работе в отопительный период (далее - комиссии):

- теплоснабжающих, теплосетевых организаций;

- жилого фонда (потребителей тепловой энергии);

- предприятий коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии);

- объектов социальной сферы департамента образования администрации города (потребителей тепловой энергии);

- объектов социальной сферы департамента по социальной политике администрации города (потребителей тепловой энергии)

в соответствии с графиками и составами комиссий, утвержденными настоящим постановлением.

2.3. Полномочия комиссий регламентируются главой II Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103.

2.4. В случае отсутствия председателя или члена комиссии полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.

III. Результаты проведения проверки готовности объектов

3.1. По результатам проверки готовности объектов комиссией оформляется акт проверки готовности объектов к отопительному периоду.

3.2. При подготовке выводов комиссии руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.3. Паспорта готовности объектов составляются по каждому объекту структурными подразделениями администрации города по направлениям деятельности и подписываются заместителем главы города в соответствии                   с распределением обязанностей.

3.4. Паспорта готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляются и подписываются после публичного отчета руководителей организаций о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду, но не позднее 15 дней с даты подписания акта проверки готовности объектов к отопительному периоду.

3.5. Паспорта готовности потребителей тепловой энергии составляются               и подписываются согласно пункту 10 главы II Правил оценки готовности                       к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103.

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 20.05.2024 №389

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

муниципального образования город Нижневартовск

к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, объем | Финансовые средства (тыс. руб.) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет | средства предприятий | бюджет автономного округа | средства ППК "Фонд развития территорий" | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Теплоснабжение |
| Филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск |
| 1. | Модернизация (техническое перевооружение) инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исполнении): | км | 0,44 |  | 50 841,00 |  |  | 50 841,00 |  | А.Ю. Елин |
| 1.1. | Магистральных сетей теплоснабжения, в том числе: | км | 0,25 |  | 40 840,00 |  |  | 40 840,00 |  |  |
| 1.1.1. | "ТС от УТ-68 через УТ-68-1 до УТ-103 по ул. Мира", инв. №5000003363 в составе объекта Магистральные тепловые сети от котельной №1, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | км | 0,11 |  | 31 000,00 |  |  | 31 000,00 | май - октябрь |  |
| 1.1.2. | "ТС от УТ-63А до УТ-63", инв. №5000007590 в составе объекта Магистральные тепловые сети от котельной №5, расположенной по ул. Кузоваткина, №1а | км | 0,14 |  | 9 840,00 |  |  | 9 840,00 | май - октябрь |  |
| 1.2. | Внутриквартальных сетей теплоснабжения, в том числе: | км | 0,20 |  | 10 001,00 |  |  | 10 001,00 |  |  |
| 1.2.1. | "ТС от УТ-3 - УТ-4 - УТ-5 до УТ-6", инв. №5000008871 в составе объекта Внутриквартальные тепловые сети 10В микрорайона | км | 0,20 |  | 10 001,00 |  |  | 10 001,00 | май - октябрь |  |
| 2. | Капитальный ремонт котельных, в том числе: | ед. | 39 |  | 10 437,49 |  |  | 10 437,49 |  |  |
| 2.1. | Котельная №1: | ед. | 7 |  | 4 070,40 |  |  | 4 070,40 |  |  |
| 2.1.1. | Ремонт обмуровки котлов, футеровки амбразур горелок водогрейных котлов ПТВМ-50 №1, 2, 3, 4, 5, 6 | ед. | 6 |  | 1 324,80 |  |  | 1 324,80 | июнь - июль |  |
| 2.1.2. | Ремонт оголовка дымовой трубы d-12м; h-102м | ед. | 1 |  | 2 745,60 |  |  | 2 745,60 | июнь - август |  |
| 2.2. | Котельная №5: | ед. | 7 |  | 1 435,09 |  |  | 1 435,09 |  |  |
| 2.2.1. | Ремонт обмуровки котлов, футеровки амбразур горелок водогрейных котлов КВГМ-100 №1, 3, 4, 5, 6 | ед. | 5 |  | 900,00 |  |  | 900,00 | июль - август |  |
| 2.2.2. | Ремонт обмуровки котлов, футеровки амбразур горелок паровых котлов ДЕ-25/14 №3 | ед. | 1 |  | 180,00 |  |  | 180,00 | июль - август |  |
| 2.2.3. | Ремонт насоса СЭ 1250/140 с электродвигателем 1 | ед. | 1 |  | 355,09 |  |  | 355,09 | февраль - апрель |  |
| 2.3. | Котельная 2А: | ед. | 4 |  | 384,00 |  |  | 384,00 |  |  |
| 2.3.1. | Ремонт обмуровки котлов, футеровки амбразур горелок водогрейных котлов ПТВМ-30М №1, 2, 3, 4 | ед. | 4 |  | 384,00 |  |  | 384,00 | май - июнь |  |
| 2.4. | Котельная 3А: | ед. | 8 |  | 1 680,00 |  |  | 1 680,00 |  |  |
| 2.4.1. | Ремонт обмуровки котлов, амбразур горелок паровых котлов ДКВР 20/13 №1, 2 | ед. | 2 |  | 600,00 |  |  | 600,00 | май - июнь |  |
| 2.4.2. | Ремонт обмуровки котлов, футеровки амбразур горелок водогрейных котлов КВГМ-100 №1, 2, 3, 4, 6 | ед. | 5 |  | 900,00 |  |  | 900,00 | май - июнь |  |
| 2.4.3. | Капитальный ремонт теплообменника F=3м2 непрерывной продувки №2 | ед. | 1 |  | 180,00 |  |  | 180,00 | октябрь - декабрь |  |
| 2.5. | Котельная 3Б: | ед. | 1 |  | 372,00 |  |  | 372,00 |  |  |
| 2.5.1. | Ремонт сетевого насоса IL100/210-37/2 <Wilo> №3 | ед. | 1 |  | 372,00 |  |  | 372,00 | январь - февраль |  |
| 2.6. | Котельная №8: | ед. | 4 |  | 360,00 |  |  | 360,00 |  |  |
| 2.6.1. | Ремонт футеровки амбразур горелок котлов КВГМ 4 №2, 3, 6 | ед. | 3 |  | 252,00 |  |  | 252,00 | март - август |  |
| 2.6.2. | Ремонт футеровки амбразур горелок котлов КВГМ 7,5 №7 | ед. | 1 |  | 108,00 |  |  | 108,00 | июль - август |  |
| 2.7. | Котельная 8А: | ед. | 2 |  | 1 260,00 |  |  | 1 260,00 |  |  |
| 2.7.1. | Ремонт обмуровки котлов, футеровки горелок котлов ДКВР 10/13 №3 | ед. | 1 |  | 300,00 |  |  | 300,00 | май - июнь |  |
| 2.7.2. | Антикоррозийная защита дымовой трубы №1 (d-1000мм, h-30м) | ед. | 1 |  | 960,00 |  |  | 960,00 | май - июнь |  |
| 2.8. | Котельная 8Б: | ед. | 6 |  | 876,00 |  |  | 876,00 |  |  |
| 2.8.1. | Ремонт обмуровки котлов, футеровки горелок водогрейных котлов ДЕВ 25/14 №1, 2, 3, 4 | ед. | 4 |  | 720,00 |  |  | 720,00 | март - июнь |  |
| 2.8.2. | Капитальный ремонт насоса Х 65-50-160"К" эл. дв. 7,5 кВт; 3000 об./мин. | ед. | 1 |  | 36,00 |  |  | 36,00 | март - апрель |  |
| 2.8.3. | Ремонт NA-катионитового фильтра Д-1500 | ед. | 1 |  | 120,00 |  |  | 120,00 | апрель - май |  |
| 3. | Ремонт центральных тепловых пунктов (ЦТП), в том числе: | ед. | 17 |  | 6 528,58 |  |  | 6 528,58 |  |  |
| 3.1. | ЦТП-15 (9/4) Капитальный ремонт водоподогревателя 10 ОСТ 34-558 Г/В 10 секций 1 бл. (7 секций) | ед. | 1 |  | 1 023,96 |  |  | 1 023,96 | август - октябрь |  |
| 3.2. | ЦТП-8 (10Б/1) Капитальный ремонт водоподогревателя 14 ОСТ 34-558 г/в 1-1-2, 1-1-4, Д 273 4М (14 ОСТ) г/в 2-1-2 | ед. | 3 |  | 1 159,20 |  |  | 1 159,20 | сентябрь - октябрь |  |
| 3.3. | ЦТП-70 (10Г/2) Капитальный ремонт водоподогревателя 14 ОСТ (273*4000) г/в 1-1-2, Д 273 4М г/в 1-1-3, 14 ОСТ 34-558 г/в 1-1-4, 1-1-6 | ед. | 4 |  | 1 545,60 |  |  | 1 545,60 | октябрь - декабрь |  |
| 3.4. | ЦТП-66 (10Г/3) Капитальный ремонт водоподогревателя 14 ОСТ 34-558 г/в 2-2-7 | ед. | 1 |  | 386,40 |  |  | 386,40 | ноябрь - декабрь |  |
| 3.5. | ЦТП-60 (13/3) Капитальный ремонт водоподогревателя 16 ОСТ 34-558 г/в 8 секц. 2 блок (секция 2-1-1) | ед. | 1 |  | 483,00 |  |  | 483,00 | октябрь - декабрь |  |
| 3.6. | ЦТП-5 (12/1) Капитальный ремонт водоподогревателя 12 ОСТ 34-558 г/в 2-2-8, 2-2-9, 2-2-10 | ед. | 3 |  | 810,00 |  |  | 810,00 | ноябрь - декабрь |  |
| 3.7. | ЦТП-74 (12/2) Капитальный ремонт водоподогревателя 14 ОСТ 34-558 г/в 3-2-7, 3-2-8 | ед. | 2 |  | 772,80 |  |  | 772,80 | март - май |  |
| 3.8. | ЦТП-73 (12/3) Капитальный ремонт водоподогревателя 14 ОСТ 34-558 г/в 1-2-6 | ед. | 1 |  | 270,51 |  |  | 270,51 | февраль - апрель |  |
| 3.9. | ЦТП-59 (15/1) Капитальный ремонт водоподогревателя 10 ОСТ 34-558 г/в 10 секц. (9 секция) | ед. | 1 |  | 77,11 |  |  | 77,11 | февраль - апрель |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 67 807,07 |  |  | 67 807,07 |  |  |
| ООО "КарьерАСтрой" |
| Котельная ООО "КарьерАСтрой" |
| 1. | Текущий ремонт котлов №1-№4 | объект | 2 | 0 | 100,00 |  |  | 100,00 | май - август | Е.А. Тушинский |
| 2. | Чистка дымоходов котлов №1-№4 | объект | 2 | 0 | 100,00 |  |  | 100,00 | май - август |  |
| 3. | Текущий ремонт сетевых насосов №№1-3 | шт. | 3 | 0 | 10,00 |  |  | 10,00 | июнь - август |  |
| 4. | Ревизия запорной арматуры | шт. | 20 | 0 | 20,00 |  |  | 20,00 | май - август |  |
| 5. | Ревизия и техническое обслуживание электрических щитов в котельной | шт. | 6 | 0 | 50,00 |  |  | 50,00 | май - август |  |
| 6. | Чистка теплообменника №1 | шт. | 1 | 0 | 270,00 |  |  | 270,00 | май - август |  |
| 7. | Перезагрузка фильтров ХВО | шт. | 2 | 0 | 100,00 |  |  | 100,00 | август |  |
| Инженерные сети ООО "КарьерАСтрой" |
| 8. | Ревизия запорной арматуры Ду50-300мм | шт. | 86 | 0 | 20,00 |  |  | 20,00 | июнь - август | Е.А. Тушинский |
| 9. | Зачистка охранной зоны инженерных сетей | км | 3,359 | 0 | 50,00 |  |  | 50,00 | август - сентябрь |  |
| 10. | Ревизия и техническое обслуживание электрических щитов домов №38/1;38/5;38/6;38/7 | объект | 4 | 0 | 5,00 |  |  | 5,00 | май - август |  |
| 11. | Техническое обслуживание КТПН 6 /0,4 от ГПП - 7 (2*630кВА) | объект | 1 | 0 | 3,00 |  |  | 3,00 | март - октябрь |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 518,00 |  |  | 518,00 |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |
| ООО "Нижневартовские коммунальные системы" |
| 1. | Замена магистральных ветхих | км | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | май - август | М.А. Коротаев |
| 2. | Замена внутриквартальных ветхих | км | 0,462 |  | 19 581,25 |  |  | 19 581,25 | май - август |  |
| 3. | Капитальный ремонт магистральных сетей | км | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | май - август |  |
| 4. | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей | км | 0,104 |  | 1 013,05 |  |  | 1 013,05 | май - август |  |
| 5. | Капитальный ремонт канализационного коллектора | км | 2,288 |  | 74 682,45364 |  |  | 74 682,45364 | май - август |  |
| 6. | Ремонт внутриквартальных канализационных сетей | км | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | май - август |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 95 276,76 |  |  | 95 276,76 |  |  |
| Газоснабжение |
| ООО "Нижневартовскгаз" |
| 1. | Техническое обслуживание объектов газоснабжения | ед. | 3 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | май - август | О.Е. Степченков |
| Жилищный фонд |
| Акционерное общество "Управляющая компания №1 |
| 1. | Смена пружин на входных и тамбурных дверях | шт. | 37 |  | 2,64 |  |  | 2,64 | июнь - август | И.Г. Мухаметзянова |
| 2. | Замена разбитых стекол | м2 | 7,5 |  | 2,29 |  |  | 2,29 | июнь - август |  |
| 3. | Установка доводчиков на входных дверях | шт. | 5 |  | 21,00 |  |  | 21,00 | июнь - август |  |
| 4. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | п.м | 102 |  | 4,40 |  |  | 4,40 | июнь - август |  |
| Электромонтажные работы |
| 5. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 96 |  | 88,92 |  |  | 88,92 | июнь - август | И.Г. Мухаметзянова |
| Сантехнические работы |
| 6. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 96 |  | 29,40 |  |  | 29,40 | июнь - август | И.Г. Мухаметзянова |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 148,65 |  |  | 148,65 |  |  |
| Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3" |
| Плановый текущий ремонт | июнь - август | М.В. Коростелев |
| 1. | Частичный ремонт и утепление фасадов и цоколей | м2 | 14 |  | 43,40 |  |  | 43,40 |  |  |
| 2. | Ремонт швов фасада | п.м | 261,5 |  | 329,68 |  |  | 329,68 |  |  |
| 3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 314 |  | 76,48 |  |  | 76,48 |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных клетках | м2 | 8,2 |  | 8,32 |  |  | 8,32 |  |  |
| 5. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | п.м | 848 |  | 23,28 |  |  | 23,28 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |
| 6. | Подготовка электрооборудования (в том числе коммунального и фасадного освещения) | дом | 193 |  | 510,00 |  |  | 510,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 7. | Подготовка системы отопления, (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 193 |  | 322,75 |  |  | 322,75 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 1 313,91 |  |  | 1 313,91 |  |  |
| ООО "Управляющая компания - Квартал" |
| 1. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | 510 |  | 370,00 |  |  | 370,00 | август | О.С. Елина |
| 2. | Ремонт швов фасада (текущий ремонт) | п.м | 1 500 |  | 1 100,00 |  |  | 1 100,00 | август |  |
| 3. | Частичный ремонт цоколя (штукатурка и покраска) | м2 | 5 000 |  | 550,00 |  |  | 550,00 | август |  |
| 4. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 400 |  | 220,00 |  |  | 220,00 | август |  |
| 5. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 600 |  | 150,00 |  |  | 150,00 | август |  |
| 6. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | шт. | 450 |  | 330,00 |  |  | 330,00 | август |  |
| 7. | Утепление вентиляционных каналов | м2 | 320 |  | 200,00 |  |  | 200,00 | август |  |
| 8. | Утепление тамбуров в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | м2 | 350 |  | 170,00 |  |  | 170,00 | август |  |
| Электромонтажные работы |  |
| 9. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 33 |  | 450,00 |  |  | 450,00 | август |  |
| Сантехнические работы |  |
| 10. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание) водоснабжения и канализации в жилом фонде | дом | 33 |  | 750,00 |  |  | 750,00 | август |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 4 290,00 |  |  | 4 290,00 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Пирс" |
| 1. | Замена окон, жалюзи | шт. | 43 |  | 21,00 |  |  | 21,00 | июнь - август | А.Н. Шипицкий |
| 2. | Ремонт и замена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 23 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| 3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 15 |  | 28,00 |  |  | 28,00 |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол в местах общего пользования | м2 | 18 |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| 5. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | м2 | 80 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |
| 6. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 45 |  | 35,00 |  |  | 35,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 7. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения в жилищном фонде | дом | 45 |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 576,00 |  |  | 576,00 |  |  |
| Акционерное общество "Жилищный трест №1" |
| 1. | Утепление плит чердачных перекрытий | м2 | 190 |  | 90,25 |  |  | 90,25 | июль | О.А. Фаттахова |
| 2. | Ремонт межпанельных швов фасада | п.м | 245 |  | 184,05 |  |  | 184,05 |  |  |
| 3. | Замена тамбурных, входных, подвальных дверей | шт. | 8 |  | 5,36 |  |  | 5,36 |  |  |
| 4. | Замена тамбурных, входных, подвальных блоков | шт. | 3 |  | 2,55 |  |  | 2,55 |  |  |
| 5. | Замена разбитых стекол | м2 | 30 |  | 8,82 |  |  | 8,82 |  |  |
| 6. | Замена пружин дверных | шт. | 67 |  | 5,36 |  |  | 5,36 |  |  |
| 7. | Утепление трубопроводов системы отопления энергофлексом в подъездах, мусорокамерах | м2 | 110 |  | 14,30 |  |  | 14,30 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |
| 8. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения в жилищном фонде | дом | 126 |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 9. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и промывка) в жилищном фонде | дом | 126 |  | 237,50 |  |  | 237,50 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 748,19 |  |  | 748,19 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РЕНАКО-ПЛЮС" |
| Плановый текущий ремонт | июнь - август | Е.В. Аристова |
| 1. | Утепление чердачных перекрытий | м2 | 35 |  | 5,60 |  |  | 5,60 |  |  |
| 2. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | п.м | 150 |  | 97,50 |  |  | 97,50 |  |  |
| 3. | Замена тамбурных дверей | шт. | 14 |  | 378,00 |  |  | 378,00 |  |  |
| 4. | Установка пружин на входные (тамбурные) двери | шт. | 50 |  | 5,20 |  |  | 5,20 |  |  |
| 5. | Замена разбитых стекол и фрамуг | м2 | 5 |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |
| 6. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 22 |  | 39,60 |  |  | 39,60 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 7. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 22 |  | 66,00 |  |  | 66,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 595,90 |  |  | 595,90 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Диалог" |
| Плановый текущий ремонт | июнь - август | В.Н. Абрагимова |
| 1. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | м2 | 12 |  | 20,02 |  |  | 20,02 |  |  |
| 2. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 97 |  | 13,58 |  |  | 13,58 |  |  |
| 3. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | п.м | 273 |  | 18,29 |  |  | 18,29 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |
| 4. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 171 |  | 315,00 |  |  | 315,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 5. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 171 |  | 258,00 |  |  | 258,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 624,89 |  |  | 624,89 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилище-Сервис" |
| Плановый текущий ремонт | К.П. Юрьев |
| 1. | Утепление чердачных перекрытий | м2 | 2 |  | 1,50 |  |  | 1,50 | июнь |  |
| 2. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | 5 |  | 3,28 |  |  | 3,28 | июнь |  |
| 3. | Ремонт швов фасада | п.м | 32 |  | 56,00 |  |  | 56,00 | июль |  |
| 4. | Частичный ремонт и утепление фасадов | м2 | 55 |  | 123,75 |  |  | 123,75 | август |  |
| 5. | Частичный ремонт штукатурки фасада и цоколя | м2 | 79 |  | 65,57 |  |  | 65,57 | август |  |
| 6. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу, ремонт внутри подъездных дверей | шт. | 8 |  | 418,00 |  |  | 418,00 | август |  |
| 7. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 205 |  | 187,78 |  |  | 187,78 | август |  |
| 8. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | м2 | 65 |  | 208,98 |  |  | 208,98 | август |  |
| 9. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах, вентиляционных каналов | м2 | 23 |  | 19,78 |  |  | 19,78 | июль |  |
| Электромонтажные работы |  |
| 10. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 10 |  | 520,00 |  |  | 520,00 | август |  |
| Сантехнические работы |  |
| 11. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилом доме | дом | 10 |  | 430,00 |  |  | 430,00 | август |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 2 034,64 |  |  | 2 034,64 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МЖК-Ладья" |
| 1. | Утепление чердачных перекрытий | м2 | 55 |  | 30,00 |  |  | 30,00 | июнь - август | Л.Н. Зятин |
| 2. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | м2 | 20 |  | 75,00 |  |  | 75,00 | июнь - август |  |
| 3. | Ремонт швов фасада (текущий ремонт) | п.м | 900 |  | 585,00 |  |  | 585,00 | июнь - август |  |
| 4. | Частичный ремонт и утепление фасадов (текущий ремонт) | м2 | 30 |  | 120,00 |  |  | 120,00 | июнь - август |  |
| 5. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | м2 | 65 |  | 75,00 |  |  | 75,00 | июнь - август |  |
| 6. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на кровлю | шт. | 12 |  | 720,00 |  |  | 720,00 | июнь - август |  |
| 7. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 260 |  | 95,00 |  |  | 95,00 | сентябрь |  |
| 8. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных клетках | м2 | 20 |  | 1,00 |  |  | 1,00 | июнь - август |  |
| 9. | Утепление вентиляционных каналов | м2 | 36 |  | 18,00 |  |  | 18,00 | июнь - август |  |
| 10. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | п.м | 165 |  | 125,00 |  |  | 125,00 | июнь - август |  |
| Электромонтажные работы |  |
| 11. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 73 |  | 385,00 |  |  | 385,00 | июнь - август |  |
| Сантехнические работы |  |
| 12. | Подготовка системы отопления, водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 73 |  | 650,00 |  |  | 650,00 | июнь - август |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 2 879,00 |  |  | 2 879,00 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" |
| Плановый текущий ремонт | С.В. Дунская |
| 1. | Ремонт межпанельных швов | п.м | 543,9 |  | 417,33 |  |  | 417,33 | июнь - август |  |
| 2. | Замена разбитых стекол в тамбурах, лестничных площадках и приямках | м2 | 49 |  | 15,14 |  |  | 15,14 | август |  |
| 3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 57 |  | 24,08 |  |  | 24,08 | август |  |
| 4. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | м2 | 204 |  | 8,16 |  |  | 8,16 | август |  |
| Электромонтажные работы |  |
| 5. | Проведение ППР силового электрооборудования, ВРУ этажных щитков и мест общего пользования | дом | 10 |  | 5,52 |  |  | 5,52 | июнь - август |  |
| Сантехнические работы |  |
| 6. | Подготовка системы отопления, водоснабжения и канализации в жилом фонде | дом | 10 |  | 10,66 |  |  | 10,66 | июнь - август |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 480,89 |  |  | 480,89 |  |  |
| Акционерное общество "Ремонтно-наладочное управление Жилищно-коммунального хозяйства" |
| Плановый текущий ремонт | июнь - август | А.В. Кибардин |
| 1. | Замена разбитого остекления МКД | м2 | 6 |  | 6,163 |  |  | 6,163 |  |  |
| 2. | Установка доводчиков на входных дверях подъездов | шт. | 5 |  | 10,305 |  |  | 10,305 |  |  |
| 3. | Установка пружин на входных, тамбурных дверях подъездов | шт. | 10 |  | 2,885 |  |  | 2,885 |  |  |
| 4. | Утепление чердачного помещения (замена минплиты) | м2 | 4,61 |  | 0,802 |  |  | 0,802 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |
| 5. | Проведение ППР силового электрооборудования, ВРУ этажных щитков и мест общего пользования | дом | 53 |  | 32,59 |  |  | 32,59 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 6. | Подготовка систем отопления, водоснабжения и канализации (регулировка, испытание и т.п.) | дом | 53 |  | 23,11 |  |  | 23,11 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 75,86 |  |  | 75,86 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Данко" |
| Плановый текущий ремонт | июнь - август | П.А. Кадочкин |
| 1. | Утепление труб в подъездах энергофлексом | п.м | 102 |  | 2,96 |  |  | 2,96 |  |  |
| 2. | Установка доводчиков | шт. | 9 |  | 31,50 |  |  | 31,50 |  |  |
| 3. | Смена пружин | шт. | 58 |  | 4,76 |  |  | 4,76 |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол в местах общего пользования | м2 | 0,8 |  | 0,36 |  |  | 0,36 |  |  |
| 5. | Ремонт тамбурных, входных и подвальных дверей, выходов на кровлю | шт. | 11 |  | 1,43 |  |  | 1,43 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |
| 6. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 22 |  | 5,20 |  |  | 5,20 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 7. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения жилищного фонда | дом | 22 |  | 19,42 |  |  | 19,42 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 65,63 |  |  | 65,63 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Сосна" |
| Плановый текущий ремонт | О.И. Дашкова |
| 1. | Ремонт козырьков входных групп (частичный) | ед. | 1 |  | 7,00 |  |  | 7,00 | июль |  |
| 2. | Ремонт швов фасада | п.м | 188,8 |  | 283,20 |  |  | 283,20 | июнь - июль |  |
| 3. | Частичный ремонт входных групп фасада | п.м | 10 |  | 17,00 |  |  | 17,00 | июнь - июль |  |
| 4. | Ремонт, смена тамбурных, входных, чердачных, подвальных дверей, чердачных люков | шт. | 4 |  | 35,30 |  |  | 35,30 | август |  |
| 5. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 10 |  | 20,00 |  |  | 20,00 | август |  |
| 6. | Ремонт кровельного покрытия, ремонт парапетов кровли | п.м | 2 |  | 50,00 |  |  | 50,00 | август |  |
| Электромонтажные работы |  |
| 7. | Подготовка электрооборудования коммунального и фасадного освещения | дом | 2 |  | 30,00 |  |  | 30,00 | июнь |  |
| Сантехнические работы |  |
| 8. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка, испытание водоснабжения) | дом | 2 |  | 25,00 |  |  | 25,00 | июль |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 467,50 |  |  | 467,50 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Кедр" |
| Ремонтно-строительные работы | июнь - август | В.А. Бурмич |
| 1. | Установка пружин на дверных блоках ПВХ | шт. | 3 |  | 12,50 |  |  | 12,50 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |
| 2. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 17,60 |  |  | 17,60 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 3. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 |  | 28,36 |  |  | 28,36 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 58,46 |  |  | 58,46 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Маяк" |
| Плановый текущий ремонт | август | А.А. Макиенко |
| 1. | Ремонт входной группы (лестница) | шт. | 1 |  | 110,00 |  |  | 110,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 2. | Установка станции управления насосами ХВС | дом | 1 |  | 170,00 |  |  | 170,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 280,00 |  |  | 280,00 |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "Союз" |
| Электромонтажные работы | май - сентябрь | Ю.В. Макиенко |
| 1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 2. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 |  | 34,00 |  |  | 34,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 39,00 |  |  | 39,00 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Единение" |
| Электромонтажные работы | май - сентябрь | А.А. Столков |
| 1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 2. | Подготовка систем отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 22,00 |  |  | 22,00 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Ладья" |
| Плановый текущий ремонт | август | А.В. Меньшенин |
| 1. | Частичный ремонт штукатурки цоколя | м2 | 5 |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| 2. | Остекление слуховых окон | м2 | 2 |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| 3. | Замена доводчиков на входных дверях | шт. | 5 |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| 4. | Теплоизоляция системы отопления | п.м | 20 |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |
| 5. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 6. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 115,00 |  |  | 115,00 |  |  |
| Жилищный кооператив "Мир" |
| Плановый текущий ремонт | О.Н. Теплякова |
| 1. | Герметизация швов | п.м | 620 |  | 403,00 |  |  | 403,00 | май - сентябрь |  |
| 2. | Ремонт водосточных труб | м2 | 30 |  | 45,00 |  |  | 45,00 |  |  |
| 3. | Утепление оконных проемов | шт. | 45 |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| 4. | Изоляция трубопроводов в техническом подполье | м2 | 40 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| 5. | Установка доводчиков и пружин на входных и межтамбурных дверях | шт. | 10 |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| 6. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | м2 | 10 |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| 7. | Ремонт машинного отделения | шт. | 3 |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| 8. | Ремонт входной группы | м2 | 300 |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |
| 9. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 30,00 |  |  | 30,00 | май - сентябрь |  |
| Сантехнические работы |  |
| 10. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 |  | 196,00 |  |  | 196,00 | май - сентябрь |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 1 077,00 |  |  | 1 077,00 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Молодежный" |
| Плановый текущий ремонт | май - октябрь | Е.А. Лапцевич |
| 1. | Замена доводчиков на входных дверях | шт. | 60 |  | 360,00 |  |  | 360,00 |  |  |
| 2. | Замена дверей | шт. | 60 |  | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |
| 3. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 4. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 2 410,00 |  |  | 2 410,00 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "НВ Град" |
| Плановый текущий ремонт | июль - август | Е.И. Ларина |
| 1. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 15 |  | 2,51 |  |  | 2,51 |  |  |
| 2. | Утепление трубопровода в подъездах | п.м | 246 |  | 13,90 |  |  | 13,90 |  |  |
| 3. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | м2 | 7 |  | 3,55 |  |  | 3,55 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |
| 4. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 14 |  | 11,79 |  |  | 11,79 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 5. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 14 |  | 17,59 |  |  | 17,59 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 49,34 |  |  | 49,34 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАСтрой" |
| Ремонтно-строительные работы | июль - декабрь | Е.А. Тушинский |
| 1. | Ремонт 3 подъезда жилого дома 38/1 по улице 2П-2 | дом | 1 |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |
| 2. | Ревизия и техническое обслуживание электрощитов | шт. | 4 |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 3. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 7 |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 110,00 |  |  | 110,00 |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "Единство" |
| Электромонтажные работы |  |  |
| 1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 23,00 |  |  | 23,00 | июнь - август | В.М. Мойсей |
| Сантехнические работы |  |  |
| 2. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 |  | 35,00 |  |  | 35,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 58,00 |  |  | 58,00 |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "Спутник" |
| Ремонтно-строительные работы | сентябрь | Н.А. Бухарова |
| 1. | Ремонт кровли | м2 | 2 |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| 2. | Ремонт отмостки дома | м2 | 12 |  | 31,22 |  |  | 31,22 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 3. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 33,22 |  |  | 33,22 |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "ТСЖ Премьер" |
| Ремонтно-строительные работы | август - сентябрь | Э.М. Забиянов |
| 1. | Утепление швов фасада | м2 | 10 |  | 130,00 |  |  | 130,00 |  |  |
| 2. | Ремонт и утепление межэтажных дверей | шт. | 5 |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| 3. | Промывка теплообменников | шт. | 12 |  | 24,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 4. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 164,00 |  |  | 164,00 |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "ТСЖ ФЕНИКС" |
| Ремонтно-строительные работы | май - сентябрь | А.В. Перметин |
| Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |
| 1. | Восстановление фановых стояков | шт. | 6 |  | средства текущего ремонта |  |  | средства текущего ремонта |  |  |
| 2. | Промазка фановых стояков | шт. | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер | м2 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |
| 4. | Герметизация швов | п.м | 320 |  | средства текущего ремонта |  |  | средства текущего ремонта |  |  |
| 5. | Ремонт балконных козырьков | м2 | 16 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 6. | Ремонт/замена оконных дверных блоков | шт. | 20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 7. | Изоляция трубопроводов | п.м | 540 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 8. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "ТСЖ СОДРУЖЕСТВО" |
| Ремонтно-строительные работы | июнь - сентябрь | Е.С. Губанов |
| 1. | Ремонт кровли и козырьков | шт. | 30 |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| 2. | Утепление подвальных дверей | шт. | 2 |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| 3. | Утепление дверей в мусорокамере | шт. | 4 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| 4. | Ремонт и утепление этажных деревянных дверей | шт. | 30 |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 5. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "ТСЖ ДРУЖБА" |
| Ремонтно-строительные работы | август - сентябрь | О.Л. Цвиренко |
| 1. | Замена входных дверей в подъезды | шт. | 1 |  | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  |
| 2. | Ремонт и утепление подвальных дверей | шт. | 2 |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |
| 3. | Ремонт кровли и козырьков | м2 | 15 |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 4. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 95,00 |  |  | 95,00 |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "ТСЖ ЧЕРНОГОРКА" |
| Ремонтно-строительные работы | Д.А. Малышев |
| 1. | Ремонт крыльца | шт. | 4 |  | 200,00 |  |  | 200,00 | сентябрь |  |
| 2. | Утепление подвальных дверей | шт. | 6 |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| 3. | Ремонт кровли и козырьков | м2 | 30 |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |
| 4. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | август - сентябрь |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 260,00 |  |  | 260,00 |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "ТСЖ УСПЕХ" |
| Ремонтно-строительные работы | А.А. Газизова |
| 1. | Замена окон входных групп | шт. | 12 |  | 120,00 |  |  | 120,00 | июнь |  |
| 2. | Ремонт и утепление подвальных дверей | шт. | 1 |  | 10,00 |  |  | 10,00 | сентябрь |  |
| 3. | Ремонт кровли и козырьков | м2 | 30 |  | 30,00 |  |  | 30,00 | сентябрь |  |
| 4. | Утепление межпанельных швов | п.м | 50 |  | 35,00 |  |  | 35,00 | октябрь |  |
| Сантехнические работы |  |
| 5. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | август - сентябрь |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 195,00 |  |  | 195,00 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Осенняя 3" |
| Электромонтажные работы | август - сентябрь | И.А. Верина |
| 1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 2. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), установка аэраторов | дом | 1 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Пилот" |
| 1. | Чистка и промывка теплообменников системы ГВС | шт. | 8 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | август | А.Д. Смольник |
| 2. | Чистка фильтров в системе ГВС и ХВС | шт. | 20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 3. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 4 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | сентябрь |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "ТСЖ Север" |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |
| 1. | Замена радиаторов в холлах первых этажей | шт. | 15 |  | за счет подрядной организации |  |  | за счет подрядной организации | июнь - сентябрь | А.С. Колесова |
| 2. | Ремонт межпанельных швов фасада | п.м | 800 |  | за счет подрядной организации |  |  | за счет подрядной организации | июнь - август |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 3. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание) | дом | 3 |  | за счет подрядной организации |  |  | за счет подрядной организации | сентябрь |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "ТСЖ Надежда" |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |
| 1. | Замена пластиковых окон в тамбурах | шт. | 9 |  | за счет подрядной организации |  |  | за счет подрядной организации | июнь - сентябрь | А.С. Колесова |
| 2. | Ремонт межпанельных швов фасада | п.м | 30 |  | за счет подрядной организации |  |  | за счет подрядной организации | июнь - август |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 3. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание) | дом | 1 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | сентябрь |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "ТСЖ Наш уютный дом" |
| Ремонтно-строительные работы |  | Н.А. Нотова |
| 1. | Утепление межпанельных швов | п.м | 50 |  | 35,00 |  |  | 35,00 | ноябрь |  |
| 2. | Ремонт и утепление подвальных дверей | шт. | 1 |  | 20,00 |  |  | 20,00 | сентябрь |  |
| 3. | Ремонт кровли и козырьков | м2 | 60 |  | 120,00 |  |  | 120,00 | июль |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 4. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание) | дом | 1 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | сентябрь |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 175,00 |  |  | 175,00 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания - Квадратные метры" |
| Ремонтно-строительные работы | май - август | А.Ф. Шугаев |
| 1. | Ремонт входных групп | м2 | 300 |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| 2. | Установка двери (выход на кровлю, 3 секция) | шт. | 1 |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| 3. | Ремонт кровли | м2 | 180 |  | 84,00 |  |  | 84,00 |  |  |
| 4. | Ремонт межпанельных швов фасада | п.м | 262 |  | 227,00 |  |  | 227,00 |  |  |
| 5. | Ремонт фасада, утепление | м2 | 120 |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  |
| 6. | Ремонт козырьков входных групп | шт. | 2 |  | 90,00 |  |  | 90,00 |  |  |
| 7. | Электромонтажные работы, ППР | дом | 1 |  | 168,00 |  |  | 168,00 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 8. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 5 |  | 710,00 |  |  | 710,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 1 759,00 |  |  | 1 759,00 |  |  |
| Жилищный кооператив "Белые ночи" |
| Ремонтно-строительные работы |  | К.И. Шихшабеков |
| 1. | Ремонт кровли | м2 | 735 |  | 675,48 |  |  | 675,48 | август |  |
| 2. | Замена доводчиков на входных дверях | шт. | 4 |  | 24,00 |  |  | 24,00 | сентябрь |  |
| Электромонтажные работы, ППР |  |
| 3. | Подготовка электрооборудования (всего), в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 3 |  | 20,00 |  |  | 20,00 | июль |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| 4. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание) | дом | 3 |  | 20,00 |  |  | 20,00 | июль - август |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 739,48 |  |  | 739,48 |  |  |
| Электроснабжение |
| Акционерное общество "Горэлектросеть" |
| 1. | Организационные мероприятия | шт. | 58 |  | 7 431,00 |  |  | 7 431,00 | в соответствии с графиком | Ю.А. Елин |
| 2. | Проведение технического освидетельствования электрооборудования | шт. | 58 |  | 7 431,00 |  |  | 7 431,00 |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования |  |
| 3. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции: БКТП-15/10 | шт. | 1 |  | 394,00 |  |  | 394,00 | май - июнь |  |
| 4. | Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки: | шт. | 11 |  | 16 668,00 |  |  | 16 668,00 | март - сентябрь |  |
| 4.1. | КТПН-46/н |  |  |  | 1 772,00 |  |  | 1 772,00 |  |  |
| 4.2. | КТПН-57/з |  |  |  | 2 361,00 |  |  | 2 361,00 |  |  |
| 4.3. | КТПН-125/з |  |  |  | 925,00 |  |  | 925,00 |  |  |
| 4.4. | КТПН-128/з |  |  |  | 2 459,00 |  |  | 2 459,00 |  |  |
| 4.5. | КТПН-221/з |  |  |  | 1 474,00 |  |  | 1 474,00 |  |  |
| 4.6. | КТПН-224/з |  |  |  | 1 848,00 |  |  | 1 848,00 |  |  |
| 4.7. | КТПН-211/з |  |  |  | 1 532,00 |  |  | 1 532,00 |  |  |
| 4.8. | КТПН-273/з |  |  |  | 1 224,00 |  |  | 1 224,00 |  |  |
| 4.9. | КТПН-347/з |  |  |  | 1 037,00 |  |  | 1 037,00 |  |  |
| 4.10. | КТПН-441/з |  |  |  | 610,00 |  |  | 610,00 |  |  |
| 4.11. | КТПН-489/з |  |  |  | 1 426,00 |  |  | 1 426,00 |  |  |
| Капитальный ремонт воздушных (кабельных) линий |  |
| 5. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4(10)кВ: | км | 16,348 |  | 17 841,00 |  |  | 17 841,00 | май - август |  |
| 5.1. | ВЛ-0,4кВ ф.5 КТПН-26/з | км | 1,8 |  | 4 379,00 |  |  | 4 379,00 | май - июнь |  |
| 5.2. | ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-118/х | км | 0,62 |  | 2 205,00 |  |  | 2 205,00 | август - сентябрь |  |
| 5.3. | ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-118/х | км | 0,39 |  | 2 238,00 |  |  | 2 238,00 | июль - август |  |
| 5.4. | ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-130/х | км | 0,871 |  | 1 503,00 |  |  | 1 503,00 | июнь - июль |  |
| 5.5. | ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-138/х | км | 0,37 |  | 1 167,00 |  |  | 1 167,00 | май - июнь |  |
| 5.6. | ВЛ-6кВ ф.18, 32 ПС "ГПП-1" | км | 6,96 |  | 2 666,00 |  |  | 2 666,00 | июль - август |  |
| 5.7. | ВЛ-10кВ ф.123 (от.оп№3) ПС "Восток" | км | 5,34 |  | 3 683,00 |  |  | 3 683,00 | май - июнь |  |
| Реконструкция ПС, РП, ТП |  |
| 6. | Реконструкция трансформаторных камер трансформаторных подстанций с заменой силовых трансформаторов: | шт. | 4 |  | 25 200,00 |  |  | 25 200,00 | март - сентябрь |  |
| 6.1. | ТП-3/3 |  |  |  | 6 300,00 |  |  | 6 300,00 |  |  |
| 6.2. | ТП-5/6 |  |  |  | 6 300,00 |  |  | 6 300,00 |  |  |
| 6.3. | ТП-6/7 |  |  |  | 6 300,00 |  |  | 6 300,00 |  |  |
| 6.4. | ТП-13/4 |  |  |  | 6 300,00 |  |  | 6 300,00 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 67 534,00 |  |  | 67 534,00 |  |  |
| Объекты социальной сферы |
| 1. | Подготовка объектов образования города Нижневартовска | объект | 111 | - | - | - | - | - | июнь - август | С.Г. Князева |
| 2. | Подготовка объектов департамента по социальной политике администрации города | объект | 49 | - | - | - | - | - | июнь - август | А.В. Федорус |
| 3. | Подготовка муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Молодежный центр" | объект | 2 | - | - | - | - | - | июнь - август | Ю.О. Перекладова |
| 4. | Подготовка объектов филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Клинический врачебно-физкультурный диспансер" в городе Нижневартовске | объект | 1 | - | - | - | - | - | июнь - август | И.Ф. Таминова |
| 5. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника" | объект | 2 | - | - | - | - | - | июнь - август | Ю.А. Кадырова |
| 6. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская детская поликлиника" | объект | 9 | - | 5 508,00 | - | - | 5 508,00 | сентябрь | А.А. Ситникова |
| 7. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская поликлиника" | объект | 11 | - | - | - | - | - | июнь - август | М.И. Шадыев |
| 8. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника" | объект | 2 | - | - | - | - | - | июнь - август | И.В. Березин |
| 9. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский кожно-венерологический диспансер" | объект | 5 | - | - | - | - | - | июнь - август | С.П. Тян |
| 10. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная клиническая больница" | объект | 14 | - | - | - | - | - | июнь - август | А.В. Сатинов |
| 11. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная детская клиническая больница" | объект | 2 | - | - | - | - | - | июнь - август | Н.Н. Лысенко |
| 12. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский противотуберкулезный диспансер" | объект | 2 | - | - | - | - | - | июнь - август | С.А. Самохвалов |
| 13. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский онкологический диспансер" | объект | 1 | - | - | - | - | - | июнь - август | С.Н. Ермошин |
| 14. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская психоневрологическая больница" | объект | 2 | - | - | - | - | - | июнь - август | Л.В. Вустяк |
| 15. | Подготовка объектов филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Станция переливания крови" в городе Нижневартовске | объект | 2 | - | - | - | - | - | июнь - август | Е.М. Хусанова |
| 16. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи" | объект | 3 | - | 101,00 | 3 265,00 | - | 3 366,00 | июнь - август | Е.А. Смирнова |
| 17. | Подготовка объектов муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | объект | 10 | - | - | - | - | - | июнь - август | М.Ф. Валитов |
| 18. | Подготовка объекта "Спортивный комплекс "Модуль" для развития адаптивного спорта в городе Нижневартовске" | объект | 1 | - | - | - | - | - | июнь - август | Е.В. Галунко |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 5 609,00 | 3 265,00 |  | 8 874,00 |  |  |
| Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) |
|  |  |  |  |  | 258 835,38 | 3 265,00 |  | 262 100,38 |  |  |

Приложение 3 к постановлению

администрации города

от 20.05.2024 №389

План организационных мероприятий

для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

муниципального образования город Нижневартовск

к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) (не менее 5% от их количества) с использованием современных инновационных технологий и полимерных материалов (композитных) со сроком службы 30 и более лет | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы" (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме трехсуточного запаса | до 1 сентября 2024 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию) |
| 3. | Предоставить утвержденные температурные графики котельных, сетевых установок, центральных тепловых пунктов и подмешивающих станций на отопительный период 2024-2025 годов | до 30 августа 2024 года | филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию) |
| 4. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2024-2025 годах топлива (газ, нефть) в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск | до 30 августа 2024 года | филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию) |
| 5. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | постоянно | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; объекты здравоохранения города Нижневартовска (по согласованию); муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" |
| 6. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы" (по согласованию); акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию) |
| 7. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию электроснабжающих, жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения | в течение 2024 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы" (по согласованию); акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 8. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 28 августа 2024 года | объекты здравоохранения города Нижневартовска (по согласованию); департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 9. | Представлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов | ежедекадно, июнь - ноябрь 2024 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 10. | Оценить готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов: |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; объекты здравоохранения города Нижневартовска (по согласованию); департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы" (по согласованию); акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 10.1. | Для объектов теплоснабжения | до 1 сентября 2024 года |  |
| 10.2. | Для объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики | до 1 ноября 2024 года |  |
| 10.3. | Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии) | до 1 сентября 2024 года |  |
| 11. | Провести корректировку схемы аварийного оповещения и оперативного взаимодействия между службами энергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск в случаях возникновения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 1 сентября 2024 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы" (по согласованию); акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию) |
| 12. | Обеспечить оформление паспортов и актов готовности к отопительному периоду на каждый многоквартирный жилой дом, на каждый объект социальной сферы в соответствии с Правилами оценки готовности (далее - Правила) с последующим представлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 15 сентября 2024 года | объекты здравоохранения города Нижневартовска (по согласованию); департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 13. | Обеспечить оформление паспортов и актов готовности объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов в соответствии с Правилами с последующим представлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 1 сентября 2024 года - теплоснабжающие и теплосетевые организации, субъекты электроэнергетики; до 15 ноября 2024 года - муниципальное образование | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы" (по согласованию); акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию) |

Приложение 4 к постановлению

администрации города

от 20.05.2024 №389

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

к работе в отопительный период 2024-2025 годов

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Главный специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Представитель муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

Представитель отдела энергетического надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору                            (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам            жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 5 к постановлению

администрации города

от 20.05.2024 №389

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности

жилого фонда (потребителей тепловой энергии)

к работе в отопительный период 2024-2025 годов

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Представитель единой теплоснабжающей организации, с которой                                     в соответствующей системе теплоснабжения заключен договор теплоснабжения (по согласованию)

Представитель муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

Представитель общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию)

Представитель отдела энергетического надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору                            (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам                 жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 6 к постановлению

администрации города

от 20.05.2024 №389

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности

предприятий коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии)

к работе в отопительный период 2024-2025 годов

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Главный специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Представитель муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

Представитель отдела энергетического надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору                            (по согласованию)

Представитель филиала АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам                жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 7 к постановлению

администрации города

от 20.05.2024 №389

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности

объектов социальной сферы

департамента образования администрации города

(потребителей тепловой энергии)

к работе в отопительный период 2024-2025 годов

Заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города, председатель комиссии

Начальник отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Директор департамента образования администрации города

Заместитель директора департамента образования администрации города

Представитель единой теплоснабжающей организации, с которой                         в соответствующей системе теплоснабжения заключен договор теплоснабжения (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам                      жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 8 к постановлению

администрации города

от 20.05.2024 №389

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности

объектов социальной сферы

департамента по социальной политике администрации города

(потребителей тепловой энергии)

к работе в отопительный период 2024-2025 годов

Заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города, председатель комиссии

Начальник отдела по обеспечению деятельности подведомственных учреждений департамента по социальной политике администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города

Заместитель директора департамента, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города

Представитель единой теплоснабжающей организации, с которой                                 в соответствующей системе теплоснабжения заключен договор теплоснабжения (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам                  жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 9 к постановлению

администрации города

от 20.05.2024 №389

График

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

| № п/п | Наименование предприятия | Дата проведения проверки* | Дата проведения публичного отчета** | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" | 20.08.2024 | 30.08.2024 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; отдел энергетического надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
| 2. | Филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск | 22.08.2024 | 30.08.2024 |  |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" | 21.08.2024 | 30.08.2024 |  |

____________________

*Возможны изменения в датах проведения проверок.

**Возможны изменения в датах проведения публичного отчета в связи с возможным переносом даты проведения проверки.

Приложение 10 к постановлению

администрации города

от 20.05.2024 №389

График

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

предприятий коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии)

| № п/п | Наименование предприятия | Дата проведения проверки* | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акционерное общество "Городские электрические сети" | 26.08.2024 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения города Нижневартовск (по согласованию) |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы" | 27.08.2024 |  |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" | 21.08.2024 |  |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" | 28.08.2024 |  |
| 5. | Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 02.09.2024 |  |
| 6. | Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" | 03.09.2024 |  |
| 7. | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр адаптивного спорта" в городе Нижневартовске" | 04.09.2024 |  |

____________________

*Возможны изменения в датах проведения проверок.

Приложение 11 к постановлению

администрации города

от 20.05.2024 №389

График

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

жилого фонда (потребителей тепловой энергии)

| № п/п | Наименование предприятия | Срок проведения проверки | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управляющие компании, товарищества собственников недвижимости, жилищные кооперативы и товарищества собственников жилья города Нижневартовска | август 2024 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; единая теплоснабжающая организация, с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключен договор теплоснабжения (по согласованию); муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); отдел энергетического надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

Приложение 12 к постановлению

администрации города

от 20.05.2024 №389

График

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии)

| № п/п | Наименование предприятия | Срок проведения проверки | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты, подведомственные департаменту образования администрации города (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, дополнительное образование, центр развития образования) | июль - август 2024 года | департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; единая теплоснабжающей организация, с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключен договор теплоснабжения (по согласованию) |
| 2. | Объекты, подведомственные департаменту по социальной политике администрации города (объекты управления культуры, объекты управления по физической культуре и спорту) |  |  |