от ______ №____

О внесении изменения в постановление администрации города от 25.09.2024 №856           "Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"

В целях приведения муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" в соответствие с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 №561-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство", решением Думы города от 13.12.2024 №486 "О бюджете города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов":

1. Внести изменение в постановление администрации города от 25.09.2024 №856 "Об утверждении муниципальной программы          "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска", изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (В.А. Мыльников) обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

Глава города 	 Д.А. Кощенко

Приложение к постановлению

администрации города

от ______ №_____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА

НИЖНЕВАРТОВСКА"

Паспорт муниципальной программы

"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | департамент строительства администрации города |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2036 годы |
| Цель муниципальной программы | создание условий для комфортного проживания граждан на территории города |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 5 867 125,69 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни. 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |  |
| Цель "Создание условий для комфортного проживания граждан на территории города" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилищного строительства | НП, ВДЛ, ГП ХМАО, МП | тысяча квадратных метров | 60,6 | 2023 | 29 | 29,1 | 29,5 | 30 | 30,1 | 30,5 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,6 | департамент строительства администрации города |
| 2. | Ввод инженерных сетей, в том числе обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МП | километр | 1,34 | 2023 | 6,04 | 5,16 | 0 | 0 | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,99 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 3. | Ввод объектов физической культуры и спорта | МП | единица | 2 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 4. | Объем разработанной проектной документации | МП | единица | 2 | 2023 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МП | километр | 1,37 | 2023 | 2,55 | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,63 | 0 | 0 | 2,75 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 6. | Количество контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству и эксплуатации (содержание, ремонт) автомобильных дорог | МП | единица | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 7. | Количество законсервированных, демонтированных, снесенных и (или) переданных в муниципальную казну объектов незавершенного строительства | МП | единица | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | год |
| Цель "Создание условий для комфортного проживания граждан на территории города" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилищного строительства | НП, ВДЛ, ГП ХМАО, МП | тысяча квадратных метров | 4 | 8 | 12 | 29 |
| 2. | Ввод инженерных сетей, в том числе обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МП | километр | 0 | 0 | 0 | 6,04 |
| 3. | Ввод объектов физической культуры и спорта | МП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Объем разработанной проектной документации | МП | единица | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МП | километр | 0 | 0 | 0 | 2,55 |
| 6. | Количество контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству и эксплуатации (содержание, ремонт) автомобильных дорог | МП | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2025 год |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 1.1 | Создание объектов физической культуры и спорта | мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | ввод объектов физической культуры и спорта |
| 2. | Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2025-2026 годы |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 2.1. | Создание объектов физической культуры и спорта | мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | ввод объектов физической культуры и спорта; объем разработанной проектной документации |
| 3. | Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2025-2035 годы |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 3.1. | Стимулирование жилищного строительства | мероприятия по проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры, в том числе в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства; реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) | объем жилищного строительства; ввод инженерных сетей, в том числе обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства; прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов земельных участков для индивидуального жилищного строительства |
| 4. | Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2025-2035 годы |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 4.1. | Развитие и сохранность объектов транспортной инфраструктуры | мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных проездов (грунтовых дорог) на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства; реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов земельных участков для индивидуального жилищного строительства; объем разработанной проектной документации |
| 5. | Муниципальный проект "Обеспечение экологической безопасности города" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2026-2029 годы |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 5.1. | Повышение уровня экологической безопасности города | реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции природоохранных объектов | объем разработанной проектной документации |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках контракта жизненного цикла" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2025-2030 годы |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 6.1. | Повышение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог местного значения | мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства в рамках контракта жизненного цикла | количество контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству и эксплуатации (содержание, ремонт) автомобильных дорог |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий, направленных на устранение несанкционированного размещения отходов" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2025 год |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 7.1. | Восстановление земель | мероприятия по проектированию и рекультивации земель, подвергшихся загрязнению отходами производства | объем разработанной проектной документации |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2025-2036 годы |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 8.1. | Обеспечение осуществления функций учреждения, подведомственного департаменту строительства администрации города | обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | - |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий на объектах незавершенного строительства " |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2028 год |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 9.1. | Ликвидация и передача объектов незавершенного строительства в муниципальную казну | мероприятия по консервации, демонтажу (сносу) и передаче объектов незавершенного строительства в муниципальную казну | количество законсервированных, демонтированных, снесенных и (или) переданных в муниципальную казну объектов незавершенного строительства |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | всего |
| Муниципальная программа (всего) |  | всего | 2 104 938,57 | 1 286 260,69 | 209 891,40 | 220 774,61 | 426 910,83 | 200 684,37 | 269 719,34 | 217 690,55 | 241 174,64 | 237 815,87 | 269 719,34 | 181 545,48 | 5 867 125,69 |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 419 013,50 | 939 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 358 794,30 |
|  |  | бюджет города | 685 925,07 | 346 479,89 | 209 891,40 | 220 774,61 | 426 910,83 | 200 684,37 | 269 719,34 | 217 690,55 | 241 174,64 | 237 815,87 | 269 719,34 | 181 545,48 | 3 508 331,39 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" | всего | 297 957,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 957,20 |
|  |  | бюджет автономного округа | 271 314,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 314,30 |
|  |  | бюджет города | 26 642,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 642,90 |
| 2. | Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" | всего | 1 508 104,50 | 989 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497 347,50 |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 147 699,20 | 939 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 480,00 |
|  |  | бюджет города | 360 405,30 | 49 462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 867,50 |
| 3. | Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры" | бюджет города | 33 945,87 | 3 589,38 | 0,00 | 0,00 | 28 384,19 | 0,00 | 0,00 | 12 592,96 | 0,00 | 12 592,97 | 12 592,97 | 0,00 | 103 698,34 |
| 4. | Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры" | бюджет города | 46 061,92 | 55 652,81 | 0,00 | 0,00 | 71 615,81 | 8 261,59 | 88 173,86 | 23 552,11 | 59 629,16 | 43 677,42 | 75 580,89 | 0,00 | 472 205,57 |
| 5. | Муниципальный проект "Обеспечение экологической безопасности города" | бюджет города | 0,00 | 28 187,80 | 0,00 | 0,00 | 134 966,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 154,20 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках контракта жизненного цикла" | бюджет города | 8 686,86 | 9 086,45 | 9 504,45 | 9 941,63 | 10 398,95 | 10 877,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 495,64 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий, направленных на устранение несанкционированного размещения отходов" | бюджет города | 9 566,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 566,67 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | бюджет города | 200 615,55 | 200 501,25 | 200 386,95 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 2 235 413,07 |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий на объектах незавершенного строительства " | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 287,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 287,50 |

Перечень создаваемых объектов в рамках муниципальной программы 
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) (тыс. рублей) | Остаток стоимости на 01.01.2025 (тыс. рублей) | Источники финансирования | Инвестиции (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Механизм реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |  |
| Всего |  |  |  |  |  | всего | 1 886 069,49 | 1 076 672,99 | 0,00 | 0,00 | 234 966,40 | 8 261,59 | 88 173,86 | 36 145,07 | 59 629,16 | 56 270,39 | 88 173,86 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 419 013,50 | 939 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 467 055,99 | 136 892,19 | 0,00 | 0,00 | 234 966,40 | 8 261,59 | 88 173,86 | 36 145,07 | 59 629,16 | 56 270,39 | 88 173,86 | 0,00 |  |
| 1. Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Спортивный комплекс "Центр боевых искусств" | 214 чел./час; 7777 кв. м; 200 зрит. мест | 2022 -2023 годы (проектно-изыскательские работ), 2023-2025 годы (строительно-монтажные работы) | 1 051 191,7 | 297 957,20 | всего | 297 957,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прямые инвестиции |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 271 314,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 26 642,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска | 339 чел./ час; 3000 зрит. мест | 2023-2024 годы (проектно-изыскательские работы), 2023-2026 годы (строительно-монтажные работы) | 3 118 344,2 | 2 497 347,5 | всего | 1 508 104,50 | 989 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прямые инвестиции |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 147 699,20 | 939 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 360 405,30 | 49 462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | 2,55 км/ 6,04 км | 2019–2025 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) | 206 920,15 | 33 945,87 | бюджет города | 33 945,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прямые инвестиции |
| 3.2. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска | 2,63 км/ 5,16 км | 2018–2026 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) | 195 169,41* | 3 589,38 | бюджет города | 0,00 | 3 589,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прямые инвестиции |
| 3.3. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | 2,63 км/ 3,99 км | 2018–2029 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) | 318 063,49* | 28 384,19 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 384,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прямые инвестиции |
| 3.4. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | 2,75 км/ 2,99 км | 2018–2035 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) | 363 212,42* | 37 778,90 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 592,96 | 0,00 | 12 592,97 | 12 592,97 | 0,00 | прямые инвестиции |
| - Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция улицы Спортивной от ул. Чапаева до ул. Пермской г. Нижневартовска | 0,32 км/ 200 м/ 1,9 га | 2026 год (проектно-изыскательские работы) | 7 554,36 * | 7 554,36 | бюджет города | 0,00 | 7 554,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прямые инвестиции |
| 4.2. | Реконструкция улицы Пионерской от улицы Чапаева до ж.д. 12 по улице Пионерской во внутриквартальный проезд | 0,65 км | 2026 год (проектно-изыскательские работы) | 13 467,85 * | 13 467,85 | бюджет города | 0,00 | 13 467,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прямые инвестиции |
| 4.3. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | 2,55 км/ 6,04 км | 2019–2025 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) | 206 920,15 | 46 061,92 | бюджет города | 46 061,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прямые инвестиции |
| 4.4. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска | 2,63 км/ 5,16 км | 2018–2026 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) | 195 169,41* | 34 630,60 | бюджет города | 0,00 | 34 630,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прямые инвестиции |
| 4.5. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | 2,63 км/ 3,99 км | 2018–2032 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) | 318 063,49* | 191 603,37 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 615,81 | 8 261,59 | 88 173,86 | 23 552,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прямые инвестиции |
| 4.6. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | 2,75 км/ 2,99 км | 2018–2035 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) | 363 212,42* | 178 887,47 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 629,16 | 43 677,42 | 75 580,89 | 0,00 | прямые инвестиции |
| - Муниципальный проект "Обеспечение экологической безопасности города" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска | 5 шт. | 2029 годы (проектно-изыскательские работы) | 141 286,29* | 134 966,40 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 966,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прямые инвестиции |
| 5.2. | Укрепление берега и дна реки Обь г. Нижневартовска (7 очередь) | 3,1 км | 2026 год (проектно-изыскательские работы) | 99 340,02 * | 28 187,80 | бюджет города | 0,00 | 28 187,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прямые инвестиции |

* Указана стоимость (сметная стоимость) объекта и подлежит корректировке на дату начала года реализации объекта при условии принятия решения о выделении бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования на его реализацию