Проект паспорта

муниципальной программы

в соответствии с распределением

бюджетных ассигнований

проекта бюджета на 2025 год и на

плановый период 2026 и 2027 годов

Паспорт муниципальной программы

"Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске"

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | департамент строительства администрации города |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2036 |
| Цели муниципальной программы | создание условий для развития жилищного строительства на основе документов градостроительного регулирования |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 349 394,74 тыс.рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 1. "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды" 2. "Строительство" |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |
| Цель "Создание условий для развития жилищного строительства на основе документов градостроительного регулирования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество материалов инженерных изысканий, документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории города | МП | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 2. | Площадь элементов планировочной структуры в документах по планировке территории, подготовленных в целях жилищного строительства | МП | гектар | - | - | 4,5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | департамент строительства администрации города |
| 3. | Внедрение / обновление цифровых информационных моделей управления развитием территории города | МП | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 4. | Площадь элементов планировочной структуры, подготовленных для формирования и предоставления для индивидуального жилищного строительства | МП | гектар | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |

- План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | год |
| Цель "Создание условий для развития жилищного строительства на основе документов градостроительного регулирования" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество материалов инженерных изысканий, документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории города | МП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Площадь элементов планировочной структуры в документах по планировке территории, подготовленных в целях жилищного строительства | МП | гектар | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 3. | Внедрение / обновление цифровых информационных моделей управления развитием территории города | МП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Площадь элементов планировочной структуры, подготовленных для формирования и предоставления для индивидуального жилищного строительства | МП | гектар | 0 | 0 | 0 | 6 |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2025 – 2036 |  |
|  | Участники | департамент строительства администрации города |  |
| 1.1. | Развитие градостроительного регулирования | корректировка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, выполнение обосновывающих материалов и инженерных изысканий для их корректировки; разработка документации по планировке и межеванию территории, в том числе с учетом "Югорского стандарта развития территорий"; разработка и корректировка формы, атрибутивных и семантических данных пространственной (картографической) информации векторных моделей документов градостроительного регулирования; разработка и корректировка местных нормативов градостроительного проектирования | количество материалов инженерных изысканий, документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории города; площадь элементов планировочной структуры в документах по планировке территории, подготовленных в целях жилищного строительства; внедрение/обновление цифровых информационных моделей управления развитием территории города; |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2025 – 2036 |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 2.1. | Стимулирование жилищного строительства | реализация мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | площадь элементов планировочной структуры, подготовленных для формирования и предоставления для индивидуального жилищного строительства |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения ( тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | всего |
| Муниципальная программа (всего) |  | всего | 96 885,80 | 57 009,55 | 114 804,76 | 40 853,99 | 21 876,39 | 21 876,39 | 21 876,39 | 21 876,39 | 21 876,39 | 21 876,39 | 21 876,39 | 21 876,39 | 484 565,22 |
|  |  | бюджет автономного округа | 47 471,35 | 47 471,35 | 47 471,35 | 36 267,13 | 19 907,51 | 19 907,51 | 19 907,51 | 19 907,51 | 19 907,51 | 19 907,51 | 19 907,51 | 19 907,51 | 337 941,26 |
|  |  | бюджет города | 49 414,45 | 9 538,20 | 67 333,41 | 4 586,86 | 1 968,88 | 1 968,88 | 1 968,88 | 1 968,88 | 1 968,88 | 1 968,88 | 1 968,88 | 1 968,88 | 146 623,96 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности" | всего | 14 804,76 | 14 804,76 | 14 804,76 | 40 853,99 | 21 876,39 | 21 876,39 | 21 876,39 | 21 876,39 | 21 876,39 | 21 876,39 | 21 876,39 | 21 876,39 | 260 279,39 |
|  |  | бюджет автономного округа | 8 220,90 | 8 220,90 | 8 220,90 | 36 267,13 | 19 907,51 | 19 907,51 | 19 907,51 | 19 907,51 | 19 907,51 | 19 907,51 | 19 907,51 | 19 907,51 | 220 189,91 |
|  |  | бюджет города | 6 583,86 | 6 583,86 | 6 583,86 | 4 586,86 | 1 968,88 | 1 968,88 | 1 968,88 | 1 968,88 | 1 968,88 | 1 968,88 | 1 968,88 | 1 968,88 | 40 089,48 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства" | всего | 82 081,04 | 42 204,79 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 285,83 |
|  |  | бюджет автономного округа | 39 250,45 | 39 250,45 | 39 250,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 751,35 |
|  |  | бюджет города | 42 830,59 | 2 954,34 | 60 749,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 534,48 |