Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 17.04.2024 №310 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Нижневартовска" и учитывая итоговый протокол общественного обсуждения проекта постановления администрации города "Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" от 11.07.2024:

1. Утвердить муниципальную программу "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" согласно приложению.

2. Прекратить с 01.01.2025 реализацию муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска", утвержденной постановлением администрации города от 28.06.2013 №1304.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (В.А. Мыльников) обеспечить официальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и утверждении бюджета города Нижневартовска, начиная с бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко

Приложение к постановлению

администрации города

от __________ №________

Муниципальная программа

"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"

Паспорт муниципальной программы

"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | департамент строительства администрации города |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2036 |
| Цели муниципальной программы | создание условий для комфортного проживания граждан на территории города |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 3 914 201,08 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |
| Цель "Создание условий для комфортного проживания граждан на территории города" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилищного строительства | НП, ВДЛ, ГП ХМАО, МП | тысяча квадратных метров | 60,6 | 2023 | 29 | 29,1 | 29,5 | 30 | 30,1 | 30,5 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,6 | департамент строительства администрации города |
| 2. | Ввод инженерных сетей, в том числе обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МП | километр | 1,34 | 2023 | 6,04 | 5,16 | 0 | 0 | 0 | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,99 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 3. | Ввод объектов физической культуры и спорта | МП | единица | 2 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 4. | Ввод объектов образования | МП | единица | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 5. | Объем разработанной проектной документации | МП | единица | 2 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент строительства администрации города |
| 6. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МП | километр | 1,37 | 2023 | 2,55 | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,75 | 0 | департамент строительства администрации города |

- План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | год |
| Цель "Создание условий для комфортного проживания граждан на территории города" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилищного строительства | НП, ВДЛ, ГП ХМАО, МП | тысяча квадратных метров | 4 | 8 | 12 | 29 |
| 2. | Ввод инженерных сетей, в том числе обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МП | километр | 0 | 0 | 0 | 6,04 |
| 3. | Ввод объектов физической культуры и спорта | МП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Ввод объектов образования | МП | единица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Объем разработанной проектной документации | МП | единица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МП | километр | 0 | 0 | 0 | 2,55 |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2025 – 2035 |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 1.1. | Стимулирование жилищного строительства | мероприятия по проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры; реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) | объем жилищного строительства; ввод инженерных сетей, в том числе обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства; прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов земельных участков для индивидуального жилищного строительства |
| 2. | Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2025 |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 2.1. | Создание объектов образования, физической культуры и спорта | мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) объектов физической культуры и спорта; мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования | ввод объектов физической культуры и спорта; ввод объектов образования; объем разработанной проектной документации |
| 3. | Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2025 – 2035 |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 3.1. | Развитие и сохранность объектов транспортной инфраструктуры | мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных проездов земельных участков для индивидуального жилищного строительства; реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов земельных участков для индивидуального жилищного строительства; объем разработанной проектной документации |
| 4. | Муниципальный проект "Обеспечение экологической безопасности города" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2029 |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 4.1. | Повышение уровня экологической безопасности города | реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции природоохранных объектов; реализация мероприятий, направленных на устранение несанкционированного размещения отходов | объем разработанной проектной документации |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: | департамент строительства администрации города |  |
|  | Срок реализации | 2025 – 2036 |  |
|  | Участники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |
| 5.1. | Обеспечение осуществления функций учреждения, подведомственного департаменту строительства администрации города | обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | - |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  | всего |
| Муниципальная программа (всего) |  |  | всего | 1 296 731,91 | 237 810,87 | 142 910,77 | 191 487,11 | 326 910,83 | 412 410,34 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 398 211,85 | 181 545,48 |  | 3 914 201,08 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 945 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 945 192,00 |
|  |  |  | бюджет города | 351 539,91 | 237 810,87 | 142 910,77 | 191 487,11 | 326 910,83 | 412 410,34 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 398 211,85 | 181 545,48 |  | 2 969 009,08 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1 | Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры" |  | бюджет города | 13 186,93 | 3 589,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 384,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 778,90 |  | 0,00 | 82 939,40 |
| 2. | Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры" |  | всего | 994 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 994 939,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 945 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 945 192,00 |
|  |  |  | бюджет города | 49 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 49 747,00 |
| 3. | Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры" |  | бюджет города | 98 101,54 | 43 717,05 | 9 504,43 | 9 941,63 | 10 398,95 | 202 480,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 887,47 |  | 0,00 | 553 031,74 |
| 4 | Муниципальный проект "Обеспечение экологической безопасности города" |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 966,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 134 966,40 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" |  | бюджет города | 190 504,44 | 190 504,44 | 133 406,34 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 | 181 545,48 |  | 181 545,48 | 2 148 324,54 |

Перечень создаваемых объектов в рамках муниципальной программы "Капитальное строительство и

реконструкция объектов города Нижневартовска"

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) (тыс. рублей) | Остаток стоимости на 01.01.2025 (тыс. рублей) | Источники финансирования | Инвестиции (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Механизм реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |
| Всего |  |  |  |  |  | всего | 1 106 227,47 | 47 306,43 | 9 504,43 | 9 941,63 | 145 365,35 |  | 230 864,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 666,37 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 945 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 161 035,47 | 47 306,43 | 9 504,43 | 9 941,63 | 145 365,35 |  | 230 864,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 666,37 | 0,00 |  |
| - Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | 2,55 км/ 6,04 км | 2019 – 2025 (ПИР, СМР) | 189 717,67* | 13 186,93 | бюджет города | 13 186,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| 1.2. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска | 2,63 км/ 5,16 км | 2018 – 2026 (ПИР, СМР) | 195 169,41* | 3 589,38 | бюджет города | 0,00 | 3 589,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| 1.3. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | 2,63 км/ 3,99 км | 2018 – 2030 (ПИР, СМР) | 318 063,49* | 28 384,19 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 384,19 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| 1.4. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | 2,75 км/ 2,99 км | 2018 – 2035 (ПИР, СМР) | 363 212,42* | 37 778,90 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 778,90 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| - Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска | 339 чел./час; 3000 зрит. мест | 2023 (ПИР) 2023 - 2025 (СМР) | 3 118 344,2* | 994 939,00 | всего | 994 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 945 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 49 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска | 0,583 км. | 2021-2022 (ПИР, СМР), 2022-2030 (платежи по контракту жизненного цикла) | 165 798,98 | 114 402,06 | бюджет города | 64 593,30 | 9 086,45 | 9 504,43 | 9 941,63 | 10 398,95 | 10 877,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Контракт жизненного цикла |
| 3.2. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | 2,55 км/ 6,04 км | 2019 – 2025 (ПИР, СМР) | 189 717,67* | 33 508,24 | бюджет города | 33 508,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| 3.3. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска | 2,63 км/ 5,16 км | 2018 – 2026 (ПИР, СМР) | 195 169,41* | 34 630,60 | бюджет города | 0,00 | 34 630,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| 3.4. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | 2,63 км/ 3,99 км | 2018 – 2030 (ПИР, СМР) | 318 063,49* | 191 603,37 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 603,37 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| 3.5. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | 2,75 км/ 2,99 км | 2018 – 2035 (ПИР, СМР) | 363 212,42* | 178 887,47 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 887,47 | 0,00 | Прямые инвестиции |
| - Муниципальный проект "Обеспечение экологической безопасности города" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска | 5 шт. | 2017-2029 (ПИР) | 141 286,29* | 134 966,40 | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 966,40 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции |

* указана стоимость (сметная стоимость) объекта, и подлежит корректировке на дату начала года реализации объекта, при условии принятия решения о выделении бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования на его реализацию.