**ПРОТОКОЛ**

**заседания рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности**

**города Нижневартовска**

**№3**

03.06. 2024 года город Нижневартовск

**Председательствует:** глава города Нижневартовска, председателькомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска Кощенко Дмитрий Александрович.

**Присутствуют:** члены комиссии, руководители структурных подразделений администрации города Нижневартовска.

**Повестка дня:**

**«О складывающейся паводковой обстановке и проведенных мероприятиях по защите населения и территорий садово-огороднических товариществ, попадающих в зону затопления в период весенне-летнего половодья 2024 года».**

**Слушали: Д.А. Кощенко, В.Л. Татаренкова, А.Н. Бокова, В.П. Ситникова, И.Н. Мурашко, О.А. Попенко:**

**-** по состоянию на 03 июня на территории города Нижневартовска паводковая ситуация складывается в пределах средних многолетних значений, ситуация контролируемая, угрозы жизни, здоровью и безопасности граждан, проживающих на территориях садово-огороднических товариществ в зоне возможного затопления, нет.

При уточненном прогнозе ожидаемого высшего уровня воды в Оби 890-980 см на сегодняшний день он составляет – 924 см, за сутки +3 см.

На 2 июня зафиксировано 2 перелива автодороги в сторону садово-огороднического товарищества «Ремонтник-87»: в районе СОТ Луговое» - длиной 12 м шириной 3 м и в районе 4-го моста - длиной 10 м шириной 3 м. Подтоплено 20 земельных участков в 6 садово-огороднических товариществах. Подтоплений жилых и хозяйственных строений не зафиксировано.

Обращений от граждан об оказании помощи в предоставлении временного жилья не поступало. Для оказания необходимой помощи в зоне возможного затопления с31 мая в круглосуточном режиме функционирует 2 поста спасателей с плавсредствами: в районе старого Вартовска и в районе РЭБ флота.

С 24 мая под роспись проинформирован 3441 человек, зарегистрированные в зоне возможного затопления, вручены памятки, в которых указаны конкретные места сбора и посадки на автотранспорт, адреса пунктов временного размещения, телефоны, куда можно обратиться за помощью.

28 мая возведен земляной вал протяженностью 100 м до уровня подъема воды 10 м 50 см в районе ковша рядом с СОТ «Кедр», «Труд» «Спецстроевец». Работало до 75 чел. и 10 ед. техники. Участвовали работники предприятий жилищно-коммунального хозяйства, Управления по делам ГО и ЧС, волонтеры и сами дачники.

Администрацией города закуплены мешки в количестве 20 тыс. штук, которые выдаются председателям садово-огороднических товариществ по заявкам, подвозится песок для оборудования временного берегоукрепления территорий СОТ, где это целесообразно. Работает техника от МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска». Данная работа продолжается.

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства прорабатывается вопрос о выделении помещения для хранения личного имущества граждан в случае вывоза его из зоны затопления.

Население города в ежедневном режиме получает информацию о паводковой обстановке и ежесуточном уровне воды в Оби.

**Решили:**

1. Постоянной эвакуационной комиссии города Нижневартовска ( С.Г. Князева):

- **с 12.00 часов 06 июня 2024 года** развернуть пункт временного размещения населения, созданного на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №34» (корпус 2) (И.А. Долба);

- обеспечить эвакуируемых граждан питанием и питьевой водой.

**Срок: 06 июня 2024 года.**

2. МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» (В.Л. Татаренков) обеспечить пункт временного размещения населения необходимым имуществом (раскладушки, постельные принадлежности) и предметами первой необходимости из городского резерва (запаса) материальных ресурсов.

**Срок: 06 июня 2024 года.**

1. Департаменту жилищно - коммунального хозяйства администрации города (А.Н. Боков) быть в готовности предоставить автотранспорт для эвакуации пострадавших с пунктов сбора до пунктов временного размещения.

**Срок: с 06 июня 2024 года.**

4. Рекомендовать бюджетному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника» (Е.В. Верховых) обеспечить дежурство медицинского работника при поступлении эвакуируемых граждан в пункт временного размещения.

**Срок: с 06 июня 2024 года.**

5. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов) приблизить маршруты патрулирования сотрудников постовой службы к пункту временного размещения населения.

**Срок: с 06 июня 2024 года.**

6. МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» (В.Л. Татаренков):

- осуществлять постоянный мониторинг складывающейся обстановки на территориях садово-огороднических товариществ РЭБ флота и старого Вартовска с целью оперативного реагирования на ухудшение паводковой обстановки;

- продолжить работу по информированию населения, проживающего на данных территориях, о правилах безопасного поведения при угрожающем подъеме воды, при подтоплении жилых строений, при подготовке к возможной эвакуации, куда обращаться за помощью;

- продолжить работу по предоставлению (выдаче) мешков председателям садово-огороднических товариществ с целью оборудования временных защитных барьеров от паводковых вод.

**Срок: в течение паводкового периода.**

7. Поручить департаменту экономического развития администрации города (и.о. директора Н.П. Брыль), департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (А.Н. Боков), управлению по природопользованию и экологии администрации города (О.А. Попенко) подготовить участок для временного содержания сельскохозяйственных животных (улица Индустриальная,51-а), в том числе предусмотреть его ограждение, оборудование навесами, при необходимости предусмотреть запас кормов и обеспечение водой.

Как резервный вариант, рассмотреть возможность временного содержания сельскохозяйственных животных на баржах в районе заводи (ковша) РЭБ флота.

**Срок: в возможно кратчайшие сроки.**

8. Департаменту экономического развития администрации города (и.о. директора Н.П. Брыль), департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (А.Н. Боков) проработать вопрос о предоставлении специального автотранспорта, обеспечивающего защиту животных во время транспортировки.

**Срок: в возможно кратчайшие сроки.**

9. Департаменту экономического развития администрации города развития (и.о. директора Н.П. Брыль) проинформировать собственников сельскохозяйственных животных, которые находятся на территориях, подверженных затоплению о том, что:

- на отведенном участке собственники животных самостоятельно производят огораживание загонов, создают подвоз запаса кормов, обеспечивают емкости для воды, обеспечивают наличие ветеринарных препаратов для животных;

- в случае необходимости незамедлительно вызывают ветеринарную службу (внезапная гибель, заболевание, необычное поведение животных);   
 - охрана животных осуществляется собственниками животных.

**Срок: в возможно кратчайшие сроки.**

10. Департаменту строительства администрации города (В.П. Ситников), департаменту экономического развития администрации города развития (и.о. директора Н.П. Брыль), департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (А.Н. Боков) по согласованию с филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ветеринарный центр» в городе Нижневартовске (Ю.Н. Никишин) заблаговременно определить место для возможного уничтожения биологических отходов павших в период паводка сельскохозяйственных и домашних животных.

**Срок: в возможно кратчайшие сроки.**

11.Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (А.Н. Боков) взять на особый контроль состояние водопропускных труб и мостовых сооружений в зоне затопления.

**Срок: в течение паводкового периода.**

12. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава города Нижневартовска,

председатель комиссии Д.А. Кощенко