**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 августа 2024 года |  |  №8 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| КощенкоДмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. |
| Приглашенные: 3 человека. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |
| **Форма проведения:** очная |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

 1. О завершении проекта «Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем».

 2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

 **1. О завершении проекта** "**Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем**".

(Силецкий)

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.1.1. Утвердить итоговый отчет по проекту "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем", признать проект завершенным.

 **2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Попович, Боков, Котов, Парубова, Силецкий)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" принять к сведению.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
|  |  |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальника управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна,

тел. (3466) 29-12-07

Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 27.08.2024 №8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации****города Нижневартовска**27 августа 2024 года г. Нижневартовск

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Кощенко  Дмитрий Александрович | - глава города, председатель Проектного комитета  |
| 2. Ряска  Вадим Иванович | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города, заместителя председателя Проектного комитета администрации города |
| 3. Попович Наталья Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| 4. Ефремов  Сергей Иванович | - исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 5. Боков  Анатолий Николаевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 6. Мурашко Ирина Николаевна | - заместитель главы города по экономике и финансам |
| 7. Мыльников  Виктор Алексеевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 8. Котов Дмитрий Анатольевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города |
| 9. Крутовцов Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города |
| **Приглашенные:** |  |
| 10. Зяблицкая  Наталья Викторовна | - заместитель председателя Думы города Нижневартовска |
| 11. Парубова Надежда Викторовна | - исполняющий обязанности начальника управления по природопользованию и экологии администрации города |
| 12. Силецкий Иван Петрович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |

 |