ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки  в городе Нижневартовске" |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 17.04.2024 №310   
"О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Нижневартовска", решением Думы города от \_\_. \_\_.2024 №\_\_\_ "Об одобрении проекта муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске", учитывая итоговый протокол общественного обсуждения проекта постановления администрации города "Об утверждении муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" от \_\_.\_\_.2024:

1. Утвердить муниципальную программу "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" согласно приложению.

2. Прекратить с 01.01.2025 реализацию муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске", утвержденной постановлением администрации города от 23.07.2015 №1378.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (В.А. Мыльников) обеспечить официальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении   
и утверждении бюджета города Нижневартовска, начиная с бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, в ведении которого находится управление по природопользованию и экологии администрации города.

Глава города Д.А. Кощенко

Приложение к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**"Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"**

**Паспорт муниципальной программы**

**"Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | заместитель главы города, в ведении которого находится управление по природопользованию и экологии администрации города |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление по природопользованию и экологии администрации города |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2036 |
| Цель муниципальной программы | обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки  и сохранение благоприятной окружающей среды в городе |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 645 073,96 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры | 1. Экологическое благополучие  2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Экологическая безопасность" |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Уровень**  **показателя** | **Единица**  **измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | | | | | | | **Ответственный**  **за достижение**  **показателя** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** |
| **Цель "Обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды в городе Нижневартовске"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Площадь территории города, на которой ликвидировано захламление, загрязнение | МП | гектар | 2,29 | 2023 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | управление по природопользова-нию и экологии администрации города |
| 2. | Количество мероприятий, направленных на контроль достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду | МП | единица | 5 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | управление по природопользова-нию и экологии администрации города |
| 3. | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские  и природоохранные мероприятия, от общей численности населения города | МП | процент | 39,6 | 2023 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | управление по природопользова-нию и экологии администрации города |
| 4. | Площадь городских лесов, на которой снижена природная пожарная опасность | МП | гектар | 28,98 | 2023 | 37,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | управление по природопользова-нию и экологии администрации города |
| 5. | Количество деревьев  и кустарников, в отношении которых реализованы работы по их содержанию | МП | единица | 20 351 | 2023 | 20 300 | 20 400 | 20 500 | 20 600 | 20 700 | 20 800 | 20 900 | 21 000 | 21 100 | 21 200 | 21 300 | 21 400 | управление по природопользова-нию и экологии администрации города |
| 6. | Уровень удовлетворенности населения качеством благоустройства  и содержания лесного комплекса "Ягом" | МП | процент | - | - | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | управление по природопользова-нию и экологии администрации города |
| 7. | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологическо-го и экологического законодательства | МП | единица | 25 | 2023 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | управление по природопользова-нию и экологии администрации города |

**3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица**  **измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения показателя** | | | |
| **I квартал** | **первое**  **полугодие** | **9 месяцев** | **год** |
| **Цель "Обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды в городе Нижневартовске"** | | | | | | | |
| 1. | Площадь территории города, на которой ликвидировано захламление, загрязнение | МП | гектар | 0,0 | 0,02 | 1,0 | 2,0 |
| 2. | Количество мероприятий, направленных на контроль достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду | МП | единица | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 3. | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общей численности населения города | МП | процент | 0,0 | 24,0 | 39,0 | 39,6 |
| 4. | Площадь городских лесов, на которой снижена природная пожарная опасность | МП | гектар | 1,9 | 6,0 | 7,0 | 37,0 |
| 5. | Количество деревьев и кустарников, в отношении которых реализованы работы по их высадке  и содержанию | МП | единица | 0 | 13 900 | 19 500 | 20 300 |
| 6. | Уровень удовлетворенности населения качеством благоустройства и содержания лесного комплекса "Ягом" | МП | процент | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 7. | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического  и экологического законодательства | МП | единица | 35 | 35 | 35 | 35 |

**4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание**  **структурного элемента** | **Связь с показателями** | |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду" | | | |
| Ответственный за реализацию | управление по природопользованию и экологии администрации города | | |
| Срок реализации | 2025-2036 | | |
| Участники | управление по природопользованию и экологии администрации города;  муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска";  муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | | |
| 1.1. | Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду | ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории города | площадь территории города, на которой ликвидировано захламление, загрязнение | |
| 1.2. | Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды | организация мероприятий по контролю за состоянием компонентов окружающей среды | количество мероприятий, направленных на контроль достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду | |
| 1.3. | Предотвращение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду | осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:  организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;  утверждение порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления);  контроль за исполнением правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | - | |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Экологическое просвещение населения" | | | |
| Ответственный за реализацию | управление по природопользованию и экологии администрации города | | |
| Срок реализации | 2025-2036 | | |
| Участники | управление по природопользованию и экологии администрации города;  муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска";  муниципальное бюджетное учреждение "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" | | |
| 2.1. | Формирование бережного отношения человека к природе и привлечение населения к природоохранной деятельности | организация и проведение массовых экологических мероприятий, обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды и природопользования | | доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общей численности населения города |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере природопользования и экологии" | | | |
| Ответственный за реализацию | управление по природопользованию и экологии администрации города | | |
| Срок реализации | 2025-2036 | | |
| Участники | муниципальное бюджетное учреждение "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" | | |
| 3.1. | Обеспечение осуществления функций и полномочий муниципального учреждения, подведомственного управлению по природопользованию  и экологии администрации города | обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" | доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общей численности населения города;  площадь городских лесов, на которой снижена природная пожарная опасность;  количество деревьев и кустарников, в отношении которых реализованы работы по их высадке и содержанию;  уровень удовлетворенности населения качеством благоустройства и содержания лесного комплекса "Ягом"; количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства | |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **структурного элемента** | **Источник**  **финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **всего** |
| Муниципальная программа (всего) | | всего | 58 551,93 | 58 551,93 | 58 274,93 | 58 274,93 | 51 427,53 | 51 427,53 | 51 427,53 | 51 427,53 | 51 427,53 | 51 427,53 | 51 427,53 | 51 427,53 | **645 073,96** |
|  | | бюджет автономного округа | 277,00 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **554,00** |
|  | | бюджет города | 58 274,93 | 58 274,93 | 58 274,93 | 58 274,93 | 51 427,53 | 51 427,53 | 51 427,53 | 51 427,53 | 51 427,53 | 51 427,53 | 51 427,53 | 51 427,53 | **644 519,96** |
| Объем налоговых расходов (справочно) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной  и иной деятельности на окружающую среду" | всего | 14 732,85 | 14 732,85 | 14 455,85 | 14 455,85 | 7 608,45 | 7 608,45 | 7 608,45 | 7 608,45 | 7 608,45 | 7 608,45 | 7 608,45 | 7 608,45 | **119 245,00** |
| бюджет автономного округа | 277,00 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **554,00** |
| бюджет города | 14 455,85 | 14 455,85 | 14 455,85 | 14 455,85 | 7 608,45 | 7 608,45 | 7 608,45 | 7 608,45 | 7 608,45 | 7 608,45 | 7 608,45 | 7 608,45 | **118 691,00** |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Экологическое просвещение населения" | бюджет города | 1 586,15 | 1 586,15 | 1 586,15 | 1 586,15 | 1 586,15 | 1 586,15 | 1 586,15 | 1 586,15 | 1 586,15 | 1 586,15 | 1 586,15 | 1 586,15 | **19 033,80** |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального учреждения  в сфере природопользования и экологии" | бюджет города | 42 232,93 | 42 232,93 | 42 232,93 | 42 232,93 | 42 232,93 | 42 232,93 | 42 232,93 | 42 232,93 | 42 232,93 | 42 232,93 | 42 232,93 | 42 232,93 | **506 795,16** |