Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 25.11.2024

					(руб.)
№ пп	Наименование инициативного проекта	Стоимость проекта всего	в том числе			Цена контракта	Экономия	Трудовое/имущественное участие	Информация о ходе реализации инициативного проекта
			Окружной бюджет	Бюджет МО	Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)
1	Топиар-парковка	19957000,00	9978500,00	9934500,00	44000,00	18019455,00	-	Трудовое участие: уборка мусора	Заключен контракт №62 от 26.06.2024, подрядная организация ООО "СГСК". Окончание - не позднее 15.11.2024. Работы по созданию парковки выполнены. Ожидается монтаж стендов. Степень готовности объекта 95%.
					43551,60	-	-	Тех. присоединение
					640,84	-	-	Предоставление зем. участка 3684 кв.м. для строит.сетей электроснабжения в составе объекта : "Топиар-парковка" (сервитут)
	Итого	19957000,00	9978500,00	9934500,00	44000,00	18063647,44	1893352,56