Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 10.07.2024

					(руб.)
№ пп	Наименование инициативного проекта	Стоимость проекта всего	в том числе		Цена контракта	Экономия	Трудовое/имущественное участие	Информация о ходе реализации инициативного проекта
			Бюджет МО	Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)
1	Обустройство тротуара вдоль улицы Героев Самотлора чётная сторона с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами, озеленением от улицы Восточный проезд до улицы Ленина	9967735,00	9967735,00	0,00	8721246,51	1246488,49	нет	Контракт от 26.03.2024 №14. Подрядчик ООО "СГСК". Срок реализации по контракту: не позднее 15 октября 2024 года. Выполняются работы по выемке грунта и обратной засыпке с уплотнением, установка бордюрного камня, вертикальная планировка. Степень готовности объекта 17%.
					596,24			Сервитут
	Итого	9967735,00	9967735,00	0,00	8721842,75	1245892,25