Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___________                                                                                                            №________

# О внесении изменений в приложение                 к постановлению администрации  города  от 28.10.2013 №2239 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт инженерных сетей, объектов коммунального назначения                     и бань в муниципальном образовании город Нижневартовск" (с изменениями                   от 07.02.2014 №208, 09.12.2014 №2545,  30.12.2014 №2884)

В соответствии с статьей  179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 26.11.2012 №1441 "О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ":

- Внести изменения в приложение к постановлению города                              от 28.10.2013 №2239  "Об утверждении ведомственной целевой программы                   "Капитальный ремонт инженерных сетей, объектов коммунального назначения                  и бань в муниципальном образовании город Нижневартовск" (с изменениями от 07.02.2014 №208, 09.12.2014 №2545, 30.12.2014 №2884), изложив его в новой редакции  согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.  Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать постановление в газете «Варта».

3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования     и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина

Приложение  к постановлению

администрации города

от ___________№____

Ведомственная целевая программа

«Капитальный ремонт инженерных сетей, объектов коммунального

назначения и бань в муниципальном образовании город Нижневартовск»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт инженерных сетей, объектов коммунального назначения и бань в муниципальном образовании город Нижневартовск» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска (далее – Департамент) |
| Цель Программы | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения и банных услуг |
| Задачи Программы | Задача 1. Проведение капитального ремонта (замены) ветхих инженерных сетей, переданных в эксплуатацию муниципальным унитарным предприятиям. Задача 2. Проведение аварийно-восстановитель-ных работ на бесхозяйных инженерных сетях города. Задача 3. Капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной собственности. Задача 4. Разработка проекта схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года. Задача 5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года. Задача 6. Проведение актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск |
| Целевые показатели результативности Программы | Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей, в том числе: - сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении); - сетей холодного водоснабжения; - сетей водоотведения. 2. Доля отремонтированных ветхих инженерных сетей от общей протяженности инженерных сетей, в том числе: - сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении); - сетей холодного водоснабжения; - сетей водоотведения. 3. Количество отремонтированных квадратных метров бань. 4. Количество документов, полученных в результате разработки схем водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года, а также при проведении актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города |
| Характеристика программ-ных мероприятий | Программные мероприятия направлены на выполнение работ по капитальному ремонту (замене) ветхих инженерных сетей тепло- и водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения; по проведению аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных сетях города; по капитальному ремонту бань, находящихся в муниципальной собственности; по разработке проекта схем водоснабжения и водоотведения в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ “О водоснабжении и водоотведении”, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 “О схемах водоснабжения и водоотведения”; по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-ного образования город Нижневартовск на период до 2031 года в соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 “Об утвержде-ии требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов”; по проведению актуализации схем теплоснабжения в соответст-вии с постановлением Правительства Российс-кой Федерации от 22.02.2012 №154 “О требо-ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения”; по проведению актуализации схем водоснабжения и водоотведения города в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 “О схемах водоснабжения и водоотведения” |
| Срок реализации | 2015 - 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования Программы - средства бюджета города и средства бюджета автономного округа. Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы составляет 600 646,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 193 284,93 тыс. рублей; 2016 год – 206 177,04 тыс. рублей; 2017 год - 201 184,83 тыс. рублей, Из них: - средства бюджета города: 2015 год –191 445,53 тыс. рублей; 2016 год - 173 090,14 тыс. рублей; 2017 год –172 840,53 тыс. рублей; - средства бюджета автономного округа: 2015 год – 1 839,40 тыс. рублей; 2016 год - 33 086,90 тыс. рублей; 2017 год – 28 344,30 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные ре-зультаты реализации Про-граммы и показатели социально-экономической эффективности | Доля отремонтированных ветхих инженерных сетей составит 2% от общей их протяженности, что составляет 26,05 км ежегодной замены сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения. Количество отремонтированных квадратных метров бань составит 616,8 квадратных метров. Количество разработанных электронных моделей схем водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года, актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города – 6 шт. |

I. Характеристика текущего состояния объектов коммунального хозяйства

1.1. Коммунальное хозяйство муниципального образования город Нижневартовск  по состоянию на 01.01.2015  характеризуется следующими показателями (форма государственной статистической отчетности №1-ТЭП, 1-водопровод, 1- канализация):

1.1.1. Теплоснабжение:

- источники теплоснабжения – 8 муниципальных котельных, 7 из которых работают на газе, 1 котельная - на нефти;

- оборудование - 12 паровых и 37 водогрейных котлов;

- общая протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, в том числе сети горячего водоснабжения  - 306 км;

- протяженность тепловых сетей, в том числе сети горячего водоснабжения, нуждающихся в  замене, – 44 км;

- 82 центральных тепловых пункта, из них 37 Новосибирского проекта используется для подогрева холодной воды и обеспечения нужд горячего водоснабжения, 35 Московского проекта предназначены для обеспечения теплом и горячей водой 16-этажных жилых домов по независимой схеме и 10 подмешивающих и повысительных станций. Нагрев воды производится в кожухотрубных и пластинчатых теплообменниках.

Основным видом топлива на котельных является попутный природный газ,                  резервное топливо – сырая нефть.

Котельные №1, 2А, 3А, 5 снабжают тепловой энергией жилую застройку города и промышленную зону. Котельные №8, 8А, 8Б, поселка «Рыбозавод» расположены в старой части города и обслуживают старую часть города.

1.1.2. Водоснабжение  и  водоотведение:

-  количество  водоразборных  сооружений – 2 единицы  (1  в  резерве):

поверхностный водозабор на реке Вах производительностью                             150 тыс.м3/сут.;

подземный  водозабор  (в резерве);

- количество  водоочистных сооружений (ВОС) – 2 единицы  (1  в  резерве): ВОС-2  производительностью 93 тыс.м3/сут.,  ВОС-1  (в  резерве);

-  общая  протяженность  водопроводных  сетей – 435 км;

- протяженность  водопроводных  сетей,  нуждающихся  в  замене -                   59 км;

-  канализационно-очистные  сооружения  (КОС)  производительностью -                 103 тыс.м3/сут.;

-  количество  канализационных  насосных  станций – 22 ед.;

-  общая  протяженность  сетей  водоотведения – 268 км;

-  протяженность  сетей  водоотведения,  нуждающихся  в  замене – 122 км.

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013   №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», разделом V Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе  в осенне-зимний период, утвержденного решением Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), постановлением администрации города от 30.04.2014 №818 «Об утверждении Положения о работе комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду» программные мероприятия должны быть направлены на повышение надежности систем коммунального тепло- и водоснабжения, своевременную подготовку к отопительному периоду и проведение его во взаимодействии с тепло- и водоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, топливо- и водоснабжающими, а также с другими организациями.

Техническое состояние инженерных сетей и объектов коммунального назначения устанавливается по показателю физического износа, характеризующему степень утраты первоначальных эксплуатационных свойств. Физический износ определяется путем обследования инженерных сетей и несущих конструкций объектов коммунального назначения визуальным способом, инструментальными методами контроля и гидравлическими испытаниями, проводимыми ежегодно в соответствии с требованиями технической эксплуатации инженерных сетей и оборудования. По полученным результатам проведенных технических обследований оформляются акты осмотров инженерных сетей и (или) заключения сторонних организаций. Комиссия по итогам проведенных мероприятий решает вопрос о необходимости проведения капитального ремонта (замены) инженерных сетей, учитывая годы ввода в эксплуатацию представленных участков, количество порывов, актов осмотров и заключений сторонней организации (при необходимости). Планы мероприятий по проведению капитального ремонта (замене) формируются в обязательном порядке с учетом предписания, распоряжения надзорных органов, предусматривающие требования по замене конкретных элементов и систем.

Денежные средства, выделяемые из бюджета города и предусмотренные                                 в тарифе на коммунальные услуги тепло- и водоснабжения, водоотведения на замену ветхих инженерных сетей, недостаточны для выполнения условия замены ветхих инженерных сетей не менее 5% от их общей протяженности.

1.1.3.  В целях упорядочения работы по инвентаризации бесхозных сетей тепло-, водо- и энергоснабжения к объектам жилищного фонда, соцкультбыта и другим объектам города, используемых муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и приема указанных сетей в муниципальную собственность, проведения на них аварийно-восстановительных работ постановлением администрации города от 09.06.2014 №1102 «Об организации работы по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и объектов коммунального назначения» утверждена комиссия по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и объектов коммунального назначения для последующей передачи их в муниципальную собственность.

Руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», при возникновении аварийных ситуаций (инцидентов) на бесхозяйных сетях, которые не переданы в муниципальную собственность и в эксплуатацию коммунальным предприятиям,  Департамент производит финансирование аварийно-восстанови-тельных работ на указанных участках с целью предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций.

1.1.4. В собственности муниципального образования город Нижневартовск находятся 3 общественные бани. В результате длительной эксплуатации общественных бань и многолетнего недофинансирования капитального ремонта их санитарно-техническое состояние неудовлетворительное. Оборудование внутренних систем электроснабжения требует капитального ремонта. Высокий уровень износа имеет отделка внутренних помещений.

Часть населения города проживает в неблагоустроенном жилищном фонде                         и услуги бани жителям необходимы.

В целях обеспечения надлежащего исполнения услуг по помывке населения сложилась острая необходимость в капитальном ремонте производственных                  и служебных помещений бань, замене устаревшего оборудования.

Бани эксплуатируются в условиях, связанных с повышенной влажностью,                  высокими температурами, агрессивной воздушной средой,  значительными колебаниями температур. В связи с этим продолжительность эффективной эксплуатации зданий до постановки на капитальный ремонт должна составлять не более   8-12 лет в соответствии  с ведомственными строительными нормами                       Госкомархитектуры ВСН 58-88(р), утвержденными приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 №312, санитарными правилами и нормами.

  - Показатели, характеризующие текущее состояние инженерных сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, бань, представлены в таблице 1 приложения к Программе.

1.3. Основные принципы разработки схем водоснабжения и водоотведения:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов                      за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой                   и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения                                    и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения, исходя                   из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее                водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению                                 и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

-  обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения и водоотведения на территориях, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

- прекращение сброса промывных вод сооружениями без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

1.4. Основные принципы разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года:

- определение потребности объемов, стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения;

-  обеспечение жителей и предприятий города надёжными и качественными услугами тепло-, водо-,  газо- и электроснабжения, водоотведения;

- внедрения новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг;

- разработку плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры;

-  инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

-  перспективное планирование развития систем;

-   обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

-  совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры города;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей города.

1.5. Основные принципы актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации города от 23.10.2013 №2195 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на период до 2031 года”:

- выполнение требований, утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 “О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения”;

- распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

- изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

- внесение изменений и дополнений в схему теплоснабжения, в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства, информации о вводе  в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; о строительстве и реконструкции тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

- баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

- финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

1.6. Основные принципы актуализации схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением администрации города от 24.09.2014 №1895                      “Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года”:

- выполнение требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 “О схемах водоснабжения                               и водоотведения”;

- внесение изменений и дополнений в схемы водоснабжения и водоотведения,                   в части включения информации о вводе в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

- изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

- проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

- реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ;

- реализация мероприятий, предусмотренные планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

# II. Цель Программы

Целью Программы - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг тепло- и водоснабжения, водоотведения и банных услуг.

# III. Ожидаемые результаты реализации Программы

Дата начала реализации Программы: 1 января 2015 года.

Дата окончания реализации Программы: 31 декабря 2017 года.

Конечными результатами реализации Программных мероприятий должны стать:

- капитальный ремонт (замена) ветхих инженерных сетей:

повышение качества предоставления коммунальных услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения;

надежность работы систем жизнеобеспечения города;

внедрение энергосберегающих технологий;

понижение уровня износа инженерных сетей.

- капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной собственности:

повышения комфортности в обслуживании населения и качества предоставления банных услуг;

-  разработанные схемы водоснабжения и водоотведения, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года, актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города .

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов                 Программы представлены в таблице 2 приложения к Программе.

# IV. Задачи по достижению цели Программы

Задача 1. Проведение капитального ремонта (замены) ветхих инженерных сетей, переданных в эксплуатацию муниципальным унитарным предприятиям.

Выполнение задачи приведет к повышению качества предоставления коммунальных услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, надежности работы систем жизнеобеспечения, внедрению энергосберегающих технологий и понижению уровня износа инженерных сетей.

Задача 2.  Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных сетях города.

Выполнение задачи приведет к уменьшению аварийных ситуаций (инцидентов) и надежности работы систем жизнеобеспечения города.

Задача 3. Капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной собственности.

Выполнение задачи приведет к повышению комфортности в обслуживании      населения и качества предоставления банных услуг.

Задача 4. Разработка проекта схем водоснабжения и водоотведения  муниципального образования город Нижневартовск  на период до 2031 года.

Выполнение задачи приведет к получению электронных моделей схем водоснабжения и водоотведения  муниципального образования город Нижневартовск  на период до 2031 года, которые должны отвечать основным принципам разработки схем водоснабжения и водоотведения, перечисленным в пункте 1.3  раздела 1 Программы.

Задача 5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года.

Выполнение задачи приведет к получению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года, которая должна отвечать основным принципам, перечисленным в пункте 1.4  раздела 1 Программы.

Задача  6. Проведение актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск.

Выполнение задачи приведет к получению актуализированных схем тепло, водоснабжения и водоотведения  муниципального образования город Нижневартовск  на  период  до  2031 года, которые должны отвечать основным принципам, перечисленным в пунктах 1.5 и 1.6 раздела 1 Программы.

# Мероприятия, направленные на решение поставленных задач, представлены               в таблице 3 приложения к Программе.

# V. Объем расходов, необходимый для реализации Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета  города.

Объем расходов, необходимый для реализации Программы, представлен                в таблице 4 приложения к Программе.

VI. Механизм реализации Программы

6.1. Общее  руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет Департамент.

6.2. В  Программу включены мероприятия по капитальному ремонту инженерных сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения с целью доведения замены ветхих сетей до 2% от их общей протяженности.

Для выполнения указанных мероприятий муниципальные унитарные предприятия города Нижневартовска «Теплоснабжение» и «Горводоканал» представляют в Департамент заявки и документы на включение в сводный перечень ветхих инженерных сетей, подлежащих капитальному ремонту, в срок до 1 августа года, предыдущего планируемому.

Отбор заявок производится в соответствии с постановлением администрации города от 23.04.2012 №457 «Об утверждении Положения об организации и финансировании работ по капитальному ремонту инженерных сетей, объектов коммунального назначения и бань, находящихся в муниципальной собственности и переданных муниципальным унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения» (с изменениями от 27.06.2014 №1250), при наличии следующих документов:

- акты осмотров инженерных сетей и (или) заключения сторонних организаций о результатах проведенных технических обследований (при необходимости);

-  протоколы комиссий о необходимости проведения капитального ремонта инженерных сетей, учитывая годы ввода в эксплуатацию представленных участков, количество порывов, актов осмотров и заключений сторонней организации (при необходимости);

- предварительный локально-сметный расчет, включающий в себя стоимость капитального ремонта (замены) ветхих инженерных сетей, изготовления проектно-сметной документации, проведения топографических изысканий, выполнения исполнительной документации.

На основании проведенного отбора заявок Департамент формирует сводный перечень ветхих инженерных сетей, подлежащих капитальному ремонту.

Финансирование осуществляется из бюджета города в форме субсидий            по договорам, заключенным с муниципальными унитарными предприятиями города Нижневартовска «Теплоснабжение» и «Горводоканал», на возмещение затрат на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности (в том числе в целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период).

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положениями, утвержденными  на предприятиях, муниципальные унитарные предприятия города Нижневартовска «Теплоснабжение» и «Горводоканал» проводят аукционы, конкурсы, котировки цен и  прочие процедуры размещения заказов на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности.

По результатам проведенных аукционов, конкурсов, котировок цен и прочих процедур размещения заказов муниципальные унитарные предприятия города Нижневартовска «Теплоснабжение»  и  «Горводоканал»  заключают договоры (контракты) на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения, переданных в эксплуатацию муниципальным унитарным предприятиям, с подрядными организациями - победителями проведенных аукционов, конкурсов, котировок цен  и прочих процедур размещения заказов.

Протоколы аукционов, конкурсов, котировок цен и прочих процедур размещения заказов, копии заключенных договоров (контрактов) муниципальные унитарные предприятия города Нижневартовска «Теплоснабжение» и «Горводоканал»  предоставляют  в Департамент. По окончании работ в адрес Департамента представляются акты выполненных работ.

6.3. В Программу включены аварийно-восстановительные работы                     на бесхозяйных сетях, которые не переданы в муниципальную собственность                 и в эксплуатацию коммунальным предприятиям, при возникновении аварийных                  ситуаций (инцидентов), с целью ликвидации аварий на сетях.

Департамент в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании муниципальных контрактов, заключенных с подрядными организациями по результатам проведенных конкурсов, котировок цен и прочих процедур размещения заказов, производит приемку и оплату за аварийно-восстановительные работы на бесхозяйных инженерных сетях.

6.4. В Программу включены мероприятия по капитальному ремонту бань.  Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета города в форме субсидий по договору, заключенному с муниципальным унитарным предприятием города Нижневартовска «Производственно-ремонтный эксплуатационный трест №3». Основанием для предоставления субсидий из бюджета города служит акт     о техническом состоянии строительных конструкций и элементов здания, инженерного оборудования, срок эксплуатации, дата проведения последнего капитального и текущего ремонта объектов, предписания инспектирующих организаций.

В  соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением, утвержденным на предприятии, муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Производственно-ремонтный эксплуатационный трест №3» проводит конкурсы, котировки цен и прочие процедуры размещения заказов на капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной собственности.

По результатам проведенных конкурсов, котировок цен и прочих процедур размещения заказов муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Производственно-ремонтный эксплуатационный трест №3» заключает договоры на капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной собственности, с подрядными организациями - победителями проведенных конкурсов, котировок цен и прочих процедур размещения заказов.

Протоколы  конкурсов, котировок цен и прочих процедур размещения заказов, копии заключенных договоров муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Производственно-ремонтный эксплуатационный трест №3»  предоставляет в Департамент. По окончании работ в адрес Департамента предоставляются акты выполненных работ.

6.5.  В Программу включены мероприятия по разработке проекта схем водоснабжения и водоотведения  муниципального образования город Нижневартовск  на период до 2031 года,  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года,  а также по проведению актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск.

Департамент в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании муниципальных контрактов, заключенных с подрядными организациями по результатам проведенных конкурсов, котировок цен и прочих процедур размещения заказов, производит приемку и оплату выполненных работ по разработке:

-  схем водоснабжения и водоотведения  муниципального образования город Нижневартовск до 2031 года;

-  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года;

-  актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск.

- за аварийно-восстановительные работы на бесхозяйных инженерных сетях.

6.6. Субсидии из бюджета города предоставляются в соответствии                             с Положением о предоставлении субсидий на жилищно-коммунальные и бытовые     услуги на территории города Нижневартовска, утвержденным правовым актом главы администрации города.

# VII. Механизм мониторинга реализации Программы

Департамент на основании данных, представленных предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, формирует отчет о целевых показателях Программы один раз год.

# Приложение к ведомственной  це-                                                                           левой программе «Капитальный                                                                            ремонт инженерных сетей, объек-                                                                           тов коммунального назначения                                                                           и бань, в муниципальном образо-                                                                           вании город Нижневартовск

# Таблица  1

# Показатели,

# характеризующие текущее состояние объектов

# коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количественные показатели |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей, в том числе: | км | 21,73 | 26,55 | 31,2 | 23,5 |
|  | сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двух- трубном исчисле-нии) | км | 12,5 | 12,6 | 12,0 | 8,5 |
|  | сетей холодного водоснабжения | км | 5,276 | 11,096 | 11,56 | 9,7 |
|  | сетей водоотведения | км | 3,949 | 2,851 | 7,64 | 5,3 |
| 1.2. | Количество аварийно-вос-становительных работ на бесхозяйных инженерных сетях | шт. | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1.3. | Количество отремонтиро-ванных квадратных мет-ров бань | кв.м | - | - | 239,3 | 213,9 |
| 2. | Показатели качества |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля отремонтированных ветхих инженерных сетей от общей протяженности инженерных сетей, в том числе: | % | 2,3 | 2,6 | 3,33 | 2 |
|  | сетей теплоснабжения и горя-чего водоснабжения (в двух- трубном исчисле-нии) | % | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 2 |
|  | сетей холодного водоснабжения | % | 1,24 | 2,57 | 2,67 | 2 |
|  | сетей водоотведения | % | 1,5 | 1,07 | 2,82 | 2 |
| 3. | Объем расходов на финансирование работ, в том числе: | тыс. руб. | 111 534,42 | 100 338,08 | 145 776,89 | 164 945,17 |
| 3.1. | Капитальный ремонт (замена) ветхих инженерных сетей | тыс. руб. | 111 522,31 | 100 313,92 | 144 796,89 | 154 007,36 |
| 3.2. | Аварийно-восстановитель-ные работы на бесхозяй-ных инженерных сетях | тыс. руб. | 12,11 | 24,16 | 0 | 0 |
| 3.3. | Капитальный ремонт бань | тыс. руб. | - | - | 980,0 | 1 037,81 |
| 3.4. | Разработка проекта схем водоснабжения и водоот-ведения муниципального образования город Нижн-евартовск на период до 2031 года | тыс. руб. | - | - | - | 9 900,00 |
| 4. | Объем расходов на единицу показателя объема |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитального ремонта (замены) ветхих инженер-ных сетей | тыс. руб. на 1 км | 3 615,21 | 2 010,88 | 3 168,71 | 3 681,38 |
| 4.2. | Аварийно-восстановитель-ных работ на бесхозяйных инженерных сетях | тыс. руб. на 1 шт. | 4,0 | 24,16 | 193,0 | 193,0 |
| 4.3. | Капитального ремонта бань | тыс. руб. на кв.м | 0 | 0 | 4,76 | 4,76 |
| 4.4. | На разработку проекта схем водоснабжения и водоотведения муници-пального образования го-род Нижневартовск на период до 2031 года | тыс. руб. на ед. | 0 | 0 | 0 | 4 950 |

# Таблица  2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетные значения показателей | Промежуточные значения показателей | Конечные целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество отремонтиро-ванных ветхих инженер-ных сетей всего, в том числе: | км | 26,55* | 31,2* | 23,5* (в том числе за счет средст бюд-жета города и округа – 8,45) | 6,3 | 4,6 | 6,7 | 26,05 |
| 1.1. | Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчисле-нии) | км | 12,60* | 12,0* | 8,5* (в том числе за счет средст бюд-жета города – 1,12) | 3,19 | 1,3 | 1,8 | 7,42 |
| 1.2. | Сети холодного водоснаб-жения | км | 11,096* | 11,56* | 9,7* (в том числе за счет средст бюд-жета города и округа – 3,03) | 1,92 | 2,5 | 2,6 | 10,05 |
| 1.3. | Сети водоотведения | км | 2,851* | 7,64* | 5,3* (в том числе за счет средст бюд-жета города и округа – 4,3) | 1,19 | 0,8 | 2,3 | 8,6 |
| 2. | Доля отремонтированных ветхих инженерных сетей от общей протяженности инженерных сетей всего, в том числе: | % | 2,6* | 3,33* | 2* | 1 | 0,4 | 0,7 | 1,8 |
| 2.1. | Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении) | % | 4,2* | 4,5* | 2* | 1,04 | 0,4 | 0,6 | 2 |
| 2.2. | Сети холодного водоснаб-жения | % | 2,57* | 2,67* | 2* | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,6 |
| 2.3. | Сети водоотведения | % | 1,07* | 2,82* | 2* | 0,4 | 0,3 | 1 | 1,7 |
| 3. | Количество аварийно-вос-становительных работ на бесхозяйных инженерных сетях | шт. | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Количество отремонтиро-ванных квадратных мет- ров бань | кв.м | - | 239,3 | 213,9 | 180,3 | 180,3 | 192,6 | 1006,4 |
| 5. | Количество разработанных электронных моделей схем водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года, актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования города | шт. | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |

Примечание: в отчетные значения показателей со «*» включены объемные показатели, выполненные за счет трех источников - бюджета округа, бюджета города и средств предприятий коммунального комплекса.

Таблица  3

Задачи по достижению цели Программы с указанием перечня

программных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Мероприятия, направленные на решение задач | Очередной 2015 год | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Проведение капитального ремонта (замены) ветхих инженерных сетей, переданных в эксплуатацию муници-пальным унитарным предприятиям, в том числе: | 169 973,93 | 204 874,04 | 199 698,83 |
| 1.1. | Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении) | 94 173,93 | 109 714,16 | 107 218,06 |
| 1.2. | Сети холодного водоснабжения и сети водоотведения | 75 800,00 | 95 159,88 | 92480,77 |
| 2. | Задача 2. Проведение аварийно-восстановитель-ных работ на бесхозяйных инженерных сетях города | 386,00 | 386,00 | 386,00 |
| 3. | Задача 3. Капитальный ремонт бань, находя-щихся в муниципальной собствен-ности | 917,00 | 917,00 | 1100,00 |
| 4. | Задача 4. Разработка проекта схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Задача 5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года | 20 000,00 | 0 | 0 |
| 6. | Задача 6. Проведение актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образо-вания город Нижневартовск. | 2 008,00 | 0 | 0 |

17

Таблица  4

Объем расходов, необходимых для реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год (отчет) | Очеред-ной финансовый 2015 год | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем расходов на реализа-цию Программы, в том числе по источникам финансирования: | тыс. руб. | 164 945,17 | 193 284,93 | 206 177,04 | 201 184,83 |
| 1.1. | За счет бюджетных ассигнований, в том числе: | тыс. руб. | 164 945,17 | 193 284,93 | 206 177,04 | 201 184,83 |
|  | бюджет города | тыс. руб. | 152 882,77 | 191 445,53 | 173 090,14 | 172 840,53 |
|  | бюджет автономного округа | тыс. руб. | 12 062,40 | 1 839,40 | 33 086,9 | 28 344,3 |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | За счет средств от приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объем расходов на единицу показателей объема, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходов на единицу объема по капитальному ремонту инженерных сетей | тыс. руб. на 1 км | 3 681,38 | 3 688,34 | 3 685,49 | 3 685,49 |
| 2.2. | Расходов на единицу объема аварийно-восстановитель-ных работ на бесхозяйных инженерных сетях | тыс. руб. на 1 шт. | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 |
| 2.3. | Расходов на единицу объема по капитальному ремонту бань | тыс. руб. на кв.м | 4,76 | 4,76 | 5,09 | 5,09 |
| 2.4. | Расход на единицу объема по разработке проекта схем водоснабжения и водоотве-дения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года | тыс. руб. на 1 шт. | 4950,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Расход на единицу объема по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-пального образования город Нижневартовск на период до 2031 года; | тыс. руб. на 1 шт. | 0 | 20 000,0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Расход на единицу объема по актуализации схем тепло- и водоснабжения, водоотведе-ния муниципального обра-зования город Нижневар-товск на период до 2031 года | тыс. руб. на 1 шт. | 0 | 2 008,0 | 0 | 0 |