**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

1. Наименование инициативного проекта: **«Топиар-Парковка» (далее — Проект).**

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 26.06.2024 по 16.12.2024 (окончательный расчет по проекту).

3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "СГСК".

В рамках проекта благоустроен земельный участок включающий парковку из газонной решётки, тротуарную дорожку, озеленение территории, освещение. Установлены малые архитектурные формы и информационные стенды.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: В рамках проекта выполнена уборка территории.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость проекта** **всего** | **в том числе** | | | **Цена контракта** | **Экономия** | **Причины экономии** |
| **Бюджет МО** | **Окружной бюджет** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 19957000,00 | 9934500,00 | 9978500,00 | 44000,00 | 18063647,44 | 1893352,56 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |