**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

1. Наименование инициативного проекта: **«Обустройство сквера с освещением, МАФами и озеленением» (далее — Проект).**

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 08.05.2024 по 28.11.2024 (окончательный расчет по проекту).

3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "СГСК".

В рамках проекта создана комфортная среда для людей всех возрастов. Выполнено устройство освещения, озеленение территории, установка малых архитектурных форм и спортивного элемента с резиновым покрытием.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: Не предусмотрено.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость проекта** **всего** | **в том числе** | | **Цена контракта** | **Экономия** | **Причины экономии** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 9977502,00 | 9977502,00 | 0 | 9568811,41 | 408690,59 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |