**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

1. Наименование инициативного проекта: **«Формула безопасности» Организация учебно-тренировочного пространства» (далее — Проект).**

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 09.07.2024 по 04.12.2024 (окончательный расчет по проекту).

3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией индивидуальным предпринимателем Черыговым Александром Андреевичем.

В рамках проекта выполнен ремонт помещения с заменой полов, розеток, освещения, противопожарной системы и др. Установлено мультимедийное и интерактивное оборудование, осуществлена поставка инвентаря, мебели и настенного панно.

 4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 3 человека. В рамках проекта произведена уборка помещения. Осуществлено имущественное участие.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость проекта****всего** | **в том числе** | **Цена контракта** | **Экономия** | **Причины экономии** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 3 114 381,83 | 2 640 995,79 | 473 386,04 | 3 000 000,00 | 114 381,83 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |