Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 09.09.2024

					(руб.)
№ пп	Наименование инициативного проекта	Стоимость проекта всего	в том числе		Цена контракта	Экономия	Трудовое/имущественное участие	Информация о ходе реализации инициативного проекта
			Бюджет МО	Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)
1	«Формула безопасности» Организация учебно-тренировочного пространства (Д/с №41 Росинка)	3114381,83	2640995,79	473386,04	3000000,00	114381,83	Трудовое участие: уборка помещения. Имущ. участие: кисти, пластиковые тазы	По итогам конкурса заключен договор № 32413727019 от 09.07.2024 с ИП Черыгов А.А. Выполнены демонтажные работы, производится монтаж электропроводки, получена часть интерактивного оборудования. Завершение работ не позднее 01.12.2024. Степень готовности объекта: 30%
	Итого	3114381,83	2640995,79	473386,04	3000000,00	114381,83