**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

1. Наименование инициативного проекта: **«Благоустройство 7 микрорайона» (далее — Проект).**

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 08.05.2024 по 30.10.2024 (окончательный расчет по проекту).

3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "СГСК"

В рамках проекта выполнено устройство тротуарной плитки площадью 270 кв.м, спортивной площадки с резиновым покрытием, опор освещения, установка лавочек и урн, подвесных скамеек, спортивного комплекса «Воркаут».

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 2 человека. В рамках проекта произведена расчистка территории, высадка деревьев, покраска МАФов. Осуществлено имущественное участие.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость проекта** **всего** | **в том числе** | | **Цена контракта** | **Экономия** | **Причины экономии** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 3 597 031,0 | 3 347 031,0 | 250 000,0 | 3 383 240,61 | 213 790,39 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |