от \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 02.10.2017 №1474 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" (с изменениями от 20.03.2018 №378, 10.08.2018 №1112, 26.11.2018 №1386, 24.12.2018 №1476, 28.02.2019 №134, 17.05.2019 №367, 06.12.2019 №966, 25.03.2020 №269, 22.07.2020 №629, 01.02.2021 №61, 26.02.2021 №163, 09.07.2021 №566, 23.12.2021 №1021, 24.02.2022 №99, 29.04.2022 №279, 30.06.2022 №441, 08.08.2022 №549, 29.08.2022 №616)

В целях приведения муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" в соответствие с бюджетом города Нижневартовска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 02.10.2017 №1474 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" (с изменениями от 20.03.2018 №378, 10.08.2018 №1112, 26.11.2018 №1386, 24.12.2018 №1476, 28.02.2019 №134, 17.05.2019 №367, 06.12.2019 №966, 25.03.2020 №269, 22.07.2020 №629, 01.02.2021 №61, 26.02.2021 №163, 09.07.2021 №566, 23.12.2021 №1021, 24.02.2022 №99, 29.04.2022 №279, 30.06.2022 №441, 08.08.2022 №549, 29.08.2022 №616):

1.1. Строку "Параметры финансового обеспечения муниципальной программы" Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Строки 1.4, 1.6, 2, 2.10, 2.23, 3, 3.1, 4, 4.1, "Итого по задаче", "Всего по муниципальной программе" таблицы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Строки 5, 6 раздела I таблицы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Д.А. Кощенко

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники  финансирования | Расходы по годам  (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| Всего | 1 863 947,78 | 101 066,92 | 96 030,06 | 392 671,57 | 376 826,87 | 412 292,61 | 130 588,36 | 96 175,89 | 167 583,50 | 22 000,00 | 6 012,00 | 60 000,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| Федеральный  бюджет | 196 378,61 | 15 162,62 | 2 329,99 | 29 102,80 | 27 961,10 | 28 694,10 | 28 694,10 | 31 882,30 | 16 677,00 | 3 850,00 | 1 052,10 | 10 500,00 | 472,50 | 0,00 |
| Бюджет  автономного округа | 551 496,90 | 43 949,14 | 23 020,67 | 45 519,76 | 86 949,83 | 51 880,52 | 44 880,50 | 49 867,20 | 137 848,84 | 16 390,00 | 4 478,94 | 44 700,00 | 2 011,50 | 0,00 |
| Бюджет города | 1 116 072,27 | 41 955,16 | 70 679,40 | 318 049,01 | 261 915,94 | 331 717,99 | 57 013,76 | 14 426,39 | 13 057,66 | 1 760,00 | 480,96 | 4 800,00 | 216,00 | 0,00 |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Бульвар на набережной  в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской  в г. Нижневартовске  (показатель 1) | департамент строительства администрации города/ МКУ "Управление  капитального строительства города Нижневартовска" | всего | 252 602,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 075,05 | 60 968,70 | 86 558,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 76 866,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 961,10 | 20 211,12 | 28 694,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет  автономного округа | 137 845,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 352,62 | 31 612,27 | 44 880,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 37 890,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 761,33 | 9 145,31 | 12 983,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Сквер железнодорожников в 10 мкр.  города Нижневартовска  (показатель 1) | департамент строительства администрации города/ МКУ "Управление  капитального строительства города Нижневартовска" | всего | 25 589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 8 482,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 482,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет  автономного округа | 13 268,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 268,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 3 838,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 838,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Основное мероприятие**  **"Благоустройство**  **общественных территорий",**  **в том числе:** | **департамент строительства администрации города/ МКУ "Управление  капитального строительства города Нижневартовска"** | **Всего** | **1 306 005,07** | **101 066,92** | **66 205,74** | **304 880,21** | **240 368,36** | **291 158,34** | **44 030,00** | **0,00** | **167 583,50** | **22 000,00** | **6 012,00** | **60 000,00** | **2 700,00** | **0,00** |
| **федеральный бюджет** | **47 714,22** | **15 162,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 677,00** | **3 850,00** | **1 052,10** | **10 500,00** | **472,50** | **0,00** |
| **бюджет**  **автономного округа** | **249 378,42** | **43 949,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137 848,84** | **16 390,00** | **4 478,94** | **44 700,00** | **2 011,50** | **0,00** |
| **бюджет города** | **1 008 912,43** | **41 955,16** | **66 205,74** | **304 880,21** | **240 368,36** | **291 158,34** | **44 030,00** | **0,00** | **13 057,66** | **1 760,00** | **480,96** | **4 800,00** | **216,00** | **0,00** |
| 2.10. | Благоустройство проспекта Победы в створе улиц Мира и Ленина г. Нижневартовска (показатель 1) | департамент строительства администрации города/ МКУ "Управление  капитального строительства города Нижневартовска" | бюджет города | 8 072,04 | 0,00 | 0,00 | 4 056,02 | 4 016,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23. | Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска (показатель 1) | департамент строительства администрации города/  МКУ "Управление  капитального строительства города Нижневартовска" | бюджет города | 46 120,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,90 | 44 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Инициативный проект "Комплексное озеленение и благоустройство общегородской территории в 7а микрорайоне города"** | **департамент строительства администрации города/ МКУ "Управление  капитального строительства города Нижневартовска"** | **бюджет города** | **10 127,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 1 269,09 | **8 858,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Комплексное озеленение и благоустройство общегородской территории в 7а микрорайоне города (показатель 1) | департамент строительства администрации города/ МКУ "Управление  капитального строительства города Нижневартовска" | бюджет города | 10 127,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269,09 | 8 858,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Инициативный проект "Благоустройство территории в 14 микрорайоне"** | **департамент строительства администрации города/ МКУ "Управление  капитального строительства города Нижневартовска"** | **бюджет города** | **5 638,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 638,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Благоустройство территории в 14 микрорайоне (показатель 1) | департамент строительства администрации города/ МКУ "Управление  капитального строительства города Нижневартовска" | бюджет города | 5 638,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 638,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по задаче** |  | **всего** | **1 863 947,78** | **101 066,92** | **96 030,06** | **392 671,57** | **376 826,87** | **412 292,61** | **130 588,36** | **96 175,89** | **167 583,50** | **22 000,00** | **6 012,00** | **60 000,00** | **2 700,00** | **0,00** |
| **федеральный бюджет** | **196 378,61** | **15 162,62** | **2 329,99** | **29 102,80** | **27 961,10** | **28 694,10** | **28 694,10** | **31 882,30** | **16 677,00** | **3 850,00** | **1 052,10** | **10 500,00** | **472,50** | **0,00** |
| **бюджет**  **автономного округа** | **551 496,90** | **43 949,14** | **23 020,67** | **45 519,76** | **86 949,83** | **51 880,52** | **44 880,50** | **49 867,20** | **137 848,84** | **16 390,00** | **4 478,94** | **44 700,00** | **2 011,50** | **0,00** |
| **бюджет города** | **1 116 072,27** | **41 955,16** | **70 679,40** | **318 049,01** | **261 915,94** | **331 717,99** | **57 013,76** | **14 426,39** | **13 057,66** | **1 760,00** | **480,96** | **4 800,00** | **216,00** | **0,00** |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **всего** | **1 863 947,78** | **101 066,92** | **96 030,06** | **392 671,57** | **376 826,87** | **412 292,61** | **130 588,36** | **96 175,89** | **167 583,50** | **22 000,00** | **6 012,00** | **60 000,00** | **2 700,00** | **0,00** |
| **федеральный бюджет** | **196 378,61** | **15 162,62** | **2 329,99** | **29 102,80** | **27 961,10** | **28 694,10** | **28 694,10** | **31 882,30** | **16 677,00** | **3 850,00** | **1 052,10** | **10 500,00** | **472,50** | **0,00** |
| **бюджет**  **автономного округа** | **551 496,90** | **43 949,14** | **23 020,67** | **45 519,76** | **86 949,83** | **51 880,52** | **44 880,50** | **49 867,20** | **137 848,84** | **16 390,00** | **4 478,94** | **44 700,00** | **2 011,50** | **0,00** |
| **бюджет города** | **1 116 072,27** | **41 955,16** | **70 679,40** | **318 049,01** | **261 915,94** | **331 717,99** | **57 013,76** | **14 426,39** | **13 057,66** | **1 760,00** | **480,96** | **4 800,00** | **216,00** | **0,00** |

Приложение 3 к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | 1, 2. Проект "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)" (показатель 1), срок реализации (03.2020-12.2023) | Всего | 902 752,61 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 310 097,55 | 332 655,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный  бюджет | 48 172,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 961,10 | 20 211,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет  автономного  округа | 92 964,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 352,62 | 31 612,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 761 615,50 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 220 783,83 | 280 831,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 1, 2. Проект "Благоустройство объекта "Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска"  (показатель 1),  срок реализации: 02.2022-01.2023 | всего | 26 208,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 208,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный  бюджет | 8 482,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 482,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет  автономного  округа | 13 268,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 268,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 4 457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |