Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 25.11.2024

					(руб.)
№ пп	Наименование инициативного проекта	Стоимость проекта всего	в том числе		Цена контракта	Экономия	Трудовое/имущественное участие	Информация о ходе реализации инициативного проекта
			Бюджет МО	Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)
1	Тротуар вдоль улицы Героев Самотлора чётная сторона с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами от улицы Ленина до улицы Нововартовская	9653269,00	9653269,00	0,00	6913192,76	-	Не предусмотрено	Заключен контракт №18 от 05.04.2024, подрядная организация ООО «СГСК. Окончание - не позднее 15.10.2024. Выполнено устройство тротуара 2,5 метра и велодорожки 3 метра протяженностью 146 метров, опор освещения - 12 штук, установка лавочек и урн. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Работы выполнены в полном объеме на сумму 6913192,76 рублей.
					181,29	-	-	Предоставление части зем. участка 51787 кв.м. для строит.сети электроснабжения в составе объекта : "Тротуар вдоль улицы Героев Самотлора четная сторона с велодорожкой, освещением,лавочками, урнами от улицы Ленина до улицы Нововартовская" (публичный сервитут)
	Итого	9653269,00	9653269,00	0,00	6913374,05	2739894,95