**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26 декабря 2024 года |  |  №12 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Кощенко Дмитрий Александрович  | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |
| Приглашенные: 3 человека. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |
| **Форма проведения:** заочная |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

 1. О завершении проектов.

 2. Об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2024 год и плане работ на 2025 год.

* 1. **О завершении проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации».**

(Боков)

**РЕШИЛИ:**

1.1.1 Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации", признать проект завершенным.

1.1.3. Отметить успешное завершение проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" и досрочное исполнение всех контрольных точек проекта (план - 29.12.2024).

**1.2. О завершении проекта «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г.Нижневартовска».**

(Котов)

**РЕШИЛИ:**

1.2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г.Нижневартовска", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г.Нижневартовска", признать проект завершенным.

**1.3. О завершении предварительно одобренного проекта «Строительство быстровозводимого спортивного комплекса в г. Нижневартовске».**

(Котов)

**РЕШИЛИ:**

Признать предварительно одобренный проект «Строительство быстровозводимого спортивного комплекса в г. Нижневартовске» досрочно завершенным ввиду отсутствия финансирования.

**1.4. О завершении приостановленных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г.Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске».**

(Котов, Попенко)

**РЕШИЛИ:**

1.4.1. Принять к сведению информацию об отсутствии финансирования по проектам «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г.Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске».

1.4.2. Утвердить итоговые отчеты, признать проекты «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г.Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске» досрочно завершенными.

**1.5. О завершении проекта «Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска».**

(Попенко)

 **РЕШИЛИ:**

1.5.1 Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.5.2. Утвердить итоговый отчет по проекту "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска", признать проект успешно завершенным.

 **1.6. О завершении проектов «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской г. Нижневартовска (2,3 этап)», «Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г.Нижневартовска», «Город.Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной».**

(Шадыев)

 **РЕШИЛИ:**

1.6.1 Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской г. Нижневартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.6.1.1. Утвердить итоговый отчет по проекту «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской г. Нижневартовска», признать проект завершенным.

1.6.2. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г.Нижневартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.6.2.1. Утвердить итоговый отчет по проекту «Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г.Нижневартовска», признать проект завершенным.

1.6.3. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Город.Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной».

1.6.3.1. Утвердить итоговый отчет по проекту «Город.Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной», признать проект завершенным.

 **2. Об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2024 год и плане работ на 2025 год.**

(Попович)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2024 год принять к сведению.

2.2. Утвердить план работы Проектного комитета администрации города на 2025 год (приложение 2 к протоколу).

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| СОГЛАСОВАНО:Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | С.В. Чеботарев |

Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 26.12.2024 №12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации****города Нижневартовска**26 декабря 2024 года г. Нижневартовск

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Кощенко  Дмитрий Александрович | - глава города, председатель Проектного комитета администрации города |
| 2. Чеботарев  Станислав Васильевич | - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| 3. Попович  Наталья  Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| 4. Мурашко  Ирина Николаевна | - заместитель главы города по экономике и финансам |
| 5. Боков  Анатолий Николаевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 6. Мыльников  Виктор Алексеевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 7. Ефремов  Сергей Иванович |  – исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 8. Котов  Дмитрий Анатольевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города |
| 9. Жукова Наталья Сергеевна | - управляющий делами администрации города |
| 10. Крутовцов  Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города |
| **Приглашенные:** |  |
| 11. Попенко Олег Александрович |  – начальник управления по природопользованию и экологии администрации города |
| 12. Саврасова  Виктория Валентиновна | - начальник отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города |
| 13. Шадыев  Марсель Искяндярович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |

 |

Приложение 2 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 26.12.2024 №12

**План работы Проектного комитета**

**администрации города Нижневартовска на 2025 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы | Дата рассмотрения  | Ответственный |
|  | О запуске проектов администрации города Нижневартовска | по мере необходимости | Кураторы проектов |
|  | О ходе реализации проектов администрации города Нижневартовска | на регулярной основе, но не реже 1 раза в квартал | Кураторы проектов |
|  | Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Нижневартовска | на регулярной основе, но не реже 1 раза в квартал | Департамент строительства администрации города |
|  | О внесении изменений в проекты администрации города Нижневартовска | по мере необходимости  | Кураторы проектов |
|  | О завершении и (или) приостановлении проектов администрации города Нижневартовска | по мере необходимости  | Департамент строительства администрации города |
|  | Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации города Нижневартовска на 2026 год  | декабрь 2025 года | Департамент строительства администрации города |