**ПРОЕКТ**

**Администрация  
города Нижневартовска  
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. №\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации города от 30.09.2010 №1139 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" (с изменениями от 25.11.2011 №1444, 27.08.2012 №1074, 03.04.2013 №621, 07.08.2013 №1636, 05.12.2013 №2552, 12.02.2014 №253, 30.04.2014 №817, 25.07.2014 №1448, 21.11.2014 №2383, 12.03.2015 №523, 31.07.2015 №1444, 10.12.2015 №2202, 12.02.2016 №181, 27.05.2016 №751, 15.02.2017 №206, 24.08.2017 №1306, 22.02.2018 №246) |

В целях приведения муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 30.09.2010 №1139 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" (с изменениями от 25.11.2011 №1444, 27.08.2012 №1074, 03.04.2013 №621, 07.08.2013 №1636, 05.12.2013 №2552, 12.02.2014 №253, 30.04.2014 №817, 25.07.2014 №1448, 21.11.2014 №2383, 12.03.2015 №523, 31.07.2015 №1444, 10.12.2015 №2202, 12.02.2016 №181, 27.05.2016 №751, 15.02.2017 №206, 24.08.2017 №1306, 22.02.2018 №246):

1.1. В заголовке, пункте 1, приложении слова "на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" заменить словами "на 2018-2025 годы и на период до 2030 года".

1.2. В приложении:

1.2.1. В разделе I:

- строки "Соисполнители муниципальной программы", "Сроки реализации муниципальной программы", "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;  департамент образования администрации города;  департамент по социальной политике администрации города;  муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска";  открытое акционерное общество "Управляющая компания №1";  акционерное общество "Управляющая компания №2";  муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3";  муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал";  муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение";  акционерное общество "Горэлектросеть";  муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по благоустройству и дорожному хозяйству" |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2025 годы и на период до 2030 года |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2030 годы составляет 211 102 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств бюджета города – 179 344 тыс. рублей, из них:  на 2018 год – 14 188 тыс. рублей;  на 2019 год – 13 763 тыс. рублей;  на 2020 год – 13 763 тыс. рублей;  на 2021 год – 13 763 тыс. рублей;  на 2022 год – 13 763 тыс. рублей;  на 2023 год – 13 763 тыс. рублей;  на 2024 год – 13 763 тыс. рублей;  на 2025 год – 13 763 тыс. рублей;  на 2026 – 2030 годы – 68 815 тыс. рублей.  - за счет иных источников финансирования – 31 758 тыс. рублей, из них:  на 2018 год – 29 758 тыс. рублей;  на 2019 год – 1 000 тыс. рублей;  на 2020 год – 1 000 тыс. рублей. |

";

1.2.2. Раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на 2018-2025 годы и на период до 2030 года.";

1.2.3. Раздел V изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2.4. В разделе VI:

1.2.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства:

- с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по основным мероприятиям муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы;

- осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы;

- своевременно вносит изменения в муниципальную программу;

- готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств;

- ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в департамент экономики администрации города отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств с пояснительной запиской, а также анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы для формирования итогов социально-экономического развития города Нижневартовска за отчетный период;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- доводит до сведения главы города и Думы города информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы за прошедший финансовый год не позднее 1 апреля следующего года;

- несет ответственность за своевременную, качественную подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- заключает контракты на установку и передачу на коммерческий учет индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с действующим законодательством;

- заключает договоры на предоставление субсидий на возмещение затрат по оснащению общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и воды за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, расположенные в многоквартирных домах, в соответствии с действующим законодательством.";

1.2.4.2. Абзац сорок первый изложить в следующей редакции:

"Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города";

1.2.4.3. Абзац сорок второй признать утратившим силу.

1.2.5. В разделе VIII:

1.2.5.1. Абзац двадцать второй пункта 8.3 признать утратившим силу;

1.2.5.2. Абзац двадцать второй пункта 8.4 признать утратившим силу;

1.2.5.3. Абзац тридцать восьмой, тридцать девятый пункта 8.5 признать утратившим силу;

1.2.5.4. Абзац пятый пункта 8.7.2 признать утратившим силу.

1.2.6. Приложения 1, 2 к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

1.2.7. Приложение 3 к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" признать утратившим силу.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (Н.В. Ложева) обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города В.В. Тихонов

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

V. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы рассчитываются исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида основных мероприятий муниципальной программы. Стоимость выполнения работ в процессе реализации основных мероприятий муниципальной программы будет уточняться в соответствии с выполненной проектной документацией, сметными расчетами. Оплата фактически выполненных работ будет производиться в соответствии с фактическим уровнем цен на применяемые материалы, приборы, поправочными коэффициентами на строительно-монтажные работы.

Основные мероприятия муниципальной программы и объемы их финансирования могут быть ежегодно откорректированы с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2030 годы составляет 211 102 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города – 179 344 тыс. рублей, из них:

на 2018 год – 14 188 тыс. рублей;

на 2019 год – 13 763 тыс. рублей;

на 2020 год – 13 763 тыс. рублей;

на 2021 год – 13 763 тыс. рублей;

на 2022 год – 13 763 тыс. рублей;

на 2023 год – 13 763 тыс. рублей;

на 2024 год – 13 763 тыс. рублей;

на 2025 год – 13 763 тыс. рублей;

на 2026 – 2030 годы – 68 815 тыс. рублей

- за счет иных источников финансирования – 31 758 тыс. рублей, из них:

на 2018 год – 29 758 тыс. рублей;

на 2019 год – 1 000 тыс. рублей;

на 2020 год – 1 000 тыс. рублей.

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

Целевые показатели муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей по годам | | | | | | | | | | |
| Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 -2030 | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 |
| 3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 |
| 4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 |
| 5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВт\*ч/ кв.м | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,8 | 71,8 | 71,7 | 71,7 |
| 7.1. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | кВт\*ч/ чел. | 187 | 187,5 | 187 | 187 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,3 | 187,3 | 187,2 | 187,2 |
| 8. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия | Гкал/ кв.м | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 9. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода | куб.м/ чел. | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 10. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода | куб.м/ чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ | куб.м/ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенными органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия | Гкал/ кв.м | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 15. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода | куб.м/ чел. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 16. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода | куб.м/ чел. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 17. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВт\*ч/ кв.м | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.1. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия | кВт\*ч/ чел. | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| 18. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/ кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ | куб.м/ чел. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 20. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./ Гкал | 153,44 | 153,44 | 153,44 | 153,44 | 153,44 | 153,44 | 153,44 | 153,44 | 153,44 | 153,44 | 153,44 |
| 22. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт\*ч/ Гкал | 31,8 | 31,6 | 31,3 | 31,0 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| 23. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 24. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 25. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м) | кВт\*ч/ куб.м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.м) | кВт\*ч/ куб.м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг.у.т./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт\*ч/ м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3 к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

Основные мероприятия муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)** | **Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы** | **Источники финансирования** | **Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)** | | | | | | | | | |
|
| **всего** | **в том числе** | | | | | | | | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026-2030 годы** |
| **Цель 1. Реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска** | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования (показатели 1 - 13) | департамент образования администрации города | Всего | 102419,5 | 7688 | 8763 | 9233,5 | 7673,5 | 7673,5 | 7673,5 | 7673,5 | 7673,5 | 38367,5 |
| БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 102419,5 | 7688 | 8763 | 9233,5 | 7673,5 | 7673,5 | 7673,5 | 7673,5 | 7673,5 | 38367,5 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры (показатели 1 - 13) | департамент по социальной политике администрации города | Всего | 20824,5 | 2000 | 2000 | 1529,5 | 1529,5 | 1529,5 | 1529,5 | 1529,5 | 1529,5 | 7647,5 |
| БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 20824,5 | 2000 | 2000 | 1529,5 | 1529,5 | 1529,5 | 1529,5 | 1529,5 | 1529,5 | 7647,5 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта (показатели 1 - 13) | департамент по социальной политике администрации города | Всего | 26000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 |
| БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 26000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города (показатели 1 - 13) | муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | Всего | 11000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 11000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 1** |  | **Всего** | **160244** | **12688** | **12763** | **12763** | **12203** | **12203** | **12203** | **12203** | **12203** | **61015** |
| **БАО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **МБ** | **160244** | **12688** | **12763** | **12763** | **12203** | **12203** | **12203** | **12203** | **12203** | **61015** |
| **ВИ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации (показатели 1 - 6) | Департамент ЖКХ администрации города | Всего | 6100 | 500 | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 2800 |
| БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 6100 | 500 | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 2800 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Реализация энергосберегающих проектов в жилом фонде города (показатели 14 - 20) | Управляющие компании | Всего | 15000 | 13000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 15000 | 13000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 2** |  | **Всего** | **21100** | **13500** | **1000** | **1000** | **560** | **560** | **560** | **560** | **560** | **2800** |
| **БАО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **МБ** | **6100** | **500** | **0** | **0** | **560** | **560** | **560** | **560** | **560** | **2800** |
| **ВИ** | **15000** | **13000** | **1000** | **1000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды (показатели 25, 26) | МУП г.Нижневартовска "Горводоканал" | Всего | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче (показатель 24) | МУП г.Нижневартовска "Горводоканал" | Всего | 10661 | 10661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 10661 | 10661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований (показатели 21 - 26) | МУП г.Нижневартовска "Горводоканал" МУП г.Нижневартовска "Теплоснабжение" АО "Горэлектросеть" | Всего | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности (показатели 21 - 23) | МУП г.Нижневартовска "Теплоснабжение" АО "Горэлектросеть" | Всего | 846 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 846 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче (показатели 21 - 23) | МУП г.Нижневартовска "Теплоснабжение" АО "Горэлектросеть" | Всего | 2541 | 2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 2541 | 2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения (показатель 28) | муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по благоустройству и дорожному хозяйству" | Всего | 13000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 13000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 3** |  | **Всего** | **29728** | **17728** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** | **5000** |
| **БАО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **МБ** | **13000** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** | **5000** |
| **ВИ** | **16728** | **16728** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Задача 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях (показатели 23 - 24) | Департамент ЖКХ администрации города | Всего | 29,9 | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 29,9 | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 4** |  | **Всего** | **29,9** | **29,9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **БАО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **МБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ВИ** | **29,9** | **29,9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Задача 5. Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения, в том числе обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (показатели 1 - 34) | Соисполнители муниципальной программы | Всего | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 5** |  | **Всего** | **0,1** | **0,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **БАО** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **МБ** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ВИ** | 0,1 | **0,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **Всего** | **211102** | **43946** | **14763** | **14763** | **13763** | **13763** | **13763** | **13763** | **13763** | **68815** |
| **БАО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **МБ** | **179344** | **14188** | **13763** | **13763** | **13763** | **13763** | **13763** | **13763** | **13763** | **68815** |
| **ВИ** | **31758** | **29758** | **1000** | **1000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |