ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

(седьмой созыв)

##### ПРОТОКОЛ

совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения

22 мая 2024 года г. Нижневартовск

Председательствовал: Жигалов С.Н., председатель комитета по вопросам безопасности населения,

депутат по избирательному округу №21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куштанов Руслан Рамисович[[1]](#footnote-1) | депутат по одномандатному округу | №2 |
| Чиканцев Тарас Александрович | депутат по одномандатному округу | №3 |
| Зяблицкая Наталья Викторовна | депутат по одномандатному округу | №4 |
| Власюк Елена Николаевна | депутат по одномандатному округу | №7 |
| Гасымова Галина Александровна | депутат по одномандатному округу | №8 |
| Жигалов Сергей Николаевич | депутат по одномандатному округу | №10 |
| Повх Степан Владимирович | депутат по одномандатному округу | №12 |
| Землянкин Сергей Федорович | депутат по одномандатному округу | №13 |
| Елин Павел Алексеевич | депутат по одномандатному округу | №14 |
| Великий Дмитрий Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №15 |
| Лариков Павел Анатольевич | депутат по одномандатному округу | №17 |
| Рачков Валерий Юрьевич | депутат по одномандатному округу | №18 |
| Джек Владимир Петрович | депутат по одномандатному округу | №19 |
| Зворыгина Светлана Анатольевна | депутат по одномандатному округу | №20 |
| Давыдов Дмитрий Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №21 |
| Сатинов Алексей Владимирович | депутат по одномандатному округу | №24 |
| Криста Анатолий Владимирович | депутат по одномандатному округу | №25 |

Присутствовали:

Отсутствовали: Мухин А.А., Сочилин В.В., Лисин А.В., Одокиенко Р.Г.

Приглашенные:

Панфилова Э.М. депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва;

Ситников В.П. заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска;

Боков А.Н. заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;

Федорус А.В. исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска;

Попенко О.А. начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска;

Смага Ю.С. исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска;

Новиков В.С. председатель комитета по городскому хозяйству и строительству Молодежного парламента при Думе города Нижневартовска;

Яговцев А.Е. помощник прокурора города Нижневартовска;

Махотин А.Г. заместитель начальника полиции по охране общего порядка

УМВД России по городу Нижневартовску.

|  |  |
| --- | --- |
| В тексте протокола словосочетания:  1) «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра», «ХМАО - Югра» - «автономный округ» - равнозначны;  2) «городской округ», «город», «город Нижневартовск», «муниципальное образование» - равнозначны;  3) «Дума города Нижневартовска», «Дума города», «Дума» - равнозначны;  4) «администрация города Нижневартовска», «администрация города», «администрация» - равнозначны;  5) «муниципальное бюджетное учреждение», «бюджетное учреждение», «МБУ», - равнозначны. |  |

1. СЛУШАЛИ: о повестке дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.

Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения Думы города Нижневартовска.

РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения:

|  |  |
| --- | --- |
|  | О повестке дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения Думы города Нижневартовска.  Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения Думы города Нижневартовска. |
|  | *Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству и строительству* |
|  | Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на земельных участках в районе спортивного комплекса «Самотлор».  Докладчик: Федорус Александр Владимирович, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска. |
|  | Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу определения источников финансирования для выполнения работ по благоустройству территорий в районе телеканала «Самотлор» (ул. Мира 62 А).  Докладчик: Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска. |
|  | Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу предусмотрения денежных средств на выполнение проектно-изыскательских работ для проработки вопроса комплексного строительства участка дороги по улице Осенней, с устройством ливневой канализации, твердого покрытия проезжей части из асфальтобетона, устройством тротуаров и освещения.  Докладчик: Боков Анатолий Николаевич заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
|  | О деятельности администрации города Нижневартовска по достижению значений целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» по итогам 2023 года.  Докладчики:  Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;  Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска. |
|  | О результатах рассмотрения вопросов выездного заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству (от 17.04.2024).  Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
|  | О результатах заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу реализации проекта «Сквер в каждый двор» на территории города Нижневартовска (от 15.05.2024).  Докладчик: Землянкин Сергей Федорович, руководитель рабочей группы, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13. |
|  | Об исполнении наказов, подконтрольных комитету по городскому хозяйству и строительству в 2021-2026 годах.  Докладчики:  Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;  Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска;  Федорус Александр Владимирович, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска;  Князева Светлана Геннадьевна, директор департамента образования администрации города Нижневартовска. |
|  | *Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения* |
| 9. | О деятельности администрации города Нижневартовска по достижению значений целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» по итогам 2023 года.  Докладчик: Попенко Олег Александрович, начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска. |
| 10. | Об исполнении наказов, подконтрольных комитету по вопросам безопасности населения в 2021-2026 годах.  Докладчики:  Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;  Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска. |
|  | *Вопросы по повестке дня двадцать девятого заседания Думы города Нижневартовска* |
| 11. | О внесении изменения в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502.  Докладчик: Смага Юлия Станиславовна, исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска. |
| 12. | Об одобрении проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменения в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502».  Докладчик: Смага Юлия Станиславовна, исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 16

«за» - 16

«против» - 0

«воздержался» - 0 повестка дня утверждена.

*Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству*

*и строительству*

2. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на земельных участках в районе спортивного комплекса «Самотлор».

Докладчик: Федорус Александр Владимирович, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска.

Федорус А.В. проинформировал о проведении следующих мероприятий:

- 08.05.2024 от департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска получен ответ с согласованием отказа от права постоянного (бессрочного) пользования на вновь образованные земельные участки;

- 14.05.2024 в адрес департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска было направлено письмо с просьбой прекратить право постоянного (бессрочного) пользования на вновь образованные земельные участки с кадастровыми номерами 86:11:0102012:50 и 86:11:0102012:251 (минимальный срок прекращения прав постоянного (бессрочного) пользования 14 дней).

После прекращения прав постоянного (бессрочного) пользования на вновь образованные земельные участки муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор» обратится в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска для предоставления права постоянного (бессрочного) пользования на участок 86:11:0102012:50, с учетом фактического использования территорий.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» одновременно обратятся в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска для предоставления права постоянного (бессрочного) пользования на участок с кадастровым номером 86:11:0102012:251 для организации дополнительных парковочных мест (минимальный срок предоставления прав постоянного (бессрочного) пользования 14 дней).

Выступили: Жигалов С.Н., Федорус А.В., Боков А.Н., Землянкин С.Ф.

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на земельных участках в районе спортивного комплекса «Самотлор» до очередного заседания комитета в июне 2024 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

3. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу определения источников финансирования для выполнения работ по благоустройству территорий в районе телеканала «Самотлор».

Докладчик: Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Ситников В.П. сообщил, что в 2021 году разработана проектная документация, получено положительное заключение негосударственной экспертизы.

В рамках исполнения поручения проработан вариант уменьшения стоимости благоустройства, за счет выделения 3-х этапов выполнения работ. Ориентировочная стоимость с реализацией в 2024 году составляет 23,8 млн. руб.

При формировании бюджета города Нижневартовска на 2024 год   
и плановый период 2025 и 2026 годов потребность в бюджетных ассигнованиях на выполнение работ была направлена в департамент финансов администрации города Нижневартовска. Бюджетные ассигнования на выполнение работ в бюджете города Нижневартовска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов не предусмотрены.

Давыдов Д.С. предложил администрации города проработать вопрос уменьшения расходов навыполнение работ по благоустройству территорий в районе телеканала «Самотлор».

Выступил: Ситников В.П.

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу определения источников финансирования для выполнения работ по благоустройству территорий в районе телеканала «Самотлор» до очередного заседания комитета в июне 2024 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

4. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу предусмотрения денежных средств на выполнение проектно-изыскательских работ для проработки вопроса комплексного строительства участка дороги по улице Осенней, с устройством ливневой канализации, твердого покрытия проезжей части из асфальтобетона, устройством тротуаров и освещения.

Докладчик: Боков Анатолий Николаевич заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что проведены общественные обсуждения по вопросу разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Осенней.

В 2024 году предусмотрены дополнительные финансовые средства из бюджета автономного округа и бюджета города на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в размере 182,2 млн. руб.

На данные средства 15.04.2024 заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Осенней от улицы Рабочей до улицы Декабристов.

Протяженность участка – 0,53 км.

Срок выполнения работ – 30.09.2024.

Стоимость контракта по итогам торгов составляет 181,3 млн. руб. Экономия составила 911,13 тыс. руб.

Выступили: Криста А.В., Боков А.Н.

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу предусмотрения денежных средств на выполнение проектно - изыскательских работ для проработки вопроса комплексного строительства участка дороги по улице Осенней, с устройством ливневой канализации, твердого покрытия проезжей части из асфальтобетона, устройством тротуаров и освещения до очередного заседания комитета в октябре 2024 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

5. СЛУШАЛИ: о деятельности администрации города Нижневартовска по достижению значений целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» по итогам 2023 года.

Докладчики:

Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;

Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Ситников В.П. сообщил, что в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициативных проектов по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск» в 2023 году на общую сумму 347, 4 млн. руб. выполнены работы на объектах:

- «Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска» (1 этап);

- «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске» (2 этап);

-  Инициативный проект «Сквер «Поколение»;

- «Благоустройство общественной территории в 26 квартале» (парковка);

- «Городское кладбище. Расширение»;

- «Благоустройство квартала Молодежный г. Нижневартовска».

Боков А.Н. сообщил, что в 2023 году на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» были выделены финансовые средства в размере 196,3 млн. руб., из них 68,4 млн. руб. средства бюджета автономного округа, 127,9 млн. руб. средства бюджета города.

На данные средства выполнен ремонт 4 участков автомобильных дорог общей протяженностью 2,64 км.

Кассовое исполнение составляет 192,4 млн. руб. По итогам фактически выполненных работ сложилась экономия финансовых средств в размере 3,9 млн. руб. за счет средств бюджета города.

С целью подтверждения основного показателя национального проекта «Доля дорожной сети, находящаяся в нормативном состоянии» проведена инструментальная диагностика автомобильных дорог.

По результатам диагностики, доля дорожной сети, находящаяся в нормативном состоянии, составляет 76,50% при плановом значении 76,44%.

Выступили: Криста А.В., Боков А.Н., Ситников В.П., Землянкин С.Ф.

Сатинов А.В. обратил внимание администрации города на то, что содержание информации должно соответствовать содержанию вопроса повестки дня. Не указаны целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о деятельности администрации города Нижневартовска по достижению значений целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» по итогам 2023 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

6. СЛУШАЛИ: о результатах рассмотрения вопросов выездного заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству (от 17.04.2024).

Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил о результатах рассмотрения следующих вопросов:

1) о запланированных мероприятиях по ямочному ремонту покрытия внутриквартальных проездов вдоль домов №19а, 21 по улице 60 лет Октября с выездом через арку на улицу 60 лет Октября.

Проезд расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 86:11:0101015:2, сформированного под жилую застройку многоквартирного дома 19а по улице 60 лет Октября. Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. В адрес управляющего делами товарищества собственников жилья «Кедр» направлено письмо о необходимости приведения данного проезда в надлежащее состояние.

Внутриквартальный проезд, являющейся частью муниципальной дорожной сети, ведущий к арке на улицу 60 лет Октября, будет приведен в нормативное состояние.

Выступили: Землянкин С.Ф., Боков А.Н.

2) о проработке вопроса обустройства пешеходной дорожки вдоль жилого дома №56 по улице 60 лет Октября, ведущей к МДОУ «Детский сад №80 «Светлячок».

Изучена техническая возможность обустройства пешеходной дорожки вдоль жилого дома №56 по улице 60 лет Октября, ведущей к МДОУ «Детский сад №80 «Светлячок», определена стоимость выполнения работ - 550,50 тыс. руб.

Департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска прекращено право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком муниципальным бюджетным учреждением «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» для обустройства пешеходной ведущей к МДОУ «Детский сад №80 «Светлячок». Рассмотрение вопроса остается на контроле администрации города Нижневартовска.

Выступили: Великий Д.С., Боков А.Н., Жигалов С.Н.

3) о принятых мерах по обеспечению безопасности содержания многоквартирного дома №90 по улице 60 лет Октября по устранению трещины с наружной стороны дома.

В сентябре 2023 года проведено обследование наружных ограждающих конструкций стен жилого многоквартирного дома 90 по улице 60 лет Октября.

Установлено работоспособное техническое состояние наружных стен здания, выявлен ряд дефектов, не приводящих к нарушению работоспособности, необходимая несущая способность конструкций обеспечивается.

Для устранения выявленных дефектов необходимо выполнить работы по ремонту панелей с отколами краев и восстановлению защитного слоя на торцевых панелях. В адрес общества с ограниченной ответственностью «Данко» направлена информация о возможности выполнения данных работ в рамках капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и даны все необходимые разъяснения согласно действующему законодательству о переносе работ на более ранний срок.

Выступил: Землянкин С.Ф.

4) о проработке вопроса благоустройства внутриквартального проезда вдоль жилого дома №68 по улице Мира и обустройства пешеходного тротуара.

Благоустройство внутриквартального проезда вдоль жилого дома №68   
по улице Мира и обустройство пешеходного тротуара рассматривается   
как инициативный проект в рамках инициативного бюджетирования. Департаментом строительства администрации города совместно  
с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города оказывается содействие в рамках проекта инициативного бюджетирования.

5) о принятых мерах по обеспечению отвода талых вод с дорог в районе жилого дома №90 по улице 60 лет Октября.

Выполнена очистка от наледи придомовой территории многоквартирного дома 90 по улице 60 лет Октября, выполнены работы по откачке талых вод с придомовой территории. В летний период будет проведено дополнительное обследование существующей ливневой канализации и определена возможность ее восстановления.

6) о проведении работ по ремонту тротуара в районе дома 18 по улице Мусы Джалиля.

Определена стоимость выполнения работ по ремонту в районе дома 18  
по улице Мусы Джалиля в границах улично - дорожной сети города - 9 742,05 тыс. руб. Работы запланированы при условии выделения бюджетных ассигнований.

Выступили: Землянкин С.Ф., Боков А.Н.

РЕШЕНИЕ: администрации города Нижневартовска:

1**.** До очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству в июне 2024 года дополнительно проработать и направить информацию о принятых мерах по рассмотрению вопросов:

1)  благоустройства внутриквартального проезда вдоль жилого дома №68 по улице Мира и обустройства пешеходного тротуара;

2) ремонта тротуара в районе дома 18 по улице Мусы Джалиля.

2. До очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству в сентябре 2024 года дополнительно проработать и направить информацию о принятых мерах по рассмотрению вопросов:

1) ямочного ремонта покрытия внутриквартальных проездов вдоль домов №19а, 21 по улице 60 лет Октября с выездом через арку на улицу 60 лет Октября;

2) обустройства пешеходной дорожки вдоль жилого дома №56 по улице 60 лет Октября, ведущей к МДОУ «Детский сад №80 «Светлячок»;

3) отвода талых вод с дорог в районе жилого дома №90 по улице 60 лет Октября;

4) безопасности содержания многоквартирного дома №90 по улице 60 лет Октября по устранению трещины с наружной стороны дома.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

7. СЛУШАЛИ: о результатах заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу реализации проекта «Сквер в каждый двор» на территории города Нижневартовска (от 15.05.2024).

Докладчик: Землянкин Сергей Федорович, руководитель рабочей группы, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13.

Землянкин С.Ф. сообщил, что 15.05.2024 состоялось очередное заседание рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу реализации проекта «Сквер в каждый двор» на территории города Нижневартовска (далее - рабочая группа). Обсуждены предложенные администрацией города Нижневартовска варианты перспективных общественных пространств для обустройства новых скверов в микрорайонах города. Принято решение рассмотреть вопрос о целесообразности размещения новых скверов на городских территориях, по поступившим предложениям, на выездных заседаниях рабочей группы. Работа по сбору предложений по обустройству новых скверов на городских территориях продолжается.

Вадрес рабочей группы поступило обращение Нижневартовского краеведческого музея по вопросу благоустройства территорий в районе дома №9/1 по улице Ленина.

Выступили: Джек В.П., Землянкин С.Ф.

Землянкин С.Ф. предложил поручить администрации города Нижневартовска проработать варианты благоустройства территорий, прилегающих к Нижневартовскому краеведческому музею (ул. Ленина, д. 9/1).

Жигалов С.Н. поставил на голосование проект решения по рассмотрению вопроса о результатах заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу реализации проекта «Сквер в каждый двор» на территории города Нижневартовска (от 15.05.2024).

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о результатах заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу реализации проекта «Сквер в каждый двор» на территории города Нижневартовска (от 15.05.2024).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

Жигалов С.Н. поставил на голосование предложение депутата Думы города Нижневартовска Землянкина С.Ф. поручить администрации города Нижневартовска проработать варианты благоустройстватерриторий, прилегающих к Нижневартовскому краеведческому музею.

РЕШЕНИЕ:поручитьадминистрации города Нижневартовска проработать варианты благоустройстватерриторий, прилегающих к Нижневартовскому краеведческому музею.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

8. СЛУШАЛИ: об исполнении наказов, подконтрольных комитету по городскому хозяйству и строительству в 2021-2026 годах.

Докладчики:

Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;

Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска;

Федорус Александр Владимирович, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска;

Князева Светлана Геннадьевна, директор департамента образования администрации города Нижневартовска.

Жигалов С.Н. сообщил, что на предыдущем совместном заседании комитетов было принято решение перенести рассмотрение вопроса об исполнении наказов на очередное заседание комитета в июне 2024 года.

РЕШЕНИЕ: рассмотреть информацию администрации города Нижневартовска об исполнении наказов, подконтрольных комитету по городскому хозяйству и строительству в 2021-2026 годах, по результатам ее доработки с учетом замечаний депутатов Думы города Нижневартовска, на очередном заседании комитета по городскому хозяйству и строительству в июне 2024 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

*Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения*

9. СЛУШАЛИ: о деятельности администрации города Нижневартовска по достижению значений целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» по итогам 2023 года.

Докладчик: Попенко Олег Александрович, начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска.

Попенко О.А. сообщил, что в рамках достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» к полномочиям управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска относятся следующие целевые показатели:

1. Улучшение качества городской среды в полтора раза:

- в рамках кампании по озеленению территории города Нижневартовска в 2023 году высажено 6 609 деревьев и кустарников;

**-** в рамках осуществления отдельных функций в области обеспечения доступным и комфортным жильем организован снос 11 многоквартирных домов, из них 5 на безвозмездной основе по соглашению о сотрудничестве;

- в рамках очистки территории города от несанкционированных свалокв 2023 году выявлено 64 места несанкционированного размещения отходов, из них ликвидировано 58.

2. Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

В городе работает 29 специализированных организаций, оказывающих услуги в области обращения с отходами. Нижневартовск стал первым муниципальным образованием автономного округа, построившим мусоросортировочный комплекс. В 2023 году на территории города: образовано 76,98 тыс. тонн отходов, направлено на обработку на мусоросортировочный комплекс 76,73 тыс. тонн В результате обработки отходов направлено на утилизацию на ведущие заводы страны 5,33 тыс. тонн вторсырья.

3. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов.

В рамках реализации регионального и федерального проектов «Чистая страна» национального проекта «Экология» в 2022-2023 годах проводились работы по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления города Нижневартовска. Комплекс мероприятий по выполнению технического и биологического этапов рекультивации успешно завершен в 2023 году.

В рамках Всероссийской акции «Вода России» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в весенний и осенний периоды 2023 было очищено 12,1 км. прибрежной полосы водных объектов: р. Обь, р. Малый Еган, р. Рязанский Еган, р. Мысовая Мега, оз. Комсомольское.

Выступили: Землянкин С.Ф., Ситников В.П., Сатинов А.В., Боков А.Н., Криста А.В., Попенко О.А.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о деятельности администрации города Нижневартовска по достижению значений целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» по итогам 2023 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 15

«против» - 0

«воздержался» - 2 (Криста А.В., Повх С.В.) решение принято.

10. СЛУШАЛИ: об исполнении наказов, подконтрольных комитету по вопросам безопасности населения в 2021-2026 годах.

Докладчики:

Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;

Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

РЕШЕНИЕ: рассмотреть информацию администрации города Нижневартовска об исполнении наказов, подконтрольных комитету по вопросам безопасности населения в 2021-2026 годах, по результатам ее доработки с учетом замечаний депутатов Думы города Нижневартовска, на очередном заседании комитета по вопросам безопасности населения в июне 2024 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

*Вопросы по повестке дня двадцать девятого заседания*

*Думы города Нижневартовска*

11. СЛУШАЛИ: о внесении изменения в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502.

Докладчик: Смага Юлия Станиславовна, исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска.

*Краткая аннотация к проекту:*

проект решения предусматривает внесение изменения в статью 6 Устава города, с целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 25.12.2023 №673-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об экологической экспертизе», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 4 части 4 статьи 2 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Изменениями уточняется, что к вопросу местного значения города Нижневартовска организация мероприятий по охране окружающей среды относится, в том числе организация и проведение общественных обсуждений планируемой хозяйственной и иной деятельности на территории городского округа.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменение в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

12. СЛУШАЛИ: об одобрении проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменения в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502».

Докладчик: Смага Юлия Станиславовна, исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска.

*Краткая аннотация к проекту:*

проект решения предусматривает внесение изменения в статью 29 Устава города, с целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 25.12.2023 №684-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Изменениями уточняется формулировка полномочий администрации города по содействию развитию и обеспечению доступности массового спорта. Изменения вносятся в форме точного воспроизведения положений федеральных законов, проведение публичных слушаний не требуется.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска одобрить проект решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменения в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

Председатель комитета

по вопросам безопасности населения С.Н. Жигалов

1. Присутствовал со 2 вопроса повестки дня совместного заседания комитетов. [↑](#footnote-ref-1)