## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Во исполнение распоряжения администрации города от 28.03.2022 №219-р "Об утверждении Плана мероприятий администрации города по исполнению Поручений главы города Нижневартовска из представленного доклада на Думе города Нижневартовска 3 декабря 2021 года", в целях организации и проведения мероприятий по озеленению территории Нижневартовска управлением по природопользованию и экологии администрации города разработан План озеленения территории города Нижневартовска в 2024 году (далее - План).

Основой Плана стали проектные решения, предложенные Генеральной схемой озеленения города Нижневартовска на период с 2020 по 2030 годы для общегородских территорий, а также информация, предоставленная организациями, осуществляющими управление жилым фондом города, предприятиями, различных форм собственности, муниципальными учреждениями.

В соответствии с Планом в 2024 году на территории города Нижневартовска предполагается высадить **7 226** саженца деревьев и кустарников. Из них **2 251** саженец будет посажен весной, **4 975** - осенью 2024 года. В том числе запланировано высадить:

- **1 763** саженцев (**24,4%**) на территориях муниципальных учреждений образования, культуры и спорта;

- **3 542** саженцев (**49,0%**) - на общегородских территориях;

- **1 921** саженец (**26,6%**) - на придомовых территориях многоквартирных жилых домов силами управляющих организаций в рамках договоров управления многоквартирными домами.

Основной объем новых посадок на общегородских территориях будет реализован в рамках муниципальных программ "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" (на объектах: "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской
в г. Нижневартовске" (1 этап), "Обустройство сквера с освещением МАФами
и озеленением в 24 микрорайоне города Нижневартовска", "Благоустройство
7 микрорайона. Сквер по ул. Нефтяников"), "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" (озеленение существующих объектов: участка проезда Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова, улиц Интернациональной, Ленина, Г.И. Пикмана, Нефтяников, иных участков при необходимости замены погибших или поврежденных насаждений).

В текущем году для озеленения части общегородских территорий привлечены внебюджетные средства: в рамках сотрудничества с АО "СибурТюменьГаз" будет выполнено озеленение Восточного проезда (414 деревьев и кустарников), дополнено озеленение Сквера Матери (30 деревьев). Продолжится сотрудничество с АО "Самотлорнефтегаз", направленное на благоустройство и озеленение набережной реки Обь: в районе флагштока нефтяниками будет высажена новая аллея (63 дерева и кустарника).

Часть посадочного материала для посадок на улично-дорожной сети (рябина, калина, черемуха, ель и т.п.) запланирована к заготовке силами МБУ "УЛПХ г. Нижневартовска" и будет использована для замены насаждений, поврежденных в зимний период.

При закупке посадочного материала в специализированных питомниках будут учитываться основные современные тенденции городского озеленения:

- максимальная декоративность растений в течение всего сезона;

- минимизация затрат на уходные работы;

- использование устойчивых для региона растений, подбор их в соответствии с особенностями климата, почв, экологии.

При этом отметим, что в Нижневартовске продолжает реализовываться принцип озеленения небольших доступных пространств, поэтому администрация города наряду с озеленением общественных пространств проводит разъяснительную работу c управляющими компаниями, обслуживающими жилой фонд, о необходимости качественного озеленения микрорайонов города, оказывает необходимую методическую и консультационную помощь.

Данный План предполагает возможность дополнения при организации мероприятий по озеленению осеннего посадочного периода. Управление по природопользованию и экологии администрации города продолжает деятельность по привлечению к озеленению городских территорий общественности и предприятий города Нижневартовска.

Все мероприятия по озеленению будут активно освещаться в средствах массовой информации города Нижневартовска и социальных сетях.