Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 25.11.2024

					(руб.)
№ пп	Наименование инициативного проекта	Стоимость проекта всего	в том числе		Цена контракта	Экономия	Трудовое/имущественное участие	Информация о ходе реализации инициативного проекта
			Бюджет МО	Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)
1	Обустройство сквера с освещением, МАФами и озеленением (ул. Героев Самотлора)	9977502,00	9977502,00	0,00	9559372,21	418129,79	-	Заключен контракт №36 от 08.05.2024, подрядная организация ООО «СГСК. Выполнение работ - не позднее 30.09.2024. Окончание - не позднее 31.10.2024. Работы завершены в полном объеме. Удержана неустойка - 101 696,55рублей.
					2831,76			Тех. присоединение
					6607,44			Тех. присоединение
	Итого	9977502,00	9977502,00	0,00	9568811,41	408690,59