Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Безопасность и комфорт в приоритете» (далее — Проект). Место реализации: город Нижневартовск, ул. Мира 68а.
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.
2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: 14.04.2025 по 23.07.2025 (окончательный расчет по проекту).
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации  Проекта:
Работы проводились в рамках муниципального контракта с подрядчиком ИП Абелян Гагик.
В рамках Проекта выполнено устройство: бетонного плитного тротуара, покрытия автомобильной парковки из дорожных плит, озеленения, контейнерной площадки для мусора. 
4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
В рамках Проекта произведена посадка газонной травы.
Имущественное участие не заявлено.
5. Сведения о финансировании Проекта:
	Стоимость Проекта
всего
	в том числе
	Цена контракта
	Экономия
	Причины экономии

	
	Бюджет города Нижневартовска
	Софинансирование  (население, юр.лица, ИП)
	
	
	

	4977450,00
	4977450,00
	0
	4141191,46
	836258,54
	
Экономия сложилась по результатам проведенных торгов 




