ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 29.10.2014 №2180 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах» (с изменениями от 19.05.2015 №948)

В целях повышения доступности жилья, улучшения жилищных условий населения города, в соответствии с решением Думы города от 28.08.2015 №834 «Об одобрении внесения изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 29.10.2014 №2180 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах» (с изменениями от 19.05.2015 №948):

1.1. В разделе I:

- строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы** | Источники финансирования муниципальной программы - окружной и городской бюджеты. Финансирование программных мероприятий на приобретение жилых помещений осуществляется из средств окружного и городского бюджетов в следующем соотношении:  - 2015 год – 90% и 10%;  - 2016-2017 годы – 80% и 20%;  - 2018-2020 годы – 75% и 25% соответственно.  Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы составляет 3 262 465,89 тыс. руб., в том числе:  - I этап - 2015 год – 929 353,96 тыс. руб.:  бюджет округа – 812 776,3 тыс. руб.;  бюджет города – 116 577,66 тыс. руб. (в том числе 9 866,3 тыс. руб. на снос и обследование домов);  - II этап - 2016 год – 164 521,13 тыс. руб.:  бюджет округа – 131 616,9 тыс. руб.;  бюджет города – 32 904,23 тыс. руб. (в том числе 0,0 тыс. руб. на снос и обследование домов);  - III этап - 2017 год – 131 616,9 тыс. руб.:  бюджет округа - 131 616,9 тыс. руб.;  бюджет города – 0,0 тыс. руб. (в том числе 0,0 тыс. руб. на снос и обследование домов);  - IV этап - 2018 год – 678 991,3 тыс. руб.:  бюджет округа – 501 843,75 тыс. руб.;  бюджет города – 177 147,55 тыс. руб. (в том числе 9 866,3 тыс. руб. на снос и обследование домов);  - V этап - 2019 год – 678 991,3 тыс. руб.;  бюджет округа – 501 843,75 тыс. руб.;  бюджет города – 177 147,55 тыс. руб. (в том числе 9 866,3 тыс. руб. на снос и обследование домов);  - VI этап - 2020 год – 678 991,3 тыс. руб.:  бюджет округа – 501 843,75 тыс. руб.;  бюджет города – 177 147,55 тыс. руб. (в том числе 9 866,3 тыс. руб. на снос и обследование домов) |

- в строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности»:

- в пункте 1 цифры «48151,6» заменить цифрами **«**62424,9»;

- в пункте 2 слова «803 семьи» заменить словами «1040 семей»;

- в пункте 3 цифры «1870» заменить цифрами «1633».

1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:

**«V.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Источником финансирования программных мероприятий являются средства из окружного и городского бюджетов. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы составляет 3 262 465,89 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет округа – 2 581 541,35 тыс. рублей;

- бюджет города – 680 924,54 тыс. рублей (в том числе 39 465,2 тыс. рублей на снос и обследование домов).

Финансирование программных мероприятий позволит осуществить:

- приобретение жилых помещений у застройщиков общей площадью жилых помещений 62 424,9 кв.м;

- переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 1040 семей;

- сокращение количества семей, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде, с 2 673 семей до 1 633 семей (на 38,9%);

- снос 108 домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания;

- сокращение количества домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, с 346 домов до 238 домов (на 31,2%)

Ежегодные объемы финансирования муниципальной программы определяются в установленном порядке при формировании бюджета города на соответствующий финансовый год.».

1.3. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать постановление в газете «Варта».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации города А.А. Бадина

Приложение к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

**Целевые показатели муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя**  **результата** | **Базовый**  **показатель**  **на начало**  **реализации муниципальной**  **программы** | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Целевое значение**  **показателя**  **на момент**  **окончания действия**  **муниципальной программы** |
| **2015**  **год** | **2016**  **год** | **2017**  **год** | **2018**  **год** | **2019 год** | **2020**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Приобретение жилых помещений у застройщиков (кв.м) | 12 523,8 | 17 809,2 | 3 186,5 | 2 549,2 | 12 960 | 12 960 | 12 960 | 62 424,9 |
| 2. | Количество семей, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 175 | 297 | 53 | 42 | 216 | 216 | 216 | 1040 |
| 3. | Количество семей, остающихся проживать в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания | 2 673 | 2 376 | 2 323 | 2 281 | 2 065 | 1 849 | 1 633 | 1633 |
| 4. | Количество снесенных домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания | 39 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| 5. | Количество домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания | 346 | 319 | 319 | 319 | 292 | 265 | 238 | 238 |

Примечание: 10% приобретенных жилых помещений направляются на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма.

Таблица 2

**Основные мероприятия муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель/**  **соисполнители**  **муниципальной программы** | **Источники**  **финансирования** | **Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)** | | | | | | |
| **всего** | **в том числе** | | | | | |
| **2015**  **год** | **2016**  **год** | **2017**  **год** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Цель: повышение доступности жилья, улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения города Нижневартовска** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;  департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;  управление по жилищной политике администрации города | окружной  бюджет | 2 581 541,35 | 812 776,3 | 131 616,9 | 131 616,9 | 501 843,75 | 501 843,75 | 501 843,75 |
| городской  бюджет | 641 459,34 | 106 711,36 | 32 904,23 | 0,0 | 167 281,25 | 167 281,25 | 167 281,25 |
|  | **Итого по задаче 1** |  |  | **3 223 000,69** | **919 487,66** | **164 521,13** | **131 616,9** | **669 125,0** | **669 125,0** | **669 125,0** |
| **Задача 2. Ликвидация жилищного фонда, непригодного для проживания, на территории города** | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Снос и обследование домов, признанных непригодными для проживания | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;  департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;  отдел координации строительного комплекса администрации города | городской  бюджет | 39 465,2 | 9 866,3 | 0,0 | 0,0 | 9 866,3 | 9 866,3 | 9 866,3 |
|  | **Итого по задаче 2** |  |  | **39 465,2** | **9 866,3** | **0,0** | **0,0** | **9 866,3** | **9 866,3** | **9 866,3** |
|  | **Всего по Программе, в том числе:** |  |  | **3 262 465,89** | **929 353,96** | **164 521,13** | **131 616,9** | **678 991,3** | **678 991,3** | **678 991,3** |
| **за счет средств окружного бюджета** |  |  | **2 581 541,35** | **812 776,3** | **131 616,9** | **131 616,9** | **501 843,75** | **501 843,75** | **501 843,75** |
| **за счет средств городского бюджета** |  |  | **680 924,54** | **116 577,66** | **32 904,23** | **0,0** | **177 147,55** | **177 147,55** | **177 147,55** |