# ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

(седьмой созыв)

ПРОТОКОЛ

выездного заседания рабочей группы комитета по социальным вопросам

19.07.2023 г. Нижневартовск

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствующий: | Лариков П.А., председатель комитета по социальным вопросам, депутат по избирательному округу №17. |

1. Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| Сатинов А.В. | председатель Думы города Нижневартовска; |
| Елин П.А. | председатель комитета по бюджету, налогам и финансам; |
| Жигулина Т.В. | председатель комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений; |
| Лисин А.В. | заместитель председателя комитета по вопросам безопасности населения Думы города Нижневартовска; |
| Давыдов Д.С. | председатель комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросам строительства; |
| Землянкин С.Ф. | руководитель рабочей группы комитета по социальным вопросам по вопросу доступности и эффективности использования спортивных площадок, расположенных на территории города Нижневартовска, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13; |
| Джек В.П. | депутат Думы города Нижневартовска по избирательному округу №19. |
|  |  |

Приглашенные:

|  |  |
| --- | --- |
| Кощенко Д.А. | глава города Нижневартовска; |
| Чеботарев С.В. | исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Нижневартовска; |
| Мыльников В.А. | исполняющий обязанности заместителя главы города Нижневартовска; |
| Титов В.А. | начальник отдела по обеспечению деятельности подведомственных учреждений департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска; |
| Силецкий И.П. | директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовск»; |
| Сейтенова Е.В. | исполняющий обязанности начальника управления по молодежной политике администрации города Нижневартовска; |
| Перекладова Ю.О. | директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Молодежный центр», заместитель председателя комитета по социальным вопросам Молодежного парламента при Думе города Нижневартовска; |
| Плиско М.И. | председатель общественного совета при департаменте строительства администрации города Нижневартовска, Почетный строитель России; |
| Шакирьянов И.Ф. | представитель ООО «Шипка»; |
| Сухинин Н.В. | представитель ООО «Самар-Строй»; |
| Дягилев И.А. | представитель ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О реализации на территории города Нижневартовска проектов, включенных в региональный компонент Народной программы - «Карта развития Югры», и проектов благоустройства общественных территорий города.

Маршрут:

ул.Таежная, 24

- автодорога Нижневартовск-Радужный», 1-А (спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга», объект строительства «Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем»);

- ул.Героев Самотлора, 23 (объект строительства «Бульвар в квартале 18»);

- ул.Ленина, 39 (объект строительства «Бульвар в квартале 26»);

ул.Таежная, 24.

В рамках совместного выездного заседания рабочей группы комитета по социальным вопросам и рабочей поездки главы города Нижневартовска депутаты Думы города Нижневартовска при участии представителей администрации города Нижневартовска, Молодежного парламента при Думе города Нижневартовска и городской общественности проинспектировали ход строительства объектов благоустройства городской среды, реализуемых на территории города Нижневартовска в рамках проекта регионального компонента Народной программы - «Карта развития Югры» («Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем»), и проектов благоустройства общественных территорий города («Бульвар в квартале 18», «Бульвар в квартале 26»).

1. Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем (далее - Центр лыжного спорта) возводится на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга».

Строительство объекта ведется в рамках регионального компонента Народной программы - «Карта развития Югры», государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта» и муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска». Объект включен в план мероприятий («дорожную карту») по исполнению наказов избирателей, подконтрольных комитету по социальным вопросам Думы города Нижневартовска, на 2021-2026 годы.

Муниципальный контракт на строительство объекта заключен между МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» (далее - Заказчик) и ООО «Шипка» (далее - Подрядчик).

Проектной документацией Центра лыжного спорта предусмотрены три функциональные зоны: административная, стадион со стрельбищем, лыжероллерная трасса.

В ходе очередного выезда на объект рабочая группа отметила активный рабочий процесс на строительной площадке. Возведены каркасы административно-бытового корпуса и технического здания (оружейная комната, гараж для хранения специализированной техники), ведутся внутриотделочные работы, работы по монтажу внутренних сантехнических систем и кабельных линий, прокладке трубопровода теплоснабжения, монтажу кровельных элементов и окон.

Завершены работы по строительству переходного мостика (для перехода спортсменов из зоны финиша, не пересекая лыжероллерную трассу), выполнены работы по устройству фундамента антирикошетной стены стрельбища, проведена отсыпка территории под стоянку автотранспорта и вертикальная планировка территории для установки колонн антирикошетной стены стрельбища. Ведутся работы по формированию и озеленению валов стрельбища, подготовке щебеночного основания проездов.

Представители Заказчика и Подрядчика пояснили, что строительные работы ведутся по графику, закуплены необходимые материалы и оборудование. Общая степень готовности объекта на текущий момент составляет 50%. Темпы строительных работ выдерживаются, объект будет введен в эксплуатацию в уставленные сроки (не позднее 30.11.2023), рисков срыва нет.

2. Бульвар в квартале 18 (Учительский бульвар) благоустраивается в непосредственной близости к муниципальному общеобразовательному учреждению - Лицей имени Пушкина.

Благоустройство объекта выполняется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск». Данный проект благоустройства общественного пространства был выбран жителями города в ходе общероссийского голосования «Формирование комфортной городской среды» для первоочередной реализации и включен в план мероприятий («дорожную карту») по исполнению наказов избирателей, подконтрольных комитету по городскому хозяйству и строительству Думы города Нижневартовска, на 2021-2026 годы.

Для реализации проекта заключены муниципальные контракты МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» (далее - Заказчик) с ООО «САМАР-СТРОЙ» (далее - Подрядчик) на выполнение работ по благоустройству и с ООО «Стандарт-НВ» (далее – Подрядчик) на поставку малых архитектурных форм, опор освещения, системы видеонаблюдения.

В рамках реализации объекта предусмотрены работы по устройству тротуарной дорожки, организации стоянки для автомобилей, озеленению территории, освещению и видеонаблюдению, установке малых архитектурных форм.

Работы по благоустройству пришкольной территории ведутся хорошими темпами: выполнены работы по выторфовке с обратной засыпкой песком, устройству защитных футляров тепловой сети и бортовых камней. Завершаются работы по укладке тротуарной плитки и асфальтированию внутриквартальных проездов. Ведутся подготовительные работы по озеленению застраиваемой территории и установке цветочных клумб.

Представитель Подрядчика пояснил, что работы ведутся по графику, закуплены необходимые материалы и оборудование. Объект будет введен в эксплуатацию в уставленный срок. Готовность объекта составляет 80 %.

3. Пешеходный бульвар в квартале 26 создается в рамках благоустройства застроенных территорий. Объект располагается в центре 26 микрорайона рядом с вновь построенным общеобразовательным учреждением (средняя школа №44), в шаговой доступности возводится комплексная спортивная площадка, включающая «Универсальную спортивную площадку (на базе хоккейного корта) размером не менее 26х56 м» и «Многофункциональный комплекс площадью не менее 400 м2».

Планируется поэтапное строительство объекта. Строительство первого этапа бульвара ведется ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».

Представитель Застройщика пояснил, что в настоящее время ведутся работы по установке бордюров и поребриков, устройству тротуаров из бетонной плитки, ведется подготовка территории к ее озеленению, установлены эко-лавки, начали завозить на объект малые архитектурные формы. Готовность объекта составляет 50 %, в сентябре 2023 года объект будет готов к эксплуатации.

По результатам выездного заседания рабочая группа положительно оценила темпы строительных работ и степень готовности посещенных объектов. Депутаты акцентировали внимание на качестве выполнения работ и дальнейшей эксплуатации строящегося Центра лыжного спорта и благоустраиваемых бульваров в новых микрорайонах города. Развитие общественных пространств – приоритет для всей Команды Югры. Реализация на территории города Нижневартовска проектов регионального компонента Народной программы - «Карта развития Югры» и проектов благоустройства общественных территорий остаются на постоянном депутатском контроле.

РЕШИЛИ:

1. Результаты выездного заседания рабочей группы рассмотреть на очередном заседании комитета по социальным вопросам в сентябре 2023 года.

2. Копию протокола направить в адрес администрации города Нижневартовска для сведения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета  по социальным вопросам |  | П.А. Лариков |