Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 10.07.2024

					(руб.)
№ пп	Наименование инициативного проекта	Стоимость проекта всего	в том числе		Цена контракта	Экономия	Трудовое/имущественное участие	Информация о ходе реализации инициативного проекта
			Бюджет МО	Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)
1	Благоустройство 7 микрорайона (перекресток ул. Интернациональной и ул. Нефтяников)	3 597 031,00	3 347 031,00	250 000,00	3 354 769,26	242 261,74	Трудовое участие: уборка мусора, посадка деревьев, покраска МАФов, демонтаж ограждений. Имущ. участие: саженцы многолетних кустарников	Заключен контракт №37 от 08.05.2024, подрядная организация ООО «СГСК. Окончание - не позднее 31.10.2024. Ведутся подготовительные работы, прокладка кабельных линий, устройство фундаментов освещения, подготовка щебеночного основания под резиновое покрытие, устройство плитных тротуаров. Степень готовности объекта 40%.
	Итого	3597031,00	3347031,00	250000,00	3354769,26	242261,74